SMLOUVA O DÍLO

realizace webového řešení dle níže uvedené specifikace

Článek I.

Smluvní strany

Klient: Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, se sídlem El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek- Místek, IČ: 00534188, DIČ: CZ00534188

Zástupce: ředitel, Ing. Tomáš Stejskal, [info@nemfm.cz](mailto:info@nemfm.cz), tel. 558415111 (dále jen „Klient")

Dodavatel: ESMEDIA Interactive s.r.o., se sídlem Krapkova 1159/3, Olomouc, PSČ: 77900, IČ: 24251828, DIČ: CZ24251828 Zástupce: jednatel, Ing. Pavel Sedláček………………., tel. …………………..

(dále jen „Dodavatel")

Článek II.

Základní ustanovení

1. Dodavatel se zavazuje provést dílo uvedené v této smlouvě na svůj náklad a na své nebezpečí a nejpozději v době sjednané touto smlouvou a toto Dílo Klientovi předat. Klient se zavazuje uvedené dílo převzít a zaplatit v souladu s dohodami obsaženými v této smlouvě.
2. Smlouva se uzavírá v souladu s § 2586 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Článek III.

Bližší určení Díla

1. Dílem se rozumí komplexní služby a dodávky související s realizací webového řešení dle specifikací uvedených v Příloze A této smlouvy a podkladů předaných Klientem (dále jen „Dílo").

Článek IV.

Realizace Díla

1. Dodavatel Dílo řádně provede a dokončí nejpozději v termínu dle Přílohy A této smlouvy a po dodání všech potřebných podkladů Klientem, přičemž do této lhůty nejsou započítány prodlevy vzniklé při čekání na vyjádření Klienta, popřípadě připomínky Klienta v rámci dílčích korektur, či prodlení při součinnosti s třetími stranami



1. Za dokončené se považuje Dílo odpovídající rozsahu uvedeném v bodě 3.1. a zhotovené dle podkladů předaných Klientem.
2. V případě prodlení Klienta s poskytnutím součinnosti, zejména pak dodání věcí nutných k provedení Díla nebo pokynů k provedení Díla, má Dodavatel právo přerušit provádění Díla až do poskytnutí součinnosti. Lhůta pro dokončení jednotlivé fáze Díla, ve které se provádění Díla nachází v okamžiku přerušení, se v případě přerušení prodlužuje o jeden celý den za každý započatý den trvání důvodu pro přerušení provádění Díla. V případě prodlení Klienta s poskytnutím součinnosti o více než 14 dní, může Dodavatel od této Smlouvy odstoupit. Odstoupením není dotčeno právo Dodavatele na zaplacení poměrné ceny Díla za doposud provedené práce.
3. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu o dokončení Díla Klienta informovat a umožnit mu jeho převzetí. Před převzetím Díla ze strany Klienta je Dodavatel povinen zajistit implementaci systému a zkušební provoz v délce dle dohody. O převzetí a předání díla bude sepsán stranami písemný protokol.

Článek V.

Odměna za Dílo

1. Klient se zavazuje zaplatit Dodavateli odměnu v celkové výši 195.700,- Kč bez DPH (slovy jednostodevadesátpěttisícsedumset) dle Přílohy A této smlouvy, přičemž záloha ve výši 87.000,- Kč bez DPH bude uhrazena na základě zálohové faktury se splatností 5 dní od podpisu této smlouvy a zbývající část celkové ceny bude uhrazena klientem po dokončení díla na základě řádného daňového dokladu.
2. Veškerá e-mailová komunikace je pro účely této smlouvy přípustná a právně závazná, s výjimkami stanovenými touto smlouvou.
3. Za další práce nad rámec specifikace Díla bude účtováno hodinovou sazbou dle přílohy B této smlouvy, budou-li klientem výslovně vyžádány.

Článek VI.

Povinnost mlčenlivosti

1. Dodavatel se zavazuje, že bude zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, o nichž se dozví v souvislosti s poskytováním odborných činností dle této smlouvy a se kterými přijde do styku během svého působení pro Klienta, dále zejména o všech skutečnostech a informacích týkajících se Klienta, jeho zaměstnanců, klientů, zaměstnanců klientů a spolupracujících či jinak propojených osob a dále o technických a organizačních skutečnostech Klienta či jeho klientů, obchodních vztazích a bilanční situaci Klienta či jeho klientů a zavazuje se tyto skutečnosti a informace nesdělit či nezpřístupnit třetím osobám a/nebo je nevyužít ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob.

Článek VII.

Další závazky Dodavatele a Klienta

1. Dodavatel musí při zpracování Díla respektovat zájmy Klienta a předané instrukce.
2. Dokončené i nedokončené Dílo zůstává ve vlastnictví Dodavatele až do úplného uhrazení Klientem, dle bodu 5.1. této smlouvy.
3. Dodavatel má právo označit dokončené Dílo viditelně vhodně zvolenou signaturou s prolinkem na svůj web.
4. Je-li Dodavatel v prodlení s dodáním Díla, je Klient oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny Díla, za každý den prodlení oproti termínu uvedeném v článku 4.1. této smlouvy. V případě prodlení Klienta s úhradou ceny za Dílo na základě vystavené(ných) faktur(y) se sjednávají úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
5. Klient, kterému bylo dodáno vadné Dílo, nebo se vada projeví v rámci zákonné šestiměsíční záruční lhůty, má právo na bezplatné a bezodkladné odstranění vad.
6. V případě, že činností Dodavatele vznikne ve smyslu autorského zákona autorské dílo a není v této smlouvě stanoveno jinak, poskytuje tímto Dodavatel Klientovi oprávnění k výkonu práva takové Dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě a ke všem známým způsobům užití v době uzavření této Smlouvy. Pro případ dodávky programátorských prací se licence uděluje jako nevýhradní. Na dodávky grafických prací se poskytuje licence výhradní. Licence se poskytuje jako časově a místně neomezená. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně Díla včetně případné dodatečné odměny. Klient smí Dílo jakkoliv upravovat a měnit, spojit autorské dílo s jiným nebo zařadit do díla souborného. Ustanovení § 2378 občanského zákoníku (odstoupení pro nevyužití licence) a § 2382 občanského zákoníku (odstoupení pro změnu přesvědčení autora) se nepoužije. Pokud však upraví či změní Dílo Klient sám, či za pomoci jím zajištěných třetích stran, ruší se záruka Dodavatele s okamžitou platností.
7. Každé ustanovení této smlouvy lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které musí být podepsány oběma smluvními stranami.
8. Pokud vyjde najevo, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stalo neplatným, v rozporu s vůlí smluvních stran neúčinným nebo neaplikovatelným nebo že taková neplatnost, neúčinnost nebo neaplikovatelnost neodvratně nastane (zejména v důsledku změny příslušných právních předpisů), nemá to vliv na platnost, účinnost nebo aplikovatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se v uvedených případech zavazují k poskytnutí si vzájemné součinnosti a k učinění příslušných právních jednání za účelem nahrazení neplatného, neúčinného nebo neaplikovatelného ustanovení ustanovením jiným tak, aby byl zachován a naplněn účel této smlouvy.
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se závazků z této smlouvy nebo týkajících se právních vztahů, které vznikly v souvislosti s touto smlouvou, vyvinou přiměřené úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou.Tato Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.
10. C:\Users\JADLOV~1\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image4.jpegNedílnou součástí smlouvy jsou i její přílohy: Příloha A - specifikace Díla, Příloha B - oficiální sazebník.

V Olomouci, dne

738 01 FRÝDE C-MÍ5TEK C;O0.534188 lC: 00534!?.-!

29**.**03**,**

Klient Ing. Tomáš Stejskal, MBA

PŘÍLOHA A

specifikace díla, cena a termín realizace

Předmětem návrhu je příprava a realizace webového řešení zdravotnického zařízení Nemocnice ve Frýdku-Místku a nastavení jejich úspěšného provozu a rozvoje. Struktura a rozsah řešení by měly vycházet ze současné platformy <https://www.nemfm.cz> s rozšířením či modifikací obsahu a funkcionality dle závěrů z následně uvedené koncepční fáze.

ROZSAH A POSTUP DODÁVKY

1. KONCEPČNÍ FÁZE

* vstupní osobní konzultace u klienta, zhodnocení dosavadního webového řešení a jeho výsledků a diskuze nad vybranými inspirativními weby z oboru
* společná definice základních cílů projektu, tedy kdo budou jeho budoucí návštěvníci, z jakých zdrojů budou na web přicházet a jaké interakce u nich chceme dosáhnout
* společná definice nejvhodnější funkcionality a struktury řešení s respektem k cílům a očekáváním klienta
* návrh layoutu hlavních typových stran ve formě tzv. wireframe pro desktopové zobrazení
* návrh layoutu hlavních typových stran ve formě wireframe pro mobilní zobrazení
* příprava základní SEO strategie (klíčová slova, longtaily, nejvýznamnější konkurenti) jako podklad pro budoucí obsah webu a způsob jeho trvalého rozvoje
* analýza všech potřebných napojení na externí datové zdroje a aplikace třetích stran
* příprava na bezpečnou migraci stávajícího obsahu pro zachování SEO autority webu

Termín: 15 pracovních dní od podpisu smlouvy, složení zálohy a dodání nezbytných podkladů

1. REALIZAČNÍ FÁZE

* programátorské práce na databázové aplikaci, která pod webem poběží, tzv. backend
* kreativa a webdesign s důrazem na UX a plnou responsibilitu i pro mobilní zařízení (smartphony, tablety, notebooky, standardní i velkoplošné monitory apod.)
* kodérské práce na webovém rozhraní s důrazem na responzivní chování webu

\* bezpečná migrace původního obsahu pro zachování SEO autority webu

* naplnění nových/rozdílových statických i dynamicky generovaných stránek dodaným obsahem
* SEO nastavení hlavních parametrů a pravidel, strategie automatické tvorby správných URL (webových adres jednotlivých stránek)

Další komponenty

+ soulad s novou normou WCAG 2.1. pro přístupnost webů

+ implementace vlastního Content Management Systému pro správu vybraných částí obsahu webu a jeho funkcí pověřenými administrátory

+ inteligentní našeptávač při vyhledávání (samoučící skript na principu neuronových sítí)

+ automatizovaná migrace vybraných dat z původního webu

Termín: 25 až 30 pracovních dní od ukončení a schválení Koncepční fáze a dodání všech podkladů

1. SPUŠTĚNÍ DO PROVOZU A AKCELERACE PRVOTNÍ NÁŠTĚVNOSTI

* uživatelské testování, ladění obsahu a konverzních schopností webového rozhraní
* odborné nastavení pokročilé webové analytiky Google Analytics, sledování konverzních cílů, nastavení pro budoucí remarketing a práci s publiky
* ošetření souvisejících domén projektu a případných 301 redirectů, případně i DNS
* nastavení přístupových práv v Content Management Systému
* SEO (Search Engine Optimization) checklist a návrh prvotní sady off-page opatření a inicializační sestavy zpětných odkazů pro akceleraci počáteční indexace vyhledávači
* napojení na sociální sítě (FB a další, pokud jsou k dispozici) pomocí pluginů vložených do vybraných stránek webu
* zajištění technického spuštění a provozu, bezpečný a trvale monitorovaný hosting, připojení k 24/7 monitoringu životních funkcí webu
* školení obsluhy redakčního systému pro libovolný počet pracovníků Termín 10 pracovních dní od dokončení fáze 2)

PŘÍLOHA B

Základní sazebník služeb platný pro rok 2022

Úpravy textového obsahu webu, Migrace a Zpracování textových dat 550,-/hod

Frontendové programátorské práce a UX/UI 1200,-/hod

Programátorské práce JavaScript, ASP, PHP, .NET, SQL, XML 1200,-/hod

Grafické práce, Vizuální identita, Branding, Typografický design 850,-/hod

Foto/Video produkce, Výroba animací, Digitální audio/video postprodukce 1200,-/hod

Odborné konzultace, Webová analytika, Marketingová Strategie, Školení 1200,-/hod

Search Engine Optimization, Link building, Link prospecting, SEO Analýza 1200,-/hod

Koncepce, Správa a Optimalizace PPC kampaní, E-mailing 980,-/hod

Služby a Poradenství v oblasti Media relations a Public relations 1200,-/hod

Tvorba obsahu, Copywriting 980,-/hod

Marketing na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Linkedin) 980,-/hod

Account management, Asistenční a Konfigurační služby 980,-/hod

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 21%. Poskytovatel si vyhrazuje právo základní sazebník jednou meziročně aktualizovat

dle aktuálního vývoje cen nákladů na realizovanou službu