Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

# uzavřená dle zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi smluvními stranami

# Zhotovitel:

# Ondřej Hrnek

Sídlo:   I. Olbrachta 1, 695 03 Hodonín

Bank.spoj.: KB Hodoním

IČO: 75984075

# DIČ: CZ8006064308

(dále i jen zhotovitel)

a

Objednatel:

Městská bytová správa, spol. s r.o.

Sídlo Rodinova 691/4, 695 01 Hodonín

IČO 63489953, DIČ: CZ699001303

zastoupená Ing. Janou Bimkovou, jednatelkou

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21697

(dále i jen „objednatel“)

# I.

1.1.Smluvní strany shodně konstatují, že spolu uzavřely v Hodoníně dne 28.12.2021 Smlouvu o dílo, kterou se Zhotovitel zavazuje ve prospěch objednatele dle této smlouvy sjednané dílo označené jako “VÝROBA A DODÁNÍ (VČ. MONTÁŽE) NÁBYTKU – KRYSTAL”  a objednatel se zavazuje, že řádně zhotovené dílo  převezme a ve smluveném termínu uhradí za řádně provedené a předané dílo sjednanou cenu.

1.2. Smluvní strany si sjednaly (viz čl. II. Odst. 2.1. Smlouvy), že Dílo bude provedeno (včetně montáže a instalace v Hotelu Krystal) v průběhu měsíců duben a květen 2022, přičemž

termín nástupu na montáž a instalaci díla sjednaly na 15.4.2022 (lze i později)

termín ukončení a předání díla (včetně kompletní instalace a montáže) stanovily na 30.5.2022 s tím, že bude dále upřesněn dle pokynů objednatele.

II.

2.1. Tímto Dodatkem č. 1 Smluvní strany mění dobu zhotovení díla, tedy ujednání čl. II. odst. 2.1. Smlouvy tak, že nově zní:

“2.1. Dílo bude provedeno (včetně montáže a instalace v Hotelu Krystal) v průběhu měsíce prosince 2022.

Termín nástupu na montáž a instalaci díla je stanoven na 1.12.2022 (lze i později po vzájemné dohodě)

Termín ukončení a předání díla (včetně kompletní instalace a montáže) je stanoven

na 30.12.2022 a bude dále upřesněn dle pokynů objednatele.”

2.2. Smluvní strany si v souvislosti s provedením díla dále sjednávají, že objednatel umožní zhotoviteli již v měsíci srpnu 2022 (upřesnění termínu si smluvní strany sjednají operativně) přístup na místo, v němž má být dílo instalováno a jehož se dílo týká, a to za účelem provedení zaměření nezbytného ke zhotovení předmětného nábytku. O tomto zaměření pak bude sepsán záznam, v němž budou uvedeny jednotlivé zaměřené rozměry. Poté, kdy tento záznam podepíše oprávněný zástupce objednatele, stávají se zaměřené rozměry konečným podkladem pro výrobu nábytku dodávaného dle této smlouvy.

# III.

3.1. Všechna ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají beze změn.

# IV.

4.1. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou paré, po oboustranném potvrzení obdrží smluvní strany po jednom vyhotovení.

4.2. Tento Dodatek č.1 se řídí platnou a účinnou právní úpravou ČR.

4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před jeho podpisem řádně přečetly, podepsaly ho po jeho projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoli v omylu.

4.4. Zhotovitel bere navědomí, že je příkazce povinným subjektem dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

V Hodoníně dne

Zhotovitel:

…………………………..

Ondřej Hrněk

V Hodoníně dne 1.4.2022

Za objednatele:

………………………….

Ing. Jana Bimková

Jednatelka

Městské bytové správy, spol. s r.o.