Smlouva o dílo

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

# Účastníci

  - Objednatel:   Roudnické městské služby, Žižkova 2482, 413 01  Roudnice nad Labem

- zastoupen ve věcech smluvních :   Ing. Martin Chudoba

- ve věcech technických:  Ing. Martin Chudoba

- IČO: 46773851                            DIČ: CZ46773851

- dále jen „objednatel“

  - Zhotovitel:    LIMPA s.r.o. , Pracnerova 758, 413 01  Roudnice nad Labem

- IČO:    28743466                             DIČ:  CZ28743466
zastoupené ve věcech smluvních:   Ing. Miloslavem Duchoněm, DiS.  – na základě plné moci

- Ve věcech technických:  Ing. Miloslavem Duchoněm, DiS., p. Josefem Černým,

- Pí. Ludmilou Kadlecovou

- společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí n. L.,  oddíl C,  vložka 30157, zapsána dne 25.3.2011
dále jen „zhotovitel“

# Předmět smlouvy

  - Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo na akci: „Opravy chodníku Palackého ulice“ (dále jen „dílo“) v rozsahu 269,475 m2 a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.

  - Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla dle technického zadání. Jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení stavby nezbytné.

# Čas a místo plnění

  - Dílo bude provedeno v termínu:

    - zahájení díla:			01.09.2016

    - dokončení díla:			15.10.2016

    - dokončení celého díla: 		15.10.2016

  - Dílo bude prováděno v místě: 		ul. Palackého, Roudnice n. L.

# Cena díla

  - Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na Kč 181.802,40  bez DPH a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.

  - K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši sazby platné ke dni zdanitelného plnění.

# Platební podmínky

  - Cena díla je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli a bude zaplacena formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu. Fakturační období se sjednává na běžný měsíc.

  - Cenu za zhotovení díla bude objednatel hradit na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví na  základě odsouhlaseného soupisu skutečně  provedených prací. K soupisu se objednatel vyjádří nejpozději do tří dnů od jeho převzetí, pokud tak neučiní, může zhotovitel považovat soupis provedených prací za odsouhlasený a vystavit fakturu.

  - V případě nesouhlasu objednatele s předloženým soupisem, je objednatel povinen písemně specifikovat položky,  se kterými nesouhlasí a tento svůj nesouhlas se specifikací sporných položek a odůvodněním nesouhlasu doručit v uvedené třídenní lhůtě k rukám zhotovitele. V takovém případě se veškeré zbývající položky v soupisu nerozporované v nesouhlasu objednatele považují za odsouhlasené a soupis v této části za schválený a zhotovitel je oprávněn takto odsouhlasené položky fakturovat.

  - V případě oprávněného nesouhlasu objednatele s položkou či položkami v soupisu budou tyto položky dle skutečného stavu a po vzájemném jednání účastníků upraveny a následně uvedeny v soupisu za nejblíže následující období a fakturovány v tomto následujícím fakturačním období. Pokud nedojde mezi stranami k dohodě ohledně takových oprávněně rozporovaných položek ani do 30 dnů ode dne předložení soupisu, který je prvně obsahoval, je zhotovitel oprávněn zastavit veškeré započaté práce na díle, a to až do doby, než dojde k dohodě ohledně takových sporných položek. Za neprovádění díla ani za případné prodlení zhotovitele s provedením díla nelze v takových případech zhotovitele nikterak dle této smlouvy ani zákona sankcionovat. V případě, kdy budou položky rozporovány oprávněně ze strany objednatele, pak zhotovitel není oprávněn prováděné práce přerušit.

# Způsob převzetí díla

  - Zhotovitel předmět díla předá v termínu dle čl. 1.5 formou písemného předávacího protokolu, přičemž k převzetí předmětu díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost.

# Odpovědnost za vady, reklamační řízení

  - Na výše uvedený předmět díla dle článku 2 poskytuje zhotovitel záruku po dobu 36 měsíců od předání objednateli, u technologických výrobků dle dodavatele výrobku. Záruka se nevztahuje na závady způsobené špatnou obsluhou a na závady na původní díly.

# Smluvní sankce

  - Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla sjednávají účastníci smluvní pokutu ve výši 0,01% denně.

  - Započtení smluvní pokuty oproti fakturovaným částkám, které druhá strana oprávněně požaduje za plnění závazků z této smlouvy, není přípustné. Smluvní pokuta musí být uplatněna vystavením faktury.

  - Započtení smluvní pokuty oproti fakturovaným částkám, které druhá strana oprávněně požaduje za plnění závazků z této smlouvy, není přípustné. Smluvní pokuta musí být uplatněna vystavením faktury. V případě prodlení objednatele s platbou uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

  - Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku zhotovitele nebo objednatele na náhradu škody vůči druhé smluvní straně, a to i ve výši převyšující sjednanou smluvní pokutu.

# Závěrečná ustanovení

  - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma účastníky.

  - Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této smlouvy. Účastníci se pro tento případ zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení vadného.

  - Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V ostatním se tato smlouva řídí obecně závaznými právními předpisy.

  - Účastníci prohlašují, že jsou plně svéprávní, že právní jednání spojená s uzavřením této smlouvy učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem smlouvy se řádně seznámili, porozuměli mu, souhlasí s ním a na důkaz toho smlouvu podepisují.

  - Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků.

  - Tato smlouva je uzavřena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží po dvou   vyhotovení.

V Roudnici n. L.  dne 29.8.2016

----------------------------------				-----------------------------------------

Zhotovitel 						Objednatel