č.j.: NPU-430/23470/2022

SMLOUVA O DÍLO

č.: 3016H1220005

**Národní památkový ústav**

**státní příspěvková organizace**

IČO: 75032333

DIČ: CZ75032333

Se sídlem: Valdštejnské nám. 3/162, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy

v Českých Budějovicích

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710

Datová schránka: 2cy8h6t

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXX, projektový manažer

Osoby oprávněné k jednání ve věcech provozních: XXXXXXXXXX, kastelán

Osoby oprávněné k jednání ve věcech odborných: XXXXXXXXXXX, koordinátor interiérových instalací

(dále jen „objednatel“)

**a**

**STYLDEKOR s.r.o.**

IČO: 24820687

DIČ: CZ24820687

se sídlem: Doksy, 5. května 437, PSČ 472 01

zastoupený: XXXXXXXXXXXX

telef. spojení, mail: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX

Zapsaný v obchodním rejstříku sp. Zn: C 41499 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Bankovní spojení: ČSOB

243498827/0300

Datová schránka: psdy2ec

Doručovací adresa: Doksy, 5. května 437, PSČ 472 01

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

**SMLOUVU O DÍLO**

**Článek I.**

Úvodní ustanovení

1. Objednatel provádí projekt realizovaný za finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního projektu (IROP), prioritní osy 3.1 registrovaným pod č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_059/0004497 a názvem „Státní zámek Telč – Růže Vysočiny“. Součástí tohoto projektu je vybudování nových expozic a obnova současné prohlídkové trasy A. Předmětem díla je výroba a pokládka zátěžových koberců.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě vyhodnocení nabídek podaných v rámci realizace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: **"NKP SZ Telč – Výroba a pokládka zátěžových koberců“.** Veřejná zakázka je v Národním elektronickém nástroji vedena pod č. N006/22/ V00003079 (dále jen „veřejná zakázka“).
3. Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka zhotovitele a zadávací dokumentace objednatele.
4. Poštovní korespondence (listinná a elektronická) mezi smluvními stranami je zasílána na doručovací adresy a prostřednictvím datové schránky, uvedené v záhlaví této smlouvy, není–li odesílateli sdělena adresa jiná. Nelze-li doporučenou zásilku doručit pro překážku na straně adresáta, má se pro účely této smlouvy za to, že zásilka byla doručena 3. den ode dne jejího podání k poštovní přepravě. Právní účinky spojené s doručením zásilky tak nastanou bez ohledu na to, že se adresát o obsahu zásilky nedozvěděl.
5. Je-li dílo či jeho část autorským dílem ve smyslu autorského zákona, poskytuje zhotovitel objednateli licenci v rozsahu nezbytném pro řádné užívání díla.

**Článe**k **II.**

Předmět smlouvy – určení díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí, za podmínek obsažených v této smlouvě, v níže uvedeném termínu, kvalitně a úplně provést pro objednatele dílo, jehož podrobná specifikace díla je stanovena přílohou č. 1 a 2 této smlouvy, a dále zadávací dokumentací objednatele. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo cenu dohodnutou touto smlouvou.
2. Dílo je provedeno včas, je-li úplné dílo předáno objednateli ve lhůtě sjednané touto smlouvou. Objednatel se zavazuje hotové dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla ve výši a způsobem stanoveným touto smlouvou.
3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést za podmínek stanovených touto smlouvou a jejími přílohami.
4. Zhotovitel tímto potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla a obsahem všech podkladů nezbytných pro realizaci díla, jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci předmětného díla a považuje je pro realizaci díla za dostatečné a bezvadné. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami i odbornými znalostmi, jež jsou k provedení díla nezbytné.
5. Pokud se v průběhu provádění díla objeví nové skutečnosti, které mohou ovlivnit způsob provádění díla, je zhotovitel povinen neprodleně po zjištění těchto skutečností kontaktovat objednatele a vyžádat si jeho stanovisko.
6. Zhotovitel se tímto zavazuje provádět dílo odpovídajícími odbornými a technologickými postupy a odevzdat dílo v nejlepší kvalitě.

**Článe**k **III.**

Cena díla, platební podmínky

1. Cena za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele sjednaná pevnou cenou ve výši:

**1.254.064,19 Kč bez DPH**

**(slovy jedenmiliondvěstěpadesátčtyřitisícešedesátčtyři korun českých devatenáct haléřů)**

Zhotovitel – plátce daně z přidané hodnoty – přičte k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v zákonné výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

**Objednatel se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za osobu povinnou k dani a nemůže uplatňovat odpočet DPH, tj. nemůže být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.**

1. Cena za dílo stanovená v tomto odstavci je konečná, nepřekročitelná a platná po celou dobu provádění díla až do jeho řádného dokončení a předání objednateli. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli.

V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony, poplatky, náklady a služby nutné ke zhotovení díla, specifikovaného v čl. II. smlouvy.

Cena díla zahrnuje i veškeré náklady vzniklé a spojené s prováděním záručního servisu.

1. Změna ceny díla nastane pouze v případě zadání změny díla oproti specifikaci díla uvedené v čl. II. této smlouvy nebo při změně platné sazby DPH. Pokud dojde k rozšíření nebo zúžení rozsahu díla na základě požadavku objednatele nebo na základě předchozí dohody s ním, je zhotovitel povinen prostřednictvím změnového listu provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření (popř. zúžení) rozsahu smlouvy, ocenit je a předložit bez zbytečného odkladu objednateli.
2. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.
3. Zhotovitel je na základě objednatelem potvrzeného předávacího protokolu a uplynutí sjednané doby pro uplatnění zjevných vad díla podle čl. VII. odst. 4, vystavit daňový doklad – fakturu se splatností 30 dní ode dne jejího prokazatelného doručení na adresu objednatele. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti, jinak je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
4. Smluvní strany se dohodly, že odměna může být vyplácena postupně, a to dle plnění jednotlivých částí díla. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu na základě objednatelem potvrzeného předávacího protokolu a poté, kdy uplynula lhůta stanovená v čl. VIII. odst. 6 a objednatel v ní neuplatnil zjevné vady díla. Podmínkou je, že cenu takto předané části díla bude možné stanovit podle cenové nabídky zhotovitele a převzetí části díla objednatelem doloženým podepsaným předávacím protokolem.
5. Každý originální účetní doklad bude obsahovat informaci, že se jedná o projekt IROP, a to v podobě věty v přesném znění: *„Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt je evidován pod registračním číslem CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_059/0004497 a názvem „Státní zámek Telč – Růže Vysočiny“.*
6. Fakturační údaje:

**Jako odběratel bude na faktuře uveden, a to zvlášť a doslovně:**

**Národní památkový ústav**

**státní příspěvková organizace**

IČO 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

**Jako konečný příjemce bude na faktuře uveden, a to zvlášť a doslovně:**

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

**Tato adresa je zároveň adresou doručovací.**

**Elektronickou fakturu lze zaslat na adresu**: XXXXXXXXXXXXXX

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. V případě porušení některé z těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši částky odpovídající výši DPH připočtené k celkové ceně díla. Uhrazení pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

**Článe**k **IV.**

Způsob předání, převzetí díla a doba provádění díla

1. Zhotovitel bude dílo provádět v dílně na adrese Doksy, 5. května 437, PSČ 472 01.
2. **Zhotovitel započne s prováděním díla neprodleně po obdržení výzvy k zahájení provádění díla. Zahájením provádění díla se rozumí předložení vzorků všech materiálů, které budou užity ke zhotovení díla objednateli. Po schválení předložených vzorků objednatelem může zhotovitel zahájit vlastní výrobu díla. Zhotovitel je povinen celé dílo dokončit a předat za podmínek stanovených touto smlouvou do 5. 12. 2022.**
3. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli ukončení prací a dohodnout s objednatelem termín předání, místem předání je Státní zámek Telč.
4. Expozice zámeckého muzea: pokládku koberce bude možné zahájit po domluvě s objednatelem, kdykoli po nabytí účinnosti této smlouvy. Termín pro dokončení pokládky v expozici zámeckého muzea je **30. 6. 2022.**
5. Trasa A: z důvodu realizace stavební obnovy prostor trasy A bude možno realizovat pokládku koberce na místě samém v termínu od **1. 11. 2022 – 5. 12. 2022**. V případě, že stavební obnova prostor trasy A bude dokončena před termínem 1. 11. 2022, objednatel tuto skutečnost sdělí písemně zhotoviteli, aby v případě zájmu mohl zhotovitel zahájit práce na pokládce koberce před sjednaným termínem.
6. Smluvní strany se dohodly, že termíny určené pro zahájení a pro dokončení a předání předmětu díla mohou být po vzájemné dohodě smluvních stran stvrzené podpisem písemného dodatku k této smlouvě o dílo přiměřeně prodlouženy, pokud:
7. V případě prokazatelného zásahu vyšší moci. Smluvní strany si vyhrazují změnu závazku. Termín určený pro dokončení a předání díla prodloužený o součet dnů, po které trvalo působení vyšší moci, a dnů, ve kterých se odstraňovaly následky způsobené vyšší mocí, se považují za vyhrazenou změnu závazku.
8. V případě, že nedojde k dokončení stavebních prací trasy A a objednatel nebude schopen z důvodu prodlení na straně zhotovitele stavebního díla předat v uvedeném termínu zhotoviteli prostory k zahájení pokládky, prodlužuje se termín pro dokončení díla o tolik dní, o kolik dní později dojde k předání prostor oproti termínu 1. 11. 2022. Toto prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu závazku.
9. O předání díla bude vyhotoven Protokol o předání díla, platný protokol musí obsahovat podpisy zástupců obou smluvních stran.
10. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese až do předání zhotovitel. Vlastnické právo k dílu svědčí okamžikem předání objednateli.
11. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady a nedodělky ve lhůtě 20 kalendářních dnů ode dne, kdy na ně objednatel upozornil a vyzval ho k jejich odstranění.

**Článe**k **V.**

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla s potřebnou odbornou péčí, v souladu s platnými právními předpisy a dle pokynů objednatele.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob a kvalitu prováděného díla a zhotovitel je povinen na žádost objednatele mu tuto kontrolu umožnit. Z provedené kontroly vyhotoví smluvní strany zápis, opatřený podpisy zástupců obou smluvních stran.
3. Zhotovitel není oprávněn změnit způsob provádění díla, používat jiný materiál či postup bez předchozího souhlasu objednatele.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele neprodleně na nevhodný pokyn pro provádění díla.
5. Současně s předávaným dílem předá zhotovitel objednateli doklady o materiálu použitém k provedení díla.
6. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího souhlasu objednatele postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě.
7. Zhotovitel předá objednateli před zahájením pokládky koberců seznam pracovníků, kteří budou koberce pokládat. Zajistí, aby se jeho pracovníci pohybovali pouze v prostorách určených objednavatelem. Současně zajistí, aby se na provádění díla podílely pouze osoby (trestně) bezúhonné, legálně pobývající na území ČR.
8. Zhotovitel díla bere na vědomí, že prostory expozic jsou součástí stavební obnovy SZ Telč a respektuje existenci práv a nároků třetí osoby (zhotovitele stavby).
9. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

**Článe**k **VI.**

Práva a povinnosti objednatele

* 1. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli nezbytnou součinnost. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel odstranil vady takto vzniklé či zajistil jinak nápravu, a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel na základě výzvy objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
  2. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek provádění díla s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování díla. Objednatel je oprávněn z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah díla nebo provádění díla přerušit nebo zcela ukončit před dokončením díla a od smlouvy odstoupit. V případě, že objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení díla.
  3. V případě, že Objednatel provádění díla přeruší nebo zcela ukončí před dokončením Díla z výše uvedených důvodů, je povinen zaplatit Zhotoviteli veškeré skutečně provedené práce a použitý materiál.

**Článe**k **VII.**

Záruky a odpovědnost za vady a za škodu

1. Zhotovitel odpovídá za to, že práce dle této smlouvy budou provedeny podle podmínek této smlouvy a v souladu s cílem předmětu této smlouvy, jakož i za kvalitu materiálů použitých ke zhotovení díla.
2. Zhotovitel poskytuje záruku zhotoveného díla v délce 36 měsíců od fyzického předání díla, tedy od data uvedeného na Protokolu o předání díla. V případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma.
3. Objednatel se zavazuje veškeré vady a nedostatky zjištěné v záruční době písemně oznámit zhotoviteli emailem. Zhotovitel se zavazuje oznámené vady na svůj náklad bezodkladně odstranit, nejpozději však do 20 kalendářních dnů ode dne oznámení vad a nedostatků objednatelem. V případě, že se bude jednat o vady a nedostatky, které vzhledem k jejich náročnosti či rozsahu nebude možné odstranit v uvedené lhůtě, objednatel se zavazuje neodepřít zhotoviteli udělení souhlasu s přiměřeným prodloužením lhůty pro odstranění vad a nedostatků na základě žádosti zhotovitele, pokud charakter vad žádost zhotovitele odůvodňuje. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad v nejkratší možné době.
4. Smluvní strany sjednaly, že objednatel má nad rámec ustanovení §2605 občanského zákoníku lhůtu 7 dní, po kterou může na zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.

**Článe**k **VIII.**

Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s podmínkami pro provádění díla dle této smlouvy a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Toto ustanovení nevylučuje použití ustanovení o výpovědi smlouvy podle čl. IX. odst. 3 této smlouvy.
2. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad uplatněných v záruční době se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu od okamžiku vzniku porušení povinnosti, tj. daným uplynutím dohodnuté či objednatelem stanovené lhůty pro jejich odstranění, až do doby odstranění poslední z takto uplatněných vad.
3. V případě prodlení zhotovitele s řádným plněním díla je tento povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
4. Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do 21 dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé smluvní straně doporučeným dopisem. Strany sjednávají, že ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti platí, že právo na její náhradu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno v plném rozsahu. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody.
5. V případě prodlení objednatele se zaplacením daňového dokladu - faktury je oprávněn zhotovitel požadovat úrok z prodlení v zákonné výši.
6. Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

**Článe**k **IX.**

Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze před jejím splněním ukončit:

* písemnou dohodou smluvních stran,
* odstoupením od smlouvy,
* písemnou výpovědí.

1. Odstoupení  od smlouvy je možné za podmínek stanovených zákonem či touto smlouvou. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
3. zhotovitel je v prodlení s prováděním nebo dokončením díla podle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů,
4. zjištění závažných technologických nedostatků či chyb významně snižujících kvalitu nebo hodnotu díla,
5. zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,
6. zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této smlouvy po dobu delší než 30 pracovních dnů.
7. Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že překážky na straně objednatele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla a objednatel nezjedná nápravu ani po výzvě zhotovitele k odstranění překážek na straně objednatele.
8. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem následujícím po dni jeho doručení objednavateli.

**Článe**k **X.**

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.
3. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Její uveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem uveřejnění obsahu smlouvy bude i jeho identifikace a cena.
5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dle předchozího odstavce.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato byla uzavřena dle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto prohlášení k ní připojují své podpisy.

V Doksech dne 1. 4. 2022 V Českých Budějovicích dne 4. 4. 2022

Za zhotovitele: Za objednatele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

XXXXXXXXXXXX Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.

Jednatelka společnosti Styldekor s.r.o. ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích

Seznam příloh:

1. Specifikace
2. Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)