DODATEK Č. 5

ke smlouvě o dílo č. ORM/22/2015/Sl ze dne 25. 5. 2015

na akci

„Divadlo Klatovy – rekonstrukce elektroinstalace, úprava vzduchotechniky“

1.  Smluvní strany

Objednatel		: Město Klatovy

Sídlo 			: náměstí Míru čp. 62/I , 339 01 Klatovy

IČ  			: 00255661

DIČ			: CZ00255661

Sídlo			: nám. Míru čp. 62/I, 339 01 Klatovy

Bankovní spojení      	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu                 	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupen 		: ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města

a

Zhotovitel           	: SunnyMont, s.r.o.

Sídlo 			: Hostomice 221, 267 24 Hostomice

IČ                         	: 29008841

DIČ                          	: CZ29008841

Bankovní spojení        : xxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu	          	: xxxxxxxxxxxxxxx

Zapsán  v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C vložka 159593

Zastoupen		:

Ve věcech smluvních : Davidem Rejskem

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v odd.C složka 159593.

2.

Na základě čl. 14. 2. se obě strany dohodly na prodloužení termínu dokončení I. etapy a na uzavření tohoto dodatku.

Původní znění bodu 4.1.1.

4.1.1. Dílčí termíny plnění:

4.1.1. Dílčí termíny plnění:

I. etapa: 15. 6. 2015 – 31. 8. 2015 mimo zkušebního provozu a seřízení vzduchotechniky, vzduchotechnika bude uvedena do trvalého provozu nejpozději do 15. 9. 2015.

II. etapa: 1. 7. 2016 – 30. 8. 2016

Nové znění bodu 4.1.1.

4.1.1. Dílčí termíny plnění:

I. etapa: 15. 6. 2015 – 31. 8. 2015 mimo zkušebního provozu a seřízení vzduchotechniky, vzduchotechnika bude uvedena do trvalého provozu nejpozději do 15. 9. 2015.

II. etapa: 1. 7. 2016 – 31. 8. 2016 mimo úpravy vzduchotechniky, které bude dokončena nejpozději do 21. 9. 2016.

3.

Tento Dodatek č. 5 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/22/2015/Sl a dodatku č. 1, 2, 3, 4, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

4.

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 23. 8. 2016 usnesení č. 16/2016.

V Klatovech dne ………………………..

..........................................                                               ……..............................

Mgr. Rudolf Salvetr 					David Rejsek

starosta města Klatovy                                                        jednatel společnosti

(objednatel)                                                                        (zhotovitel)