S M L O U V A  O  D Í L O   č.    KT 023/2017

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále zákon)
I.

Smluvní strany

1. Objednatel:
     Kabelová televize Kadaň, a. s., se sídlem Kadaň, Kpt. Jaroše 1477, PSČ 432 01,

     IČ: 46709584,   DIČ: CZ 46709584,

     Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Kadaň, č. ú. 11907441/0100,

     Společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 298 

     zastoupena předsedou představenstva Mgr. Michalem Voltrem a místopředsedou představenstva 

     p. Petrem Jindrou,
     (dále jen „objednatel“).

2. Zhotovitel:
     FRK s.r.o., se sídlem Kadaň, Chomutovská 1254, PSČ 432 01

     IČ: 61324817, DIČ: CZ 61324817,

     Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Kadaň, č.ú. 2169180237/0100

     Společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 6897

     zastoupena jednatelem Ahmadem Raadem    

    (dále jen „zhotovitel“).
II.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje na své náklady a nebezpečí provést pro objednatele dílo dále specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu dohodnutou cenu.

2. Předmětem díla je vybudování trasy optické sítě FTTH ve městě Kadaň – Strážiště v souladu se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 7.3.2017 a v souladu s nabídkou ze dne 27.3.2017 předloženou v rámci veřejné zakázky malého rozsahu.
3. Předmět díla je blíže specifikován dle kalkulace, která je nedílnou přílohou č. 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy vč. nákladů na skládku, uvedení dotčených prostor do původního stavu a pod.

4. Popis díla je obsažen v přiložené kalkulaci zhotovitele. Rozsah vlastního díla spočívá v následujících prací a činnostech, včetně jejich materiálového zajištění a montáží:
a) zemní práce

b) pokládka HDPE trubek a mikrotrubiček

c) instalace mikrokabelů 

d) připojení objektů 

e) zapojení vláken ve výměníku A2, zafouknutí 48vl. mikrokabelu do objektu školy ul. . Pionýrů 

f) Závěrečné měření, tlakové  a kalibrační zkoušky, komplexní měření parametrů optických vláken  

g) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby

h) vypracování geometrického zaměření provedené stavby pro vložení do GISu a geometrického plánu stavby pro vklad do KN. 
5. Součástí díla je i provedení všech předepsaných zkoušek a měření, které vyplývají ze specifického charakteru sjednaného díla. Výsledky těchto zkoušek a měření je zhotovitel povinen předat v písemné formě objednateli ke dni skončení díla.

III.

Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno následovně:

Zahájení prací :  


1.4.2017

Ukončení prací a předání díla : 
31.12.2017
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn zahájit dílo po předběžné dohodě s objednatelem, i před termínem sjednaným v odstavci 1.

IV.

Cena 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí s odkazem na přihlášku zhotovitele do veřejné nabídky celkem                               bez DPH 

(slovy :                                                              korunačeských)
2. Stanovená a odsouhlasená cena je cenou nejvýše přípustnou, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce). V ostatních případech může být cena uvedená v odst. IV.1 změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy nebo zadáním veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 7.3.2017.  
3. Případné chyby a nedostatky dodavatelského rozpočtu stavby nemají v žádném případě vliv na předmět, cenu, čas plnění a další ujednání smluvních stran v této smlouvě.








V.

 Platební a obchodní podmínky

1. Veškeré platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Úhrada za dílo se uskuteční bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené zhotovitelem.
2. Dílčí faktury budou vystavovány měsíčně na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací objednatelem. Datum zdanitelného plnění je datum podpisu odsouhlaseného soupisu prací. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen „daňový doklad“). Na daňovém dokladu uvede mimo jiné cenu bez DPH a sdělení „Daň odvede zákazník“.
3. Konečná faktura bude vystavena  na základě Protokolu o předání a převzetí prací, potvrzeného oběma smluvními stranami.

4. Smluvní strany si dohodly splatnost faktur - odsouhlasených daňových dokladů, 15 dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu.
VI.

Smluvní pokuty

1. Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli, že dále uvedené smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok na náhradu škody a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění.
2. Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému termínu z přejímacího řízení na odstranění případných vad a nedodělků činí 1.000,- Kč za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím odstraněním.
3. Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí 1.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti dnů od obdržení reklamace, popřípadě do lhůty dohodnuté na jednání.

4. Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrytých prací činí 1.000,- Kč za každý případ.

5. Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla dle bodu III.1 se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

6. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště činí 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

7. Za nezaplacení faktury ve lhůtě její splatnosti zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

8. Jestliže zhotovitel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozornění objednatelem, že dílo není ukončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že stavební dílo skutečně nebylo ukončené, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.

9. Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí stavby a veřejné komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.
10. Smluvní pokuty, není-li dále uvedeno jinak, budou hrazeny povinnou stranou na základě faktury se lhůtou splatnosti 7 dnů ode dne jejího doručení.

11. Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. VI. odečíst zhotoviteli z konečné faktury za dílo.

12. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobené svou činností u UNIQA pojišťovny na hodnotu škody ve výši 30 000 000 Kč.
VII.

Dodací a kvalitativní podmínky

1. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění a to co do jeho rozsahu a času. Zhotovitel je povinen objednateli výkon tohoto práva umožnit a současně je povinen poskytnout mu požadované informace o provádění prací.

· Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisu a schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy i přes upozornění objednatele, je toto jednání oprávněným důvodem pro jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
3. Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým mu škodu uhradit.

4 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti v průběhu provádění díla.
5. Zhotovitel je povinen na své náklady průběžně zajišťovat a provádět likvidaci odpadu  vzniklém z prováděného díla. 

6. Smluvní strany se dohodly, že za objednatele jedná v organizačních, administrativních, právních a finančních záležitostech paní Ing. Petra Dudková, ředitelka a v technických záležitostech Jaroslav Savkov a za zhotovitele v organizačních, administrativních, právních a finančních záležitostech Ahmad Raad a v technických záležitostech Ahmad Raad.






VIII.

Záruční doba

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli záruku na dílo v délce 60 kalendářních měsíců.

2. Tato záruka běží ode dne dokončení a předání sjednaného díla (podle sepsaného zápisu o předání a převzetí).
2. Nároky objednatele z vad díla se řídí ustanoveními § 2615 a násl. Zákona. Nároky vyplývající z poskytnuté záruky za jakost se řídí ustanovením § 2619 ve vazbě na ustanovení § 2113 a násl. Zákona.
4. Vznikne-li na předaném díle v průběhu jeho záruky vada, je objednatel povinen vůči zhotoviteli zjištěnou vadu ihned reklamovat a to formou písemného, telefonického oznámení nebo e-mailem. V tomto oznámení objednatel uvede rozsah vady a jak se projevuje.

5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu reklamovanou vadu odstranit.

6. Smluvní strany se dohodly že z reklamace jsou vyloučeny vady způsobené zásahem třetí (cizí osoby) a přírodními vlivy (blesk, požár, povodeň atd.). 
IX.

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

1. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zák.č. 22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.

2. Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor veřejného prostranství jsou součástí smluvní ceny. Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi na vlastní náklady.

3.  Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména :

- ustanovení zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon)

- ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

- ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

- ustanovení o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích (zákon č. 309/2006 Sb., nař. vlády č. 591/2006 Sb.)

- ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhl. č. 246/2001 Sb.

- ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

- ustanovení nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

- požadavku stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány.
X.

Předání díla

1. Zhotovitel je povinen po ukončení předat objednateli provedené práce. O předání a převzetí prací provedených sepíší smluvní strany protokol, ve kterém vyjádří rozsah a kvalitu provedených prací. Tento protokol je podkladem pro konečné vyúčtování (fakturaci) ceny. 

2. Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména :

· 1x originál stavebního deníku

· zaměření stavby včetně geometrických plánů pro vklad do katastru nemovitostí

· zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací

· zkušební, záruční listy a dodací listy

· 2x dokumentace skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou

· kopie dokladu o způsobu likvidace odpadu (vážní lístky) + 1x prohlášení o nakládání s odpady dle zák. č. 185/2001 Sb.

· kopie osvědčení, atestů a prohlášení o shodě na použité stavební výrobky dle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. , kterým se stanoví požadavky na stavbí výrobky.

· všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce. Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít.

3. O odstranění vad a nedodělků bude sepsán příslušný protokol, který bude potvrzen zástupcem objednatele.
XI.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, týkajících se druhé smluvní strany, zejména o ustanoveních a podmínkách této smlouvy, o identitě třetích osob spolupracujících se zhotovitelem a objednatelem, charakteru této spolupráce a vztazích s třetími stranami vůbec, o cenách, obchodních záměrech a podnikatelských příležitostech druhé smluvní strany, které se dozvědí v průběhu plnění této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že cena plnění dle této smlouvy je ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb. považována za obchodní tajemství.
2. Objednatel tímto zhotovitele upozorňuje, že je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. n) zák. č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) smluvní stranou, na kterou dopadá povinnost uveřejňovat dokumenty dle příslušných ustanovení citovaného předpisu. 

3. Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.
4. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm, až do jeho řádného ukončení a předání objednateli, nese zhotovitel.

5. Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku.
XII.

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze učinit pouze písemně a to formou jejího dodatku podepsaném oběma smluvními stranami.





2. Pokud není sjednáno jinak, řídí se smluvní vztahy, vyplývající z této smlouvy, občanským zákoníkem a dalšími platnými právními předpisy.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každá strana obdrží 1 výtisk.

4. Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy, následují podpisy zástupců smluvních stran, s připojením razítka firmy.

5. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je následující příloha : Výzva k předložení nabídky včetně výkazu výměr (kalkulace).

V Kadani dne 18.4.2017



V Kadani dne 18.4.2017

Za objednatele:




Za zhotovitele :
.........................................................


.......................................................
          Mgr. Michal Voltr


                          Ahmad Raad

   předseda představenstva

                     

      jednatel

.........................................................                 


                 Petr Jindra



            
místopředseda představenstva


                   
Kabelová televize Kadaň, a.s., Kpt. Jaroše 1477, 43201 Kadaň 
Tel.: 474343339
|   Fax.: 474341148
|   E-mail: info@ktkadan.cz
|   www.ktkadan.cz
IČO: 46709584
|   DIČ: CZ46709584
|   Bankovní spojení: KB 11907441/0100 

Zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 298
Kabelová televize Kadaň, a.s., Kpt. Jaroše 1477, 43201 Kadaň 
Tel.: 474343339
|   Fax.: 474341148
|   E-mail: info@ktkadan.cz
|   www.ktkadan.cz
IČO: 46709584
|   DIČ: CZ46709584
|   Bankovní spojení: KB 11907441/0100 

Zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 298

