Dodatek č. 2

S M L O U V Y   O   D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 	867/2021

Název díla:

# PD Teplice – rekonstrukce budov VHL a provozního střediska” – studie proveditelnosti

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele (PM):

Zástupce objednatele (TDI):

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Starý a partner s.r.o.

sídlo:	Senovážná 996/6, 110 00 Praha 1

provozovna:

doručovací adresa:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

IČO: 27197395

DIČ:	CZ27197395

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:		       22.12.2004 Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 103722

zápis v živnostenském rejstříku:	       18.10.2004

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

(dále jen „zhotovitel“).

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu umístění stávajících objektů na poddolovaném území. Pro variantu rekonstrukce objektů ve stávající lokalitě je potřeba zajistit maximum podkladů ohledně sanace podloží v místě komorové poruby, rozborů zemin z podloží a hydrogeologických průzkumů v místě stavby a následně zvolit způsoby možného založení, včetně orientační kalkulace nákladů.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

# Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

- dílčí termín – předání kompletní Studie (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 11.3.2022

- předání a převzetí kompletní Studie (3 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ): 14 dní po schválení v investiční komisi

Nové znění:

Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

- dílčí termín – předání kompletní Studie (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 24.6.2022

- předání a převzetí kompletní Studie (3 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ): 14 dní po schválení v investiční komisi

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne					V Praze dne

……………………………………			…………………………………….