# SMLOUVA  O  DÍLO

číslo zhotovitele: 841/TC/CC/2022/023/CCBA

číslo objednatele: ………………..

--------------------------------------------------------------------------

uzavřená v souladu se zněním § 2586

a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

# Objednatel:			Obec Držkov

se sídlem:		Držkov 9, 468 24 Držkov

zastoupený:		Jaroslav Salaba, starosta obce

# IČO:			00262315

# DIČ:			---

# telefon:	          483 385 042

bankovní spojení: 	Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:	          3526301389/0800

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Jaroslav Salaba, starosta obce

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Jaroslav Salaba, starosta obce

E-mailová adresa pro doručování elektronických faktur vč. jejich příloh podle této smlouvy:

starosta@drzkov.cz

Korespondenční adresa pro doručování ostatní korespondence vč. listinných faktur a jejich příloh podle této smlouvy:

Obec Držkov, Držkov 9, 468 24

Zhotovitel:			STRABAG a.s.

odštěpný závod Praha

se sídlem:		Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zastoupený:		Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva

Ing. Pavel Brychcín MBA, člen představenstva

zmocněnci: 		Ing. Jaroslav Bílek, zastoupení dle plné moci

Ing. Jan Hauser, v zastoupení dle plné moci

IČO:			60838744

DIČ:			CZ 60838744

telefon:		485 123 455

bankovní spojení:	ČSOB a.s., hlavní pobočka České Budějovice

číslo účtu:		112071233/0300

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Jaroslav Bílek, technický vedoucí oblasti Liberec

Ing. Jan Hauser, vedoucí PJ Liberec

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Jan Hauser, VPJ Liberec, tel.: 724 111 818

Ing. Petr Dlouhý, vedoucí pokládkové čety, tel.: 724 904 769

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 7634

E-mailová adresa pro vracení elektronických faktur:

emailová adresa uvedená na faktuře (jmenovitě - zodpovědná osoba vystavující fakturu)

Korespondenční adresa pro doručování ostatní korespondence vč. reklamací a vracení listinných faktur:

STRABAG a.s., oblast Liberec, Generála Svobody 161/77, 460 14 Liberec XII

- Předmět smlouvy

Předmět smlouvy je zhotovení asfaltových vrstev, dle oceněného soupisu prací (nabídka zhotovitele) na stavbě „Pokládka asfaltových směsí - Držkov u hřiště“.

Cenová nabídka tvoří přílohu smlouvy a jako taková obnáší nejen cenu, ale i rozsah prací ceně odpovídající.

Místem plnění předmětu smlouvy je obec Držkov.

# 2. Podklady

Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva

*	Příloha č.1 smlouvy o dílo - nabídka prací zhotovitele s uvedenými     jednotkovými cenami a celkovým rozpočtem

- Platné technické a právní normy

Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je touto smlouvou potvrzena.

# 3. Cena díla

Dohodnutá cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní a činí:

Cena bez DPH

598.092,- Kč

Celková cena díla bude vyčíslena jako násobek jednotkové ceny z cenové nabídky zhotovitele a skutečně provedeného množství.

Objednatel uhradí zhotoviteli případnou nadspotřebu obalovaných směsí při dodržení požadované nivelety vozovky. Cena bude stanovena přepočtem na 1 t z cenové nabídky zhotovitele a bude účtována na základě vážních lístků.

V případě rozdělení na etapy či snížení objemu prací o více jak 10 % bude nutné jednotkové ceny přepočítat v důsledku rozpočítání fixních nákladů.

K ceně díla zhotovitel účtuje DPH podle právních předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění, pokud práce, které jsou předmětem této smlouvy, jsou zařazeny v klasifikaci CZ-CPA ve třídě 41-43, účtuje zhotovitel v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb.

Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH a že práce, které jsou předmětem dodávky této smlouvy, slouží k jeho ekonomické činnosti.

# 4. Termín plnění

Provádění prací:

28. 3. 2022

Při nevhodných klimatických podmínkách (trvalý déšť, sněžení, mráz), bude termín dokončení posunut o vynucenou dobu prostojů.

Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele.

Práce budou zahájeny a doba provádění začne plynout po kontrole připravenosti stavby objednatelem a po řádném převzetí staveniště zhotovitelem, na základě písemného protokolu.

V případě posunu zahájení díla z viny objednatele bude zhotovitelem určen náhradní termín provádění díla.

Zhotovitel si vyhrazuje právo na posutí termínu dokončení díla z důvodu případné poruchy obalovny asfaltových směsí či zásadní poruchy mechanizace.

# 5. Předání a převzetí díla

Zhotovitel vyzve zápisem do stavebního deníku po ukončení díla objednatele k převzetí provedeného díla.

Objednatel dílo převezme do 7 dnů od jeho dokončení.

Dílo bude zhotovitelem odevzdané a objednatelem převzaté i v případě, že v zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí díla s určením způsobu a termínu jejich odstranění.

Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.

Objednatel předá zhotoviteli před zahájením prací doklady o zkouškách hutnění a rovinatosti podloží, které budou v souladu s projektovou dokumentací a ČSN.

Dosažené parametry rovinatosti obrusné vrstvy budou v souladu s ČSN 73 6175.

Zhotovitel předá objednateli dokladovou část obsahující tyto doklady: prohlášení o vlastnostech na použité asfaltové směsi, kontrolní zkoušky použité asfaltové směsi, prohlášení o vlastnostech na spojovací postřik.

# 6. Záruční doba

Záruční doba za dílo činí 24 měsíců a začíná dnem převzetí hotového díla objednatelem. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny živelnými událostmi.

Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdávání objednateli.    Za vady, které se projevily po odevzdání díla odpovídá zhotovitel jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny deformací podloží.

Zhotovitel nenese zodpovědnost za návrh technického řešení díla objednatele (např. navržené odvodnění, spádové poměry atd.)

Pro odpovědnost za vady platí přiměřeně ustanovení § 2104, 2011 a 2012 OZ o povinnosti prohlédnout dílo včas, tj. bez zbytečného odkladu uplatnit práva ze záruky.

# 7. Platební podmínky

Vyúčtování za zhotovené práce bude provedeno fakturou na základě soupisu skutečně provedených prací po dokončení díla. Součástí daňového dokladu musí být i protokol o předání a převzetí dokončeného díla. Pouze v případě, že dílo bude v době jeho předání vykazovat vady a nedodělky, je objednatel oprávněn uplatnit pozastávku 5 % z fakturované částky bez DPH. Pozastávka bude uvolněna do 10 dnů na základě písemné žádosti, jejíž přílohou bude zápis o odstranění vad a nedodělků.

Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, uvedeném v záhlaví této smlouvy.

Splatnost faktur byla dohodnuta na 28 dnů po doručení objednateli.

Smluvní strany si vzájemně udělily souhlas v souladu s § 26, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění s použitím daňového dokladu v elektronické podobě. Faktury vč. jejich příloh podle této smlouvy bude zhotovitel zasílat objednateli v elektronické podobě ve formátu .pdf na e-mailovou adresu objednatele pro doručování elektronických faktur, uvedenou v čl. 1. této smlouvy, nebo v listinné podobě na korespondenční adresu objednatele pro doručování listinných faktur, uvedenou v čl. 1. této smlouvy.

# 8. Majetkové sankce - smluvní pokuty

Neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím dohodnutým majetkovým sankcím:

- Smluvní pokuta za prodlení s úhradou oprávněně vystavených faktur činí 0,05 % z účtované částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli, a to maximálně ve výši 5 % z ceny díla bez DPH.

- Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý den prodlení, a to maximálně ve výši 5 % z ceny díla bez DPH.

# 9. Ostatní ujednání

Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli písemně staveniště prosté všech právních i faktických závad a seznámí ho se specifickými místními podmínkami.

Objednatel odpovídá za řádné veřejnoprávní projednání díla, eventuelně ohlášení úprav příslušnému orgánu státní správy.

Objednatel předá min. 1 fixní výškový bod na staveništi.

Objednatel zajistí jednu zpevněnou příjezdovou komunikaci na staveniště tak, aby mohl zhotovitel bez překážek provést dílo příslušným strojem a nedošlo vlivem jeho působení ke znečištění jednotlivých konstrukčních vrstev a veřejných komunikací.

Objednatel vyčlení pro zhotovitele na staveništi prostor pro umístění zařízení staveniště, nářadí, strojů.

Objednatel zajistí koordinaci souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele.

Nabídková cena neobsahuje náklady na provedení dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření stavby, náklady na DIO a DZ, veřejnoprávní projednání stavby, čištění komunikací, náklady na finanční garance po dobu záruční doby, srážky za zařízení staveniště.

Případné výškové usazení vstupů inženýrských sítí provede souběžně s prováděním ložné vrstvy na své náklady objednatel.

Výsledná tloušťka živičného souvrství je dána výškou nivelety podkladu zhotoveného objednatelem a požadovaného nášlapu na betonových výrobcích či požadované výsledné niveletě vozovky.

Pro účely tohoto ustanovení se Sankciovanou osobou rozumí subjekt, na který byly uplatněny sankce, zejména, (avšak nejen), sektorové sankce (jednotlivě a/nebo společně dále jako "Sankce"), a to ve smyslu příslušných právních předpisů a /nebo nařízení zejména ze strany: (i) OSN, (ii) Federální vlády Spojených států amerických, (iii) EU.

Objednatel tímto prohlašuje a zavazuje se, že není a nebude označen jako Sankciovaná osoba a není a nebude osobou a/nebo subjektem, na který se Sankce uplatňují a/nebo budou uplatňovat.

V případě, že jakékoliv z výše uvedených prohlášení bude nepravdivé a/nebo objednatel poruší závazky podle tohoto ustanovení, je zhotovitel oprávněný odstoupit od smlouvy s okamžitou účinností.

Zhotovitel je také oprávněn odstoupit od smlouvy s okamžitou účinností v případě, že se budou Sankce uplatňovat na objednatele po uzavření smlouvy.

Objednatel se zavazuje zhotovitele odškodnit a nahradit mu všechny z ukončení smlouvy vzniklé ztráty.

Objednatel se zavazuje seznámit se s Etickým kodexem (Code of Conduct) zhotovitele v aktuálním znění a tento dodržovat. Etický kodex zhotovitele je přístupný na webové adrese:

https://www.strabag.cz/databases/internet/_public/files30.nsf/SearchView/B0C60F09EFBEA6C1C125860D0044B358/$File/Code%20of%20Conduct.pdf

Objednatel se dále zavazuje seznámit se s Dodavatelským kodexem zhotovitele a tento dodržovat. Dodavatelský kodex zhotovitele je přístupný na webové adrese:

https://www.strabag.cz/databases/internet/_public/files30.nsf/SearchView/39C34EF728FD07E3C125860D0044BF60/$File/Dodavatelsk%C3%BD%20kodex.pdf

# 10. Závěrečná ujednání

Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.

Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen na základě oboustranně podepsaného písemného dodatku.

Tato smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

Zhotovitel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, zejména v důsledku neplnění povinností objednatele.

Zhotovitel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení OZ.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka prací

Příloha č. 2 – Plná moc zhotovitele

Smlouvu přezkoumal: Ing. Renata Stránská

V Držkově dne 28. 3. 2022			V Liberci dne 28. 3. 2022

Za objednatele:					Za zhotovitele:

Jaroslav Salaba					Ing. Jaroslav Bílek

starosta obce					v zastoupení dle plné moci

Ing. Jan Hauser

v zastoupení dle plné moci