Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 210327

č. j. 2022/1349/NM

Smluvní strany:

Národní muzeum, příspěvková organizace

Se sídlem: Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1 – Nové Město

Zastoupené: prof. PhDr. Michalem Stehlíkem, Ph.D., náměstkem pro sbírkotvornou a výstavní činnost

IČO: 00023272, DIČ: CZ00023272

(dále jen „Objednatel“)

a

Muzea Servis, spol. s r.o.

Zapsaný v: OR vedený KS Brno, oddíl C, vložka 85487

Se sídlem: Žebětínská 952/47, 623 00 Brno

Zastoupený: Ing. Petrem Petkovským, jednatelem

IČO: 03570762, DIČ: CZ03570762

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek 1

Shora jmenované smluvní strany uzavřely dne 19. 11. 2021 smlouvu o dílo č. 210327 (dále jen „Smlouva“).

Vzhledem k časovému zdržení v postupu prací předcházejících předmětu Díla výše uvedené Smlouvy se obě smluvní strany dohodly na níže uvedeném prodloužení termínu plnění a doplnění Díla o 1 ks sedacího mobiliáře. Po změně zní příslušná ustanovení Smlouvy takto:

- Úprava předmětu díla je navýšená o výrobu a montáž sedacího mobiliáře specifikovaného v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

- Úprava ceny díla (vícepráce) po změně činí:

Původní cena díla					1 977 137,- Kč

Vícepráce dle dodatku č. 1				    187 400,- Kč

Cena Díla po změně (bez DPH)			2 164 537,- Kč

DPH 21 %						   454 552,77 Kč

Cena Díla po změně (včetně DPH)			2 619 089,77 Kč

- Článek III – Místo a doba plnění, odst. c) dokončení prací a předání Díla – do 31. 5. 2022

Článek 2

- Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2.	Dodatek je podepsán elektronicky.

3.	Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že souhlasí s jeho obsahem a že nebyl uzavřen za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svůj podpis.

| V Praze dne |  | V …………… dne |
| --- | --- | --- |
| prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. objednatel |  | Ing. Petr Petkovský zhotovitel |