**SMLOUVA O DÍLO č. 5/2022**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi

**1.Objednavatelem** Správa účelových zařízení, příspěvková organizace Svojsíkova 833 737 01 Český Těšín IČ : 75107040DIČ : CZ75107040 zastoupená : ing. Edvard Huczala – ředitel (dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné

a

**2.Zhotovitelem ELEKTROMONT BRNO a.s.** ul. Žarošická 17 628 00 Brno - Židenice IČ : 24319139 DIČ: CZ24319139 č.účtu : XXXXXXXXX

Zastoupená : Ing. Radim Kříva, předseda představenstva

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

**I. Předmět smlouvy**

(1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo „**Výměna čidel NH3“** ve strojovně ZS v Českém Těšíně, na ul. Svojsíkové(dále jen „Dílo)

(2) Objednatel se zavazuje „Dílo“ převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou níže v čl. II této smlouvy.

**II. Cena Díla a způsob její úhrady**

(1)Cena Díla byla stranami smlouvy stanovená ve výši **130.150,00 Kč** bez DPH, celkem **157.481,50 Kč** včetně DPH. (2)Cena bude uhrazena na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví, po převzetí díla, faktura bude mít splatnost 14 dnů.

**III. Doba a místo plnění**

(1)Zhotovitel provede dílo v době **od 3.5.2022 do 14.5.2022.** (2)Zhotovitel provede Dílo v budově strojovny zimního stadionu v Českém Těšíně.

**IV. Předání a převzetí díla**

(1)Dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději do dvou dnů od zhotovení díla bez vad a nedodělků. (2)O předání a převzetí Díla sepíší Zhotovitel s Objednatelem protokol. (3)Bude-li mít Dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepíší strany protokol obsahující výčet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít Dílo dříve, než dojde, k odstranění všech vad a nedodělků.

**V. Práva a povinnosti stran**

(1)Zhotovitel je povinen provést Dílo s potřebnou péčí tak, aby mohlo být předáno Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy. (2)Objednatel nebo jim zmocněná osoba (Bc. Vladimír Kroček), je oprávněn kontrolovat provádění Díla, zejména zda je prováděno v souladu s touto smlouvu a obecně závaznými právními předpisy, jakož i upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky. (3)Práva a povinnost stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

**VI. Smluvní pokuty**

(1)Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny Díla za každý den prodlení s dokončením a předáním z termínu podle čl. III, této smlouvy. (2)Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny Díla za každý den prodlení s platbou ceny Díla.

**VII. Závěrečná ustanovení**

(1)Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran. (2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnou originálu, při čemž každá ze stran obdrží po jednom. (3) Tato smlouva je platná dne podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. (4) Objednatel (Správa účelových zařízení, příspěvková organizace) informoval druhou smluvní stranu, že je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva a všechny její případné dodatky podléhají povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a všechny její případné dodatky do registru smluv, Správa účelových zařízení, příspěvková organizace, a to i v případě, kdy na druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona. (5) Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pouze za účelem plnění této smlouvy.

V Českém Těšíně dne

………………………………………………….. …………………………………………………………..

Objednatel Zhotovitel