DODATEK č. 2

k č. SPA –2019-800-000173/2

č. smlouvy zhotovitele: 02-O-4173-8813/19

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: „Úpravna vody Bavory“

uzavřené dne 17.7.2019  podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s.

Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Bankovní spojení: KB Cheb, č. účtu 14102331/0100

Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Zástupce při jednání ve věcech technických: Ing. Václav Šmíd, vedoucí technicko-investičního odd.

Zástupce při jednání ve věcech provozních: Richard Ondruch, vedoucí  provozu  Mariánské Lázně a Nebanice
(dále jen „Objednatel“)

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo:					Nábřežní 4/90, 150 00 Praha 5

IČO: 					471 16 901

DIČ: 					CZ47116901

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

Bankovní spojení:			Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5

Číslo účtu: 				19-1583390227/0100

Statutární zástupci:	Ing. Šárka Balšánková,

místopředseda představenstva

Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

Zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02

Zástupce ve věcech technických:	Ing. Blanka Anderlová

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK K

SMLOUVĚ O DÍLO:

- Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě změny doby plnění dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. SPA-2019-800-000173. Termín ukončení se mění na základě dohody obou smluvních stran.

- Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2019-800-000173 se dohodou smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto:

- článek III. doba plnění odstavec 3.1. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

## Průzkumné práce – inženýrsko-geologický průzkum (IGP)

# Předání díla	do 2,5 měsíců od předání výsledků z modelových zkoušek a schválení koncepce technologie na výrobním výboru

## B. Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR)

# Předání díla	do 2,5 měsíců od předání výsledků z modelových zkoušek a schválení koncepce technologie na výrobním výboru

# C. Inženýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby

# Předání díla	do 5,5 měsíců od předání výsledků z modelových zkoušek a schválení koncepce technologie na výrobním výboru

# D. Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP):

# Předání díla			do 11.2.2022

# E. Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení:

# Podání žádosti o stavební povolení	do 4.3.2022

# F. Vypracování dokumentace k zadání a provedení stavby (DZS a DPS)

# Předání díla	do 4 měsíců od pokynu objednatele

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2019-800-000173 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena.

  - Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

V Chebu, dne …………….				V ………….., dne ………….

Za Objednatele:						Za Zhotovitele:

………………………………

Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., 									ředitel divize 02

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.