DODATEK č. 3

k č. SPA –2020-800-000128/3

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: „Rekonstrukce VDJ Modřín a Skalka – projektová   dokumentace“

uzavřené dne 5.5.2020  podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s.,

se sídlem Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČ 49787977, DIČ CZ49787977

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,

v oddíle B, vložce 367

Bankovní spojení: KB 14102331/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

Ing. arch. Václav Zůna,

se sídlem xxxx

IČ 722 02 327, DIČ xxxx

Bankovní spojení: xxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK K

SMLOUVĚ O DÍLO:

- Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě změny rozsahu plnění, termínu ukončení a ceny díla na jednotlivých VDJ dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. SPA-2020-800-000128.

- Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2020-800-000128 se dohodou smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto:

- Článek 1. Základní ustanovení, výchozí podklady a údaje

Smluvní strany se dohodly, že plnění díla a odevzdání zpracované projektové dokumentace na provedení stavby (PDPS) bude rozděleno na zpracování stavební části a na výměny technologické části na VDJ Modřín a VDJ Skalka.

- Článek 3. Čas plnění odstavec b) článku. 3.1. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

### 3.1., odst. b) Zpracování DPS pro výběr zhotovitele stavební části do 12/2021; výkazu výměr a rozpočtu do 01/2022; předání schváleného čistopisu DPS, výkazu výměr a rozpočtu stavební části do 02/2022

- Článek 5. Platební podmínky článek 5.3. se ruší a nahrazuje zněním

5.3. Dílčí plnění:

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení ……………..	VDJ Modřín	184.000,- Kč

VDJ Skalka	184.000,- Kč

Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení 		VDJ Modřín	  15.000,- Kč

VDJ Skalka	  15.000,- Kč

Zpracování PD pro výběr zhotovitele stavební části – PDPS	VDJ Modřín	212.500,- Kč

VDJ Skalka	212.500,- Kč

Zpracování PD pro výběr zhotovitele technologie – PDPS-technologie

VDJ Modřín	  30.000,- Kč

VDJ Skalka	  30.000,- Kč

Výkaz výměr a rozpočet					VDJ Modřín	  10.000,- Kč

VDJ Skalka	  10.000,- Kč

Autorský dozor							VDJ Modřín	  22.500,- Kč

VDJ Skalka	  22.500,- Kč

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2020-800-000128 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 3 dotčena.

## Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech případných dodatků dle povinností vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je povinným subjektem dle ustanovení § 2, odst. 1, písmeno n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této smlouvy/dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem v případě, že hodnota přesahuje 50 000,- Kč bez DPH.

  - Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dána dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

V Chebu, dne …………………				V Aši, dne ………………..

Za Objednatele:						Za Zhotovitele:

………………………………

Ing. arch. Václav Zůna