# Smlouva o dílo

„**Náhradní výsadba VN Pocheň, odbahnění nádrže“**

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami

Objednatel: **Povodí Odry, státní podnik**

Sídlo Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Statutární zástupce Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel

Zástupce pro věci technické Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru

 Ing. Petr Prőschl, DiS, investiční referent

 Lucie Rudolfová, investiční odbor

Telefon 596 657 111

Bankovní spojení KB Ostrava, č.ú. 97 104761/0100

IČ/DIČ 70890021 / CZ70890021

Plátce DPH ano

Zapsán Krajským soudem v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel: **Mgr. Jiří Konečný**

Sídlo U Dubu 237, Háj ve Slezsku, 747 92

Telefon xxx

E-mail xxx

Bankovní spojení 2331187083/0800, ČS a. s.

IČ/DIČ 88706222 / xxx

Plátce DPH ano

Zápis ve veřejném rejstříku živnostenský úřad Města Opava

#### I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedení díla uvedeného v názvu smlouvy na základě nabídky zhotovitele ze dne 22.3.2022 a podle podmínek předaných objednatelem zhotoviteli.

Předmět plnění zahrnuje následující činnosti:

* Realizaci náhradní výsadby za pokácené dřeviny v rozsahu stanoveném v dokumentaci VN Pocheň, odbahnění nádrže - Náhradní výsadba, vypracované společností C.S.C spol. s. r. o., prosinec 2018
* Následná péče po dobu 3 let
* Zajištění souhlasu se vstupem na pozemky  obce Brumovice, potřebné pro přístup k lokalitě určené pro výsadbu.
	1. Zhotovitel prostudoval všechny dokumenty předané objednatelem v souvislosti s pracemi na díle a přijímá je s plnou odpovědností za základ pro jeho provedení.
	2. Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit každého případného poddodavatele.

**II. Termíny plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést práce uvedené v čl. I. v níže uvedených termínech:
	* **Termín realizace výsadby: 11.4.2022-13.5.2022**
	* **Termín dokončení díla – následné péče: 31.10.2025**
2. Termín dokončení může být po dohodě obou smluvních stran upraven, pokud dojde k přerušení prací vyšší mocí.

**III. Cena díla**

1. Cena je platná po celou dobu realizace na základě podané nabídky a činí: **753 362,15 Kč bez DPH**
2. Cena díla je sjednána jako cena pevná ve smyslu § 2620 odst. 1 občanského zákoníku. Odchylně od tohoto ustanovení lze cenu díla měnit pouze dle následujícího ustanovení této smlouvy.

Výše uvedenou max. cenu lze změnit pouze v případě, že se v průběhu realizace díla vyskytne potřeba nepředvídaných nebo nevyhnutelných nákladů. Tato záležitost bude projednána smluvními stranami a v případě oboustranného souhlasu promítnuta do dodatku ke smlouvě.

1. Zhotovitel prohlašuje, že v ceně jsou zahrnuty:

- všechny práce a povinnosti, které zaručují provedení díla podle zadávacích podmínek a této smlouvy

- náklady spojené s užíváním všech pozemků a nemovitostí vč. uvedení do původního stavu.

4. Režim uplatnění DPH bude stanoven v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu s § 21 odst. 8 tohoto zákona.

5. Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný, než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

## IV. Platební podmínky

### Faktura bude zhotovitelem vystavena po realizaci výsadby a po provedení následné péče v každém roce na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací. Výměry a jednotkové ceny budou odsouhlaseny podle nabídkového položkového rozpočtu.

### Zhotovitel je povinen objednateli doručit fakturu – daňový doklad nejpozději v termínu do 17. kalendářního dne měsíce následujícího po datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeném ve faktuře, a to na příslušnou podatelnu objednatele nebo na e-mailovou adresu fakturace@pod.cz.

### Lhůta splatnosti faktury (daňového dokladu) je dohodou stanovena do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Daňové doklady musí mít náležitosti daňového dokladu podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

1. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta záloha.

## V. Záruční doba a odpovědnost za vady díla

### Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků a ve sjednané době.

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá této smlouvě a podmínkám předaným objednatelem zhotoviteli.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo nebo jakákoli jeho součást v době předání (a to bez ohledu na to, zda byly tyto vady objednatelem při přebírání zjištěny nebo nikoliv) a za vady, které se vyskytly v záruční době.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce **24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet ode dne úspěšného předání a převzetí ukončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků.
4. Zhotovitel se zavazuje, že při dodržování správných postupů následné péče, bude po smluvenou záruční dobu dílo a jakákoli jeho součást plně funkční, použitelné a bez jakýchkoliv vad během celé záruční doby, a že si zachovají smluvené vlastnosti a jakost.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje.

7. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu objednateli řádně protokolárně předat.

8. Lhůta pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla a lhůta pro odstranění vad zjištěných v záruční době se stanovuje na 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

**VI. Smluvní pokuty**

1. V případě, že zhotovitel nesplní lhůtu plnění předmětu smlouvy dle čl. II. bod 1. této smlouvy, je oprávněn objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. III. bodu 1. této smlouvy za každý kalendářní den prodlení.
2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.
3. Pro případ porušení ujednání uvedeného v čl. IX. bod 4. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. III. bodu 1. této smlouvy, a to se splatností do 14 dnů od vystavení faktury.
4. V případě nedodržení ustanovení čl. I. bodu 3. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu vzniklé škody.
6. Pro případ porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele uvedené v Čestném prohlášení o sociálně odpovědném plnění této zakázky, které je součástí nabídky podané zhotovitelem do výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku (viz čl. VII, odst. 9 této smlouvy), se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení se splněním každé jednotlivé povinnosti až do prokazatelného zjednání nápravy.

**VII. Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo v souladu s platnými zákony, předpisy a nařízeními a odškodní a uspokojí každý nárok objednatele v souvislosti se všemi škodami a ztrátami, ke kterým došlo v důsledku porušení nebo nedodržení některého zákona, předpisu nebo nařízení zhotovitelem, případně jeho zaměstnancem.
2. Zhotovitel provede opatření proti případnému úniku závadných látek (ropných apod.) do vodního toku a nádrže, popř. taková opatření, aby toto nebezpečí bylo minimalizováno. Pokud dojde k úniku, bude zhotovitel na vlastní náklady provádět likvidaci těchto látek.
3. Zhotovitel ponese odpovědnost za bezpečnost pracoviště a za to, že na pracoviště nebudou mít přístup neoprávněné osoby. Zhotovitel bude odpovědný za trvalý úklid pracoviště a za jeho konečný úklid po úplném ukončení prací.
4. Zajištění přístupu k místu plnění a povolení k užívání veřejných i soukromých ploch pro provádění prací a příp. zařízení staveniště obstará zhotovitel včetně následujícího uvedení do původního stavu po ukončení prací a jejich protokolárního předání zpět jejich vlastníkům. Poplatky za vydání těchto povolení i za užívání ploch nese zhotovitel. Poplatky, případně pokuty a majetkové sankce za delší než smluvenou dobu užívání hradí zhotovitel za dobu, po kterou je v prodlení. Pokutu za nedodržení podmínek příslušného povolení je povinen uhradit rovněž zhotovitel.
5. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat plnění předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci, jakož i protipožárních opatření, vyplývajících z povahy vlastních prací.
6. Zajištění prostoru místa plnění a přístupových cest – zhotovitel přebírá zodpovědnost za činnosti prováděné v prostoru místa plnění.
7. Za střežení majetku na předaném pracovišti si odpovídá zhotovitel.
8. Veškeré náklady vyplývající z výše uvedených povinností jsou součástí celkové ceny díla uvedené v čl. III. této smlouvy o dílo
9. Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o sociálně odpovědném plnění této zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele podané do výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli k nahlédnutí. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení smluv nebo jiných dokumentů či potvrzení, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

**VIII. Přejímání ukončených prací**

### Po dokončení výsadby bude sepsán dílčí protokol jako podklad pro fakturaci. Po ukončení následné péče bude sepsán předávací protokol o Ukončení zakázky/díla.

### Přejímací řízení pro sepsání dílčího protokolu / předávacího protokolu svolá objednatel do 5 dnů po obdržení písemného oznámení zhotovitele o řádném ukončení prací.

### Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo (nebo jeho část), která má vady nebo nedodělky.

1. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel dílo odmítá převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody.

**IX. Závěrečná ustanovení**

# Na právní vztahy výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku, v platném znění.

1. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 občanského zákoníku.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze na základě oboustranně odsouhlasených písemných dodatků.
3. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v případě hrubého porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy od smlouvy odstoupit. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit rovněž za podmínek stanovených občanským zákoníkem, v platném znění. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že oznámení o odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Smluvní strany se dohodly, že i po odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ujednání smluvních stran týkající se odpovědnosti za vady díla, smluvních pokut a náhrady škody.
6. Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy v případě nedostatku finančních prostředků, a to bez možnosti uplatnění sankcí a jakéhokoliv nároku na náhradu škody vůči objednateli.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
8. Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu.
10. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením smlouvy dochází za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran k předání a zpracování osobních údajů zástupců či kontaktních osob smluvních stran v rozsahu zejm. jméno, příjmení, akademické tituly, pozice/funkce, telefonní číslo a e-mailová adresa. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že je oprávněna tyto osobní údaje fyzických osob uvést ve smlouvě/předat druhé smluvní straně, a že bude dotčené fyzické osoby, které ji zastupují/jsou jejími kontaktními osobami, informovat o takovém předání jejich osobních údajů a současně o jejich právech při zpracování osobních údajů.
11. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje zejména na skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství, na informace obsahující osobní údaje, jakož i na všechny další skutečnosti či informace, které druhá smluvní strana prohlásí za důvěrné. Smluvní strany se též zavazují nevyužít jakékoliv informace zpřístupněné v souvislosti s touto smlouvou ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob v rozporu s účelem jejich zpřístupnění. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na údaje, které je smluvní strana povinna poskytnout dle zákona na vyžádání soudů, správních úřadů, orgánů činných v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely či jiných subjektů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.

Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik
do 30 dnů od jejího uzavření.

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

za objednatele: za zhotovitele:

v Ostravě dne 8.4.2022 v Háji ve Slezsku dne 4.4.2022

 xxx xxx

 Ing. Jiří Tkáč xxx

 generální ředitel

 vz. Ing. Břetislav Tureček

první zástupce generálního ředitele