Smlouva o dílo

Číslo smlouvy zhotovitele: 000159

Číslo smlouvy objednatele  417/2022

# Smluvní strany

Zhotovitel:

| Společnost | Arkance Systems CZ s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo | Líbalova 2348/1, 149 00, Praha 4 |
| IČO | 26197081 |
| DIČ | CZ26197081 |
| Spisová značka | Oddíl, Vložka: C.350100, vedená u: rejstříkového soudu v Praze |
| Zastoupená | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Bankovní spojení | xxxxxxxxxxxxxxxx |
| Číslo účtu | xxxxxxxxxxxxxxxx |

Objednatel:

| Společnost | Povodí Ohře, státní podnik |
| --- | --- |
| Sídlo | Bezručova 4219, 430 03, Chomutov |
| IČO | 70889988 |
| DIČ | CZ70889988 |
| Spisová značka | v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 |
| Zastoupen | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Bankovní spojení | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Číslo účtu | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

# Předmět smlouvy

Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele poskytnout objednateli dodávku SW komponent a příslušných služeb v oblasti realizace rozvoje GIS technologií (dále jen dílo).

Předmět plnění se skládá z následujících dílčích plnění (částí díla)

1. etapa

2. etapa

Doplňkové služby – volitelná položka

Předmět plnění je podrobně specifikován s příloze č.1 této smlouvy

# Doba a místo plnění

Termín pro předání díla je do jednotlivých etap je:

1. etapa do 30.6.2022

2.etapa do: 31.5.2023

Doplňkové služby – volitelná položka do: 31.5.2023

Podrobný harmonogram plnění stanoví příloha č. 1 této smlouvy

Smluvní strany berou na vědomí, že dodržení sjednaných termínů plnění je podmíněno poskytnutím řádné součinnosti objednatele. O dobu případného prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti nebo plněním jiných povinností objednatele dle této smlouvy prodlužuje termíny stanovené pro plnění zhotovitele.

Místem plnění je sídlo objednatele na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy, plnění může být provedeno i prostřednictvím vzdáleného přístupu.

# Cena a platební podmínky

Celková cena za dílo je 360 000,- Kč bez DPH.

Cena jednotlivých částí díla činí:

Cena plnění dle článku 2.b.i. činí 72 000,-Kč bez DPH

Cena plnění dle článku 2.b.ii. činí 216 000,-Kč bez DPH

Cena plnění dle článku 2.b.iii. činí 72 000,-Kč bez DPH

Celková cena díla je předběžná, bude upřesněna na základě skutečně poskytnutých hodin dle  článku 2.b.iii a nepřekročí 360 000,- Kč bez DPH

Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení dohodnuté ceny díla, resp. příslušného dílčího plnění ke dni předání a převzetí díla nebo jeho části a Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla nebo příslušného dílčího plnění po předání a převzetí díla resp. jeho části.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí předmětu díla nebo jeho dílčího plnění uvedeného v bodu 2b této smlouvy.

Splatnost daňového dokladu – faktury vystavené podle této smlouvy činí 14 dnů od doručení daňového dokladu.

Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednavatel zhotoviteli fakturu k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opravené faktury.

Povinnost objednatele zaplatit je splněna dnem připsání příslušné finanční částky na účet zhotovitele.

# Předání a převzetí díla

Předání a převzetí (dále jen předání) díla případně příslušného dílčího plnění bude potvrzeno podepsáním předávacího protokolu. V předávacím protokolu smluvní strany uvedou:

plnění nebo dílčí plnění bylo předáno bez výhrad, nebo

plnění nebo dílčí plnění bylo předáno s výhradami, které nebrání předání - v tomto případě se plnění považuje za předané a účastníci dohodnou termín a způsob vyřešení výhrad, nebo

plnění nebo dílčí plnění nebylo předáno - v tomto případě účastníci v předávacím protokolu písemně uvedou příslušné věcné výhrady bránící předání včetně naplnění či nenaplnění akceptačních kritérií formou strukturovaného rozdílového protokolu. V tomto případě se plnění nebo dílčí plnění nepovažuje za předané. Účastníci dohodnou termín a způsob vyřešení výhrad a po jejich vyřešení bude znovu provedeno předávací řízení.

Předávací protokol předkládá zhotovitel.

Předávací protokol podepisují pověřené osoby obou smluvních stran.

Objednatel se zavazuje dílo nebo jeho část převzít, bude-li vykazovat funkčnost specifikovanou v příloze č. 1 této smlouvy.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo nebo jeho část pouze, vykazuje-li dílo nebo jeho část podstatnou vadu, a to až do jejího odstranění. Za podstatnou vadu se považuje, pokud nejsou k dispozici funkce specifikované v příloze č. 1

V případě, že objednatel neposkytne součinnost nutnou pro provedení předávacího řízení nebo neuplatní výhrady bránící předání do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo dílo nebo dílčí plnění poskytnuto k předání, bude se považovat takto poskytnuté plnění nebo dílčí plnění za předané. Odmítne-li objednatel dílo či jeho část převzít, aniž jsou pro takový postup splněny podmínky dle předcházejícího odstavce tohoto článku, považuje se dílo či jeho část za převzatou ke dni takového odmítnutí.

Objednatel se zavazuje, že zajistí účast osoby pověřené jednat za objednatele ve věcech technických při předání a převzetí díla nebo jeho části, a to na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou nejméně 3 dny předem.

# Závazky zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje:

Písemně oznamovat objednateli všechny skutečnosti, které při poskytování plnění podle této smlouvy i jinak zjistí, a které by mohly mít vliv na změnu požadavků objednatele.

Zúčastňovat se jednání svolaných objednatelem souvisejících s plněním předmětu této smlouvy.

Zajistit dodržování bezpečnostních a provozních předpisů platných pro práce v prostorách objednatele, se kterými byl prokazatelně seznámen.

Chránit veškerá data a informace objednatele, se kterými přijde do styku, v souladu s článkem 9. této smlouvy a zajistit dodržování této povinnosti též všemi jím pověřenými osobami.

V případě změny sídla zhotovitele, případně jakýchkoliv kontaktních informací uvedených v této smlouvě se zavazuje zhotovitel písemně uvědomit objednatele nejpozději do jednoho týdne po vzniku změny.

# Závazky objednatele

Objednatel se zavazuje:

Poskytnout zhotoviteli součinnost vymezenou v příloze č. 1 této smlouvy.

Proškolit pracovníky zhotovitele v celém rozsahu relevantních bezpečnostních a provozních předpisů platných pro práce v prostorách objednatele.

Umožnit pracovníkům zhotovitele v pracovní dny, či případně v jinou vzájemně dohodnutou dobu, přístup do útvarů objednatele, v nichž je nezbytná osobní komunikace pro plnění předmětu této smlouvy.

Zajistit, aby příslušní pracovníci objednatele poskytovali pracovníkům zhotovitele potřebné informace v dohodnutém termínu nebo nejpozději do10 pracovních dnů.

Odstranit zjištěné nedostatky na poskytnutém HW a souvisejícím SW vybavení (operační systém) zjištěných při instalaci systému nebo provozu.

Objednatel plně odpovídá za zálohování SW. Objednatel musí mít k dispozici zálohy dat, ze kterých lze v případě potřeby provést rekonstrukci SW.

V případě změny sídla objednatele, případně jakýchkoliv kontaktních informací uvedených v této smlouvě se zavazuje objednatel písemně uvědomit zhotovitele nejpozději do jednoho týdne po vzniku změny.

# Komunikace mezi smluvními stranami

Obě strany spolu budou ve věcech změn či dodatků této smlouvy komunikovat písemně na adresy objednatele a zhotovitele uvedené v článku 1. této smlouvy.

Pro účely doručování se považují v pochybnostech písemnosti za doručené třetím dnem po odeslání písemnosti doporučeným dopisem na adresu druhé smluvní strany. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že se již druhá smluvní strana na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy nezdržuje, nebo když změnila sídlo či bydliště, ale neoznámila druhé smluvní straně písemně takovou změnu adresy pro doručovaní písemností, a v případě, že doručení písemnosti zmařila.

Za písemnou komunikace se považuje i komunikace provedené elektronickou poštou mezi pověřenými osobami.

Pověřenými osobami ve smyslu této smlouvy objednatel stanoví:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pověřenými osobami ve smyslu této smlouvy zhotovitel stanoví:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věcech technických

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věcech obchodních

# Ochrana dat a informací

Smluvní strany se tímto zavazují, že veškeré informace a zvláště pak veškerá data objednatele, se kterými se seznámí v rámci plnění této smlouvy pracovníci či subdodavatelé zhotovitele a která jakákoliv ze smluvních stran získá o druhé straně při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, budou považovány za důvěrné. Smluvní strany se zavazují zachovat o těchto informacích mlčenlivost s výjimkou předchozího písemného souhlasu druhé strany, žádnou z těchto informací nijak nezneužít, nevyužít, nezpřístupnit a ani neumožnit zpřístupnění třetím osobám. Tento závazek smluvních stran trvá i po ukončení smlouvy z jakéhokoli důvodu.

Výše stanovená povinnost mlčenlivosti nekončí po zhotovení díla dle této smlouvy nebo jejím ukončením, pokud nenastane některé z následujícího:

informace je veřejně přístupná nebo se později stane veřejně přístupnou jinak než porušením této smlouvy, nebo

ke sdělení informace dojde na základě závazného požadavku nebo výzvy státních orgánů oprávněných k tomuto na základě zákona.

# Ostatní ustanovení

Zhotovitel bude při plnění jednotlivých úkolů brát v úvahu provozní potřeby objednatele.

Zhotovitel je oprávněn vykonávat některé činnosti prostřednictvím své partnerské společnosti (dále jen subdodavatelem). V takovém případě odpovídá zhotovitel za činnost subdodavatele jako by plnil sám.

Smlouvu lze kdykoliv ukončit písemnou dohodou obou stran smlouvy. V takovém případě má zhotovitel nárok na úhradu prokazatelně spotřebovaných nákladů, které souvisejí s plněním předmětu díla.

Jestliže bude některé ustanovení této smlouvy považováno za neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné, pak platnost, zákonnost a vynutitelnost zbývajících ustanovení nebude žádným způsobem dotčena. Neplatná část smlouvy se nahrazuje nejbližší právní úpravou podle občanského zákoníku.

Žádná ze smluvních stran nemůže převést práva a povinnosti z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany na třetí osobu.

Smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem je vymezen touto smlouvou a všeobecnými smluvními podmínkami společnosti Arkance Systems CZ s.r.o. pro podnikatele, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a jsou uvedeny v příloze č.2 této smlouvy. Upravuje-li tato smlouva některé otázky odlišně, mají přednost ustanovení této smlouvy před ustanoveními všeobecných smluvních podmínek.

Právní vztahy neupravené přímo v této smlouvě nebo ve všeobecných smluvních podmínkách společnosti Arkance Systems CZ s.r.o. pro podnikatele se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.  v platném znění.

V případě, že součástí předmětu plnění je i dílčí plnění spočívající v dodávce zboží, použijí se na práva a povinnosti smluvních stran ohledně takového dílčího plnění kromě aplikovatelných ustanovení této smlouvy a všeobecných smluvních podmínek společnosti Arkance Systems CZ s.r.o. pro podnikatele také ustanovení občanského zákoníku upravující kupní smlouvu.

V případě, že součástí předmětu plnění je i dílčí plnění spočívající v poskytnutí licence, použijí se na práva a povinnosti smluvních stran ohledně takového dílčího plnění kromě aplikovatelných ustanovení této smlouvy a všeobecných smluvních podmínek společnosti Arkance Systems CZ s.r.o. pro podnikatele také ustanovení autorského zákona upravující licenční smlouvu.

Změny nebo doplňky této smlouvy a uvedených příloh mohou být provedeny pouze číslovaným písemným dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.

Podpisem této smlouvy se stávají předešlá korespondence popř. ústní domluvy, které nebyly v této smlouvě výslovně zohledněny, bezpředmětné.

# Compliance doložka

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s.p. (viz http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

# Ochrana a zpracování osobních údajů

V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459

# Závěrečná ujednání

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy prostřednictvím registru smluv.

Obě smluvní strany potvrzují po přečtení autentičnost této smlouvy svým podpisem. Zároveň obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

# Seznam příloh

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace díla, rozpad ceny

Příloha č. 2 – Všeobecné smluvní podmínky společnosti Arkance Systems CZ s.r.o. pro podnikatele

| V Českých Budějovicích ……………………… | V Chomutově ……………………… |
| --- | --- |
| …………………………………………… | …………………………………………… |
| Arkance Systems CZ s.r.o. xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Povodí Ohře, státní podnik xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx |

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace díla, rozpad ceny

Předmětem plnění této smlouvy je dodávka SW komponent a příslušných služeb v oblasti realizaci rozvoje GIS technologií. Celkový popis řešené oblasti, stejně jako návrh řešení, je zpracován v dokumentu „Aplikace GISyPoNET – inovace editačních funkcí (Cílový koncept)“ verze 1.1, který je přílohou nabídky. Z celého řešení (architektura v kap. 3.9) tato nabídka pokrývá následující podmnožinu komponent a souvisejících služeb:

- DLL knihovna ISYPO_API.DLL

- QGIS projekt a Python plugin

- Příslušná dokumentace a zaškolení

Realizace bude probíhat ve dvou etapách, s ohledem na synergii postupu v ostatních podnicích povodí:

- Etapa – DLL knihovna se základní sadou funkcí předaná k vývoji a testování

  - Realizace podmnožiny funkcí pro uživatelské postupy dle těchto kapitol Cílového konceptu:

    - 3.2.2 - Detail toku a úseku – realizace v omezeném rozsahu

      - Identifikace prvků

      - základní hierarchie

      - Bez vlastností, poznámek, org. Jednotek, historie, příloh

    - 3.4.1 - Založení toku

      - Založení přítoku a nového "volného" toku

      - Bez složitějších případů (převod vody, atp)

    - 3.4.2 - Editace toku

      - Pouze editace (posouvání) strukt. bodů

      - Bez složitějších operací s toky

    - 3.4.3 - Editace úseku

      - Geometrická editace mezi konc. body

      - Bez řízení regenerace

    - 3.6.1 - Mazání toku a jevu

  - (Součinnost na) rozšíření balíku procedur WS_*

  - Programátorská podpora pro využití knihovny/zaškolení

- Etapa – dokončení kompletního rozsahu dle CK

  - Kompletní verze DLL knihovny

  - QGIS projekt a plugin

  - Doškolení

  - Dokončení dokumentace

| 1. etapa | Cena za MD | Počet MD | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Vývoj funkcí a dokumentace DLL | 14 400 | 4 | 57 600 |
| Programátorská podpora | 14 400 | 1 | 14 400 |
| Cena celkem |  |  | 72 000 |

| 2. etapa | Cena za MD | Počet MD | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Vývoj funkcí a dokumentace DLL | 14 400 | 3 | 43 200 |
| Vytvoření a dodání QGIS projektu a modulu | 14 400 | 10 | 144 000 |
| Dodání a zaškolení | 14 400 | 2 | 28 800 |
| Cena celkem |  |  | 216 000 |

| Doplňkové služby – volitelná položka | Cena za MD | Počet MD | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Úpravy procedur strukt. modelu (p. Kaigl) | 14 400 | 5 | 72 000 |

Příloha č.2 - Všeobecné smluvní podmínky

https://www.arkance-systems.cz/wp-content/uploads/sites/12/2021/03/Vseobecne-podminky-Arkance-Systems.pdf

Dohodnuta úprava v tomto bodě smluvních podmínek:
4.2 Zákazník se zavazuje pro případ prodlení s poskytnutím součinnosti dle uzavřené smlouvy
nebo dle bodu 3.3 VSP, zaplatit bez ohledu na svoje zavinění dodavateli smluvní pokutu ve výši
0,05% z celkové ceny dodávky včetně DPH, ve vztahu které je v prodlení s poskytováním
součinnosti, a to za každý den prodlení s poskytnutím součinnosti