MZE-16647/2022-12122



mze000022968379

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologiíČíslo útvaru: 12120VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: MZE-45060/2021-11152NAŠE ČJ.: MZE-16647/2022-12122VYŘIZUJE: David NeužilTelefon: 221812012E-MAIL: David.Neuzil@mze.czID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o.Vážený panxxxZa Brumlovkou 266/2Michle140 00 Praha 4 |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 22. 3. 2022

**Prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500139050\_PZ\_650PRAIS\_II\_2021\_MZK\_ZmenyDK\_SVS\_(Z32825)**

Vážený pane xxx,

oznamuji Vám tímto prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500139050\_PZ\_650PRAIS\_II\_2021\_MZK\_ZmenyDK\_SVS\_(Z32825) na nový termín **16.5.2022.**

Zdůvodnění:

Při realizaci PZ byla zjištěna nutnost rozšířit funkcionalitu i pro SVS. Toto rozšíření bylo popsáno a naceněno v ad hoc požadavku IM121461 dne 8.3.2022. Tento požadavek však zatím nebyl schválen k realizaci. Jakmile bude schválen, budeme řešit jeho dokončení a nasazení na produkci.

Po nasazení na produkci začne implementace na straně SVS.

Následně bude možné otestovat a akceptovat funkcionalitu PZ650 jako celek. Termín 16.5.2022 je navržen jako orientační, teprve po objednání ad hoc požadavku IM121461 ho budeme schopni potvrdit nebo upřesnit.

S pozdravem

|  |  |
| --- | --- |
| %%%el\_podpis%%% |  |
| Ing. Oleg Blaškoředitel odboru | Otisk úředního razítka |

Přílohy: