Dodatek č. 2 ke

S M L O U V Ě   O   D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 55/2016

č. smlouvy objednatele: 494/2016

Název díla:

VD Březová – oprava chodníků na hrázi

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988

DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:	vedoucí odboru inženýringu

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČ:	253 17 628

DIČ:	CZ25317628

zastoupený:	Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Borek, člen představenstva

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsán v Obchodním rejstříku v Brně, v oddílu B, vložce č. 2144

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu technického dozoru investora

b) změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Uvedené změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 08.12.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis dodatečných prací a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se:

a) technický dozor investora:	Miroslav Rojt

tel: 606 752 201  e-mail: rojt@poh.cz

b) bod 4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a

dokončení díla částku:

Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH	8 987 308,23 Kč

z toho:

oprava: SO 101 + SO 401 + SO 901 + VON			8 438 880,82 Kč

investice: SO 102 + VON				   	   	   548 427,41 Kč

Cena dodatečných stavebních prací dle dodatku č. 2 bez DPH	   442 669,54 Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH				9 429 977,77 Kč

z toho

oprava:      SO 01 + VON1						8 881 550,36 Kč

investice:   SO 02 + VON2			    		   	   548 427,41 Kč

Ostatní ujednání bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.

V Chomutově dne 20.04.2017			V Brně dne 19.04.2017

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce dodavatele

Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Pavel Borek

investiční ředitel		 			člen představenstva

Povodí Ohře, státní podnik