SMLOUVA O DÍLO  S2203/01

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění

O DODÁVCE TELEKOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:	  Město Strakonice

Velké náměstí 2

Strakonice

386 01

Zástupce při jednáních ve věcech:

- smluvních : 		Mgr. Břetislav Hrdlička

starosta

- a technických :	Ing. Miroslav Ině

správce IT

IČO  			00251810

DIČ                                        	CZ00251810

Bankovní spojení: 		ČSOB a.s. , č. ú. 182050112/0300

1.2 Zhotovitel:	TELEKOM spol. s r.o.

Máchova 266

551 01 Jaroměř

Zástupce při jednáních ve věcech:

- technických a smluvních : Zdeněk Fidler

jednatel společnosti

IČO	60934433

DIČ	          CZ60934433

Bankovní spojení: 		 KB Jaroměř, č.ú 8301400207/0100

II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

2.1 Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele

2.2 Výchozí údaje:

2.2.1 Název stavby  Upgrade stávajících VoIP PBX

2.2.2 Místo stavby   Město Strakonice

2.2.3 Investor          Město Strakonice

2.2.4 Termín stavby

začátek          03/2022

dokončení     04/2022

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

3.1 Předmětem této smlouvy je upgrade stávajících VoIP PBX  v rozsahu:

3.1.1 Dodávka licence pro neomezený počet poboček.

3.1.2 Instalace image PBX do cloud prostředí OpenStack.

3.1.3 Převod dat z PBX MU (192.168.15.250)

3.1.4 Převod dat z PBX MP (192.168.13.250)

3.1.5 Převod dat z PBX MEUSS (192.168.112.145)

3.1.6 Převod dat z PBX ZŠ Povážská (192.168.112.226)

3.1.7 Převod konfigurace zařízení Pivovar Dudák a ZŠ Poděbradova

3.1.8 Úprava konfigurace koncových zařízení

3.2 Zhotovitel provede montáž podle dohody

3.3.Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastní firmou a na její odpovědnost.

IV. ČAS PLNĚNÍ

4.1 Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl.III jsou následující:

4.1.1 Pro předmět plnění v rozsahu bodu 3.1.1- 3.1.8

do 29.04.2022

4.2 Pokud zhotovitel připraví dílo k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednavatel

převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu.

4.3 Objednavatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí

za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

V. CENA

5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl.III této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č.526/1990 Sb.,o cenách.

5.2 Cena za zhotovení díla podle bodu 3.1.1 je bez DPH                        210.000,00	Kč

5.3 Cena za zhotovení díla podle bodu 3.1.2 je bez DPH                            8.000,00	Kč

5.4 Cena za zhotovení díla podle bodu 3.1.3-3.1.8 je bez DPH                60.000,00	Kč

5.5 Cena za zhotovení díla podle čl.III činí bez DPH                              278.000,00	Kč

5.6 Cena za zhotovení díla podle čl.III činí s 21% DPH                         336.380,00	Kč

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Cenu za zhotovení díla uhradí objednavatel na základě faktur, které vystaví zhotovitel a odešle objednateli v těchto

termínech:

6.1.1 Termín:  po předání zařízení

Částka v Kč  336.380,00

Pokud budou požadovány další zařízení a vícepráce budou ceny dohodnuty na tyto věci individuálně a nebudou součástí této smlouvy a nebo bude vypracován dodatek  smlouvy.

6.2 Jednotlivé faktury budou obsahovat tyto údaje:

- číslo faktury

- den uskutečněného plnění

- den odeslání a den splatnosti faktury

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit

- fakturovanou částku

- označení díla

- razítko a podpis oprávněné osoby.

6.3 Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, objednatel má právo vrátit ji zhotoviteli k doplnění.

V tomto případě se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6.4 Lhůta splatnosti faktur je 10 dnů od vystavení.

VII. ZÁRUČNÍ DOBA - ODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1 Záruční doba  je 24 měsíců a začíná dnem uvedení zařízení do provozu.

7.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě závady zjištěné v záruční době má objednavatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně vadu odstranit.

7.3 Záruka, poskytovaná zhotovitelem, se nevztahuje na:

- vady výrobků způsobené viz major - vyšší moci (zejména živelní událostí, bleskem),

- vady výrobků způsobené činností nebo nečinností objednatele nebo třetí osoby včetně krádeží,

- poškození způsobená poruchami energetických zdrojů nebo nevhodným umístěním zařízení (např.výboj statické elektřiny apod.)

- vady způsobené neodborným zásahem odběratele nebo třetí osoby,

- porušením provozních podmínek a dalším užíváním v rozporu s návodem k obsluze.

- nefunkčnost cloud prostředí OpenStack.

7.4 Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných poruch

dodaných zařízení nejpozději do 8 hodin

7.5 V době záruky budou náklady spojené s odstraňováním případných

oprávněných závad plně hrazeny firmou zhotovitele.

VIII. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

8.1 Zhotovitel provede dodávku zařízení a jejich montáž na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

9.1 Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené v článku III po termínu uvedeném v bodě 4.1, zaplatí smluvní

pokutu ve výši 2% z ceny uvedené v bodu 5.6 za každý týden prodlení.

X. OSTATNÍ USTANOVENÍ

10.1 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se

dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude

řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele a dohodami oprávněných pracovníků

smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

10.2 Pokud dohody uzavřené podle bodu 10.1 mají vliv na předmět nebo termín splnění závazku, musí být

součástí této dohody i způsob úpravy ceny. Taková dohoda je podkladem k vypracování dodatku této

smlouvy.

10.3 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat živnost v rozsahu čl.III této smlouvy.Pokud

objednatel o to požádá, je zhotovitel povinen umožnit mu nahlédnout do živnostenského listu.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Strakonice č. 2826/2022 dne 30.03.2022.

11.2 Tato smlouva je zpracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá objednatel a jedno

zhotovitel.

11.3 Smluvní strany berou na vědomí a shodně prohlašují, že jsou si vědomy povinností dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registr smluv, v platném znění. Uveřejnění této smlouvy provede objednatel.

11. 4 Tato smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou smluvních stran prostřednictvím písemných a číslovaných dodatků.

Ve Strakonicích dne:                                                            V Jaroměři dne:

Objednatel:	                Zhotovitel:

Mgr. Břetislav Hrdlička                                                    	      Zdeněk Fidler

starosta                                                                                         jednatel