Woring s.r.o.

Na Roudné 1604/93

301 00   Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE			NAŠE ZNAČKA		VYŘIZUJE / LINKA		KARLOVY VARY

ORI/2022/Sav.		 Savková/1226		25.3.2022

mob.725 038 743

VĚC:  DODATEK k OBJEDNÁVCE   č.  OBJ35-37382/2021

“Karlovy Vary, most ev.č. M-24 Čankovský most”

_________________________________________________________

Předmět plnění:

Jedná se o prodloužení termínu a navýšení ceny za projektovou  domumentaci  technických a technologockých zařízení pro  sloučené řízení (DÚSP) na stavbu:

“Karlovy Vary, most ev.č. M-24 Čankovský most”

Termín: do 31.8.2022

Navýšení ceny o:  111.320,00 Kč  vč.  DPH

Důvodem prodloužení termínu a navýšení ceny, je zpracování projektové dokumnetace pro realizaci smíšené stezky a tím spojené zásadní úpravy dopravního provozu v dané lokalitě.  Proto je nutné provést některé nezbytné přeložky inženýrských sítí v dotčeném území, v návaznosti na přípravu rekonstrukce mostního objektu v přímé blízkosti tohoto území.

S pozdravem

Ing. Daniel Riedl

Vedoucí odboru  rozvoje a  investic

Přílohy:  žádost od zhotovitele 02/2022