## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. E11/2022

## uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Smluvní strany:

Objednatel:	Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, státní příspěvková organizace zřízená MK ČR Zřizovací listinou čj.2581/2003 ze dne 3. 2. 2003

zastoupené:			xxx. xxxxxxx xxxxxxxxx, ředitelkou

se sídlem:			U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 			00079481

DIČ:			CZ00079481

bankovní spojení:	ČNB Praha

č.ú.:		xxxxxxx/xxxx

Odpovědný zástupce v záležitostech technických:

xxx xxxxxx, tel.: xxx xxx xxx, e-mail: xxx.xxxxxxxx@xxx-xxxxxxx.xx

a

Zhotovitel:	Aron house, s.r.o.

zastoupený:			xxxxxxxxx xxxxx, jednatelem společnosti

se sídlem:		Na Zvonku 943/9, 460 15 Liberec

IČ: 		01915126

DIČ: 		CZ01915126

bankovní spojení:	Česká spořitelna Liberec

č. ú.:	xxxxxxxxxx/xxxx

Odpovědný zástupce v záležitostech technických:

xxxxxx xxx, tel.: xxx xxx xxx, e-mail: x.xxx@xxxxxxxxx.xx

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 39739

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely na základě vzájemné dohody následující Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. E11/2022 ze dne 10. 3. 2022.

Tento Dodatek č. 1 upravuje článek II. Čas a místo plnění, a to z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které brání v přístupu k místu plnění (silná vrstva sněhu na příjezdové cestě). Dále je ve smyslu tohoto Dodatku č. 1 doplněn článek X. Závěrečná ustanovení.

# II. Čas a místo plnění

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek bránících přístupu k místu plnění se smluvní strany dohodly na následující úpravě odst. č. 1.

- Realizace díla bude zahájena do 5. 5. 2022 a ukončena do 10. 6. 2022.

# X. Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřený podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

- Tento dodatek nabývá účinnosti a platnosti po podpisu oběma smluvními stranami a po jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.

V Jablonci nad Nisou, dne 14. 4. 2022

Za objednatele:                                   		                 	      Za zhotovitele:

.........................................	............................................

xxx. xxxxxx xxxxxxx	xxxxxx xxx

ředitelka	jednatel společnosti