**SMLOUVA O DÍLO č. SD00422**

podle § 2586 a následujících občanského zákoníku

uzavřená mezi

obchodní společností **Sportovní zařízení města Příbram, příspěvková organizace**

Sídlo: Legionářů 378, 261 01 Příbram

Zastoupená: Mgr. Janem Slabou, ředitelem organizace

IČ: 71217975

DIČ: CZ71217975

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 527487329/0800

Tel.: 601 126 956

E-mail: [slaba@pb.cz](mailto:slaba@pb.cz)

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle Pr, vložka 1062

(dále jen "**objednatel**")

a

obchodní společností **ONYX wood spol. s r.o.**

Sídlo: Žernovická 257

383 01 Prachatice

Zastoupená: Ing. Janem Bicanem, jednatelem společnosti

Františkem Bicanem, jednatelem společnosti

Ve věcech technických: Ing. Janem Bicanem, projektovým manažerem

IČ: 25178644

DIČ: CZ25178644

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Prachatice

Číslo účtu: 243836216/0300

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 8075

(dále jen "**zhotovitel**")

Smluvní strany o vzájemné dohodě uzavírají v souladu se zněním § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb. tuto smlouvu o dílo:

**Čl. I.**

**Předmět smlouvy**

Touto smlouvou

se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže popsaný předmět smlouvy (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zhotoviteli zaplatit sjednanou odměnu (cenu díla), vše za podmínek sjednaných touto smlouvou.

1. Dílem se rozumí dodávky na základě nabídky ze dne 6.4.2022, která je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.

Předmětem smlouvy je dodávka dvou sad (16 ks) naprogramovaných beaconů v ochranném pouzdře a mobilní aplikace iHřiště včetně odborného zaškolení.

Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení předmětného díla.

2. Dodávka nesmí mít žádné nedostatky, které brání v užívání nebo jí ztěžují. Zhotovitel prohlašuje, že každá z jednotlivých věcí je vhodná k tomu, aby byla umístěna ve venkovních prostorách, a žádné speciální podmínky pro umístění jednotlivých věcí a jejich užívání a provoz neexistují a nevyžadují se.

**Čl. II.**

**Cena za dílo a platební podmínky**

1. V souladu se zněním § 2 zákona č. 526/1990Sb. o cenách se cena za dílo sjednává dohodou smluvních stran ve výši **136 600,-** **Kč bez DPH.**

Tato cena je cenou bez DPH.

1. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny a uvedená nabídková cena je úplná.

Tato cena zahrnuje i uvedení do provozu a odborného zaškolení obsluhy.

3. Právo na úhradu sjednané ceny za dílo vzniká dnem předání a převzetí bezvadného díla, které bude splňovat podmínky této smlouvy.

4. Cena díla bude objednatelem zaplacena takto:

Provedené práce budou fakturovány na základě faktury (daňového dokladu), po předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků.

Nedílnou součástí faktury musí být vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti, stanovené účetními a daňovými předpisy. Bez kterékoliv z těchto náležitostí je faktura neplatná. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

5. Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha.

**Čl. III.**

**Doba provedení díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

**Termín plnění zakázky:** do 1.6.2022

**Termín odborného zaškolení:** průběžně nejpozději do 1.6.2022

1. O předání a převzetí díla smluvní strany sepíší protokol, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran. Součástí tohoto protokolu bude soupis případných vad nedodělků a dohoda o způsobu a lhůtě jejich odstranění. Rovněž odstranění vad a nedodělků bude písemně potvrzeno.
2. V případě, že objednatel odmítne převzetí díla bezdůvodně, bude dílo předáno dnem, kdy se konalo řízení ve věci předání a převzetí díla.

**Čl. IV.**

**Záruka za jakost díla, reklamace**

1. Délka záruční doby na celé dílo je 24 měsíců. Minimálně po tuto dobu si bude předmět díla uchovávat své stálé vlastnosti a bude sloužit bezvadně svému účelu. Záruka se nevztahuje na vady způsobené mechanickým poškozením a poškozením způsobeným jinými agresivními jevy při používání, které by případně předmět díla poškodily. **Součástí zařízení iHřiště jsou baterie, na které se záruka nevztahuje. O nutnosti jejich výměny vás budeme v dostatečném předstihu informovat, abychom se domluvili na jejich výměně. Předpokládaná životnost baterií je cca 2 roky v závislosti na okolních podmínkách, a to především teplotních.** Záruční doba počíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli.

2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná nebo dodáním náhradního plnění.

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se zato, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění závady. Tento termín nesmí být delší než 10 dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel navrhne písemně termín, do kterého vadu odstraní. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 30 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstranění vady jinou odbornou právnickou či fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Veškeré práce na odstranění vady budou provedeny na riziko a náklady zhotovitele.

4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

5. Ohledně části díla, která byla v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opravena, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.

**Čl. V.**

**Další ujednání**

1. Zhotovitel není povinen řídit se při určení způsobu provádění díla pokyny objednatele díla.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla ve smyslu § 2594 obč. zákoníku a postupovat v souladu s tímto ustanovením.
3. V případě, že je objednatel více než 30 dnů po splatnosti s plněním svého závazku, pak je zhotovitel oprávněn postoupit pohledávku třetí straně i bez souhlasu objednatele.

**Čl. VI.**

**Smluvní pokuty**

Smluvní strany sjednaly, pro případ porušení dále uvedených povinností, smluvní pokuty takto:

a) pro případ porušení povinnosti zhotovitele splnit dílo v době podle článku III. odst. 1 nebo odstranit vady podle článku IV. odst.3 smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení,

b) pro případ porušení povinnosti objednatele zaplatit cenu za dílo podle článku II. smluvní úrok ve výši 0,5 % z dlužné částky, za každý den prodlení.

Smluvní pokuta je splatná do deseti dnů ode dne jejího vyúčtování.

**Čl. VII.**

**Volba práva a příslušnost soudu**

1. Smluvní strany po vzájemné dohodě sjednávají, že právní vztahy, vzniklé na základě této smlouvy, se budou řídit českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

**Čl. VIII.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Smlouvu lze změnit pouze v písemné podobě. Smluvní strany ujednávají, že nepoužijí ust. § 582 odst. 2 obč. zákoníku o tom, že neplatnost písemné formy právního jednání sjednané pro změny smlouvy lze namítnout jen tehdy, nebylo-li již plněno. Podle výslovného ujednání smluvního stran má platit, že tuto neplatnost lze namítnout kdykoli. Jakákoli změna či doplnění smlouvy tedy bude provedena pouze písemným dodatkem k ní, výslovně označeným slovy: “dodatek ke smlouvě”, chronologicky pořadově číslovaným a podepsaným osobami obou smluvních stran oprávněnými k podpisu smlouvy.

2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich shodné a svobodné vůle, to potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

3. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

V Prachaticích dne: V Příbrami dne:

....................................................... ..........................................................

zhotovitel objednatel

František Bican, jednatel Mgr. Jan Slaba, ředitel organizace

ONYX wood spol. s r.o**.** Sportovní zařízení města Příbram

Příloha č. 1: Nabídka/kalkulace (15 stran)