DODATEK Č. 1

S M L O U V Y   O   D Í L O

č. smlouvy objednatele: 185/2022

č. smlouvy zhotovitele: 22-645

Název díla:

„ČS Rašovice – mobilní hrazení“

Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

tel:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	EKO - SYSTEM s.r.o.

Na Koupaliště 10, 103 00 Praha – Benice

Korespondenční adresa:	Senetářov 177, 679 06

IČO:	25679228

DIČ:	CZ25679228

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je držitelem ŽL vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 60540 ze dne 7.července 1998

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto termínového dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 185/2022 uzavřené dne 15.02.2022. S ohledem na aktuální termínové dodávky hutního materiálů (válcované profily) potřebného pro stavební připravenost (prahové armatury) zajišťovanou vlastními pracovníky ze strany objednatele.

Dodatkem č. 1 se mění a upravuje následující ustanovení smlouvy:

Původní znění

Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

- Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

Zahájení díla:	nabytím účinnosti SOD uveřejněním v registru smluv

Ukončení díla:	do 9 týdnů od nabytí účinnosti SOD

Nové znění

- Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

Zahájení díla:	nabytím účinnosti SOD uveřejněním v registru smluv

Ukončení díla:	do 9.05.2022

Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 185/2022 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

- Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 smlouvy o dílo a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

- Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinností zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy (dodatku č. 1) nenabude později. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy o dílo. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

V Chomutově		dne ……………		V Praze	dne……………….

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele

ředitel závodu Chomutov 		 		jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik