Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

##### Objednatel:	Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,

##### IČ: 00295671,

##### zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem

ve věcech technických Bc. Antonínem Šilhavým a Jiřím Oulehlou

##### Zhotovitel:	Ing. Josef Novotný, se sídlem U Dvora 924/11, 586 01 Jihlava, IČ: 32004401

II.

Předmět smlouvy

(1) Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje na vlastní náklady, riziko, odpovědnost, dle pokynů objednatele a za podmínek stanovených touto smlouvou provést dílo:

„Projektová dokumentace opravy komunikace a chodníků v ul. Oslavická a Třebíčská ve Velkém Meziříčí“

tj. vypracování dokumentace pro ohlášení stavby dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DSP“), a dokumentace pro provádění stavby dle vyhl. č.  499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle vyhl. č. 169/2016 Sb., o rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce (dále jen „PDPS“), pro akci „Oprava komunikace a chodníků v ul. Oslavická a Třebíčská ve Velkém Meziříčí“ v trase vyznačené v situaci, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.

Plnění zahrnuje vypracování:

II.A 	Dokumentace pro ohlášení stavby

DSP bude zpracována dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Plnění rovněž zahrnuje:

- geodetické zaměření dotčené lokality v rozsahu nezbytném pro vypracování projektových dokumentací,

- vlastní návrh technického řešení (po jednotlivých stavebních objektech),

- záborový elaborát (grafická i tabulková část), včetně zákresu do aktuální katastrální mapy,

- kladná projednání se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy a samosprávy, dotčenými právnickými a fyzickými osobami ve shodě s TKP-D potřebná pro vydání stavebního povolení,

- dokladová část – souhlasná stanoviska a vyjádření dotčených správců sítí a organizací, orgánů státní správy a samosprávy k vydání pravomocného stavebního povolení,

- v případě dotčení pozemků ZPF (PUPFL) – zajištění vynětí pozemků ze ZPF (PUPFL),

- odhad nákladů.

DSP bude předána ve čtyřech vyhotoveních a 1x na CD ve formátu *.pdf a *dwg v otevřeném formátu – nezaheslovaný.

Zhotovitel je povinen v průběhu stavebního řízení poskytnout maximální součinnost a řádně spolupracovat s příslušným stavebním úřadem.

II.B 	Dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 169/2016 Sb. Součástí předmětu plnění je kompletní dokladová část v papírové a el. verzi jako součást podkladů pro zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby (vyjádření DOSS, průzkumy, diagnostiky atd.).

PDPS bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

- 4 x v písemné podobě, 1 x v digitální podobě ve formátu *. pdf (CD)  a *.dwg otevřený formát – nezaheslovaný.

Soupis prací:

- 1 x oceněný soupis prací v tištěné podobě + 1 x digitální - *. xls, *.pdf (CD)

- 4 x neoceněný soupis prací v tištěné podobě + 1x digitální *. xls, *.pdf (CD)

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD nebo flash disku v plném rozsahu listinné podoby.

(2) Zhotovitel je povinen rozčlenit položky soupisu dle Standardní klasifikace produkce (SKP) a Pokynu GFŘ č. D-6 (kódy CZ – CC, CZ – CPA).

(3) Zhotovitel je povinen při vypracovávání projektové dokumentace postupovat v souladu s Manuálem veřejných povrchů města Velké Meziříčí (zveřejněn zde: https://www.velkemezirici.cz/o-meste/strategicke-dokumenty/12533-manual-mestskych-povrchu).

(4) Zhotovitel potvrzuje, že se důkladně seznámil s rozsahem a povahou díla a výslovně prohlašuje, že je schopen dílo za níže uvedenou cenu provést.

(5) Zhotovitel výslovně prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

(6) Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že výše uvedená PDPS bude sloužit jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele a odpovídá za její správnost a úplnost. Zhotovitel je povinen zpracovat PDPS tak, aby PDPS poskytovala dostatečné podklady pro provedení díla (např. včetně směrového, výškového a polohového vytyčení stavebních objektů).

(7) Zhotovitel se zavazuje, že dílo nebude obsahovat technické odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Výjimku stanoví § 89 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

(8) Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj níže uvedenou cenu.

III.

Termín a místo plnění

- Zhotovitel je povinen provést jednotlivé části díla v těchto termínech:

Termín předání DSP: 		nejpozději do 31. května 2022

Termín předání PDPS:	nejpozději do dvou měsíců ode dne zaslání písemné výzvy objednatele

- Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil

- Neprodleně po podpisu smlouvy jsou smluvní strany povinny zorganizovat a dostavit se do sídla objednatele na koordinační schůzku, na níž budou vypracovány formou zápisu bližší podrobnosti rozsahu díla. Zhotovitel pozve na tuto koordinační schůzku zástupce správců sítí. Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání díla svolávat výrobní výbory (předpoklad 1 x měsíčně). Výrobní výbor se bude konat v sídle objednatele, tj. v budově Městského úřadu Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí.

- Zhotovitel předá objednateli jednotlivé části díla vždy v sídle objednatele.

IV.

Cena díla

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí za provedení díla dle čl. II této smlouvy cenu, která je stanovena takto:

| Cena celkem bez DPH | 73.000,- |
| --- | --- |
| DPH | 15.330,- |
| Cena celkem včetně DPH | 88.330,- |

(2) Zhotovitel si do stanovené ceny promítnul veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.  Cena je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná, může být změněně pouze v případě změny sazby DPH.

(3) Uhrazením ceny za provedení díla objednatel vypořádá zhotovitelova autorská práva vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

###### V.

###### Platební podmínky

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za provedení díla po jeho předání objednateli.

- Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedeném na fakturách. Zhotovitel je povinen uvést na faktuře účet, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

- Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy stane zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části ceny za provedení díla rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

- Objednatel prohlašuje, že se na výše uvedený předmět plnění nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH.

- Zhotovitel je povinen vystavit a objednateli předat veškeré daňové doklady v elektronickém formátu IS DOC/IS DOCx nebo ve formátu PDF, a to prostřednictvím datové schránky města Velké Meziříčí (gvebwhm), příp. na email: faktury@velkemezirici.cz. Případné přílohy faktury, které jsou považovány za nezbytnou náležitost faktury, mohou být připojeny v souboru .ZIP nebo .RAR v pořadí – 1. faktura jako hlavní dokument, 2. přílohy k faktuře jako příloha dokumentu.

- Splatnost faktury je 30 dnů ode dne následujícího po doručení faktury.

- V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou pohledávku vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči pohledávce zhotovitele.

VI.

Ostatní ujednání

(1) Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracovávání dokumentace poskytne zhotoviteli na základě jeho žádosti potřebnou spolupráci, spočívající v odevzdání doplňujících údajů, upřesnění podkladů, vyjádření a stanovisek objednatele, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.

(2) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil 
při zařizování jeho záležitostí podle této smlouvy a jež mohou mít vliv na případnou změnu příkazů či pokynů objednatele.

(3) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli odpověď na dodatečný dotaz k PDPS ve lhůtě dvou pracovních dnů ode dne jeho obdržení.

VII.

Smluvní pokuty

(1) Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním dané části díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dané části díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

(2) Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

(3) Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dané části díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

(4) Při prodlení s odpovědí na dodatečný dotaz dle čl. VI odst. 3 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý i započatý den prodlení.

(5) Uhrazením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody.

###### VIII.

###### Záruční doba a odpovědnost za vady

(1) Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedené DSP do dne, kdy stavební úřad vydá souhlas s ohlášením stavby.

(2) Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedené PDPS, zejména za její správnost a úplnost do dne, kdy bude stavba dle PDPS dokončena.

(3) Objednatel je povinen vady díla reklamovat písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit do 5 dnů po uplatnění reklamace, a to bezplatně.

(4) O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol.

(5) Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

IX.

Odstoupení od smlouvy

(1) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel přes písemné upozornění objednatele provádí dílo nekvalitně, nebo pokud je zhotovitel v prodlení s termínem předání části díla delší než 30 dnů.

(2) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášeno konkurzní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku, nebo vstoupila-li druhá strana smlouvy do likvidace.

###### X.

###### Závěrečná ustanovení

(1) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

(2) Ve věci náhrady škody se smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

(3) Vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

(4) Odpověď s odchylkou nebo dodatkem ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

(5) Jakékoliv změny či doplnění této smlouvy musí mít formu písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

(6) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

(7) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě se nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele smluvní strany výslovně sjednávají, že zhotovitel je obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších přepisů).

(8) Je-li součástí plnění nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, uděluje zhotovitel smlouvou objednateli licenci ke všem nehmotným statkům (autorskoprávním dílům) vzniklým v průběhu realizace smlouvy. Licence je poskytována jako výhradní, ke všem známým způsobům užití bez územního omezení, na dobu trvání majetkových práv k dílu, bez množstevního omezení. Objednatel je oprávněn dílo dále zpracovávat a upravovat, spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel je oprávněn udělit podlicenci třetím osobám, a to i opakovaně. Oprávnění k výkonu těchto práv platí pro třetí osoby ve stejném rozsahu jako pro objednatele.

(9) Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Velkém Meziříčí dne 22. března 2022		V Jihlavě dne…………….

…………………………………..	…………………………………..

Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta	Ing. Josef Novotný

Město Velké Meziříčí	zhotovitel

objednatel