Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 00156/2022/OTS (číslo smlouvy objednatele) ze dne 7.3.2022- dále jen Smlouva,

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

(Občanský zákoník)

mezi těmito účastníky:

| OBJEDNATEL: | Město Říčany |
| --- | --- |
| sídlem: | Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany |
| Zastoupený starostou města: | Ing. David Michalička |
| bankovní spojení | Komerční banka |
| číslo účtu: | 724201/0100 |
| IČO: | 00240702 |
| Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: dále „Objednatel“ | Ing. Ladislav Němeček, email: lncon@lncon.cz |
| ZHOTOVITEL: | HES stavební s.r.o. |
| sídlem: | Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4 |
| zastoupený: | Michalem Jakubcem - jednatelem |
| bankovní spojení | MONETA Money Bank a.s., |
| číslo účtu: | 204633379/0600 |
| IČO: | 281 43 213 |
| DIČ: | CZ281 43 213 |
| Identifikátor datové schránky | pnj8bie |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | Michal Jakubec |
| tel.: |  |
| email | info@hes-stavebni.cz |
| dále „Zhotovitel“ |  |

# Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku č. 1 je stanovení vyčíslení méně a více prací na této akci „Oprava chodníků v Říčanech“.

# Předmět plnění

Změna předmětu plnění spočívá ve vyčíslení méně a více prací pro realizaci předmětu díla dle změnového listu ZL č. 01 a změnového rozpočtu.

- Doba provádění díla

3.1. Doba provádění se nemění.

# Cena díla

| Ulice | Cena ve smlouvě o dílo | Více práce | Méně práce | Cena po změně bez DPH | Cena po změně s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nerudova - jih | 655 600,00 Kč | 226 965,53 Kč | 55 800,00 Kč | 826 765,53 Kč | 1 000 386,29 Kč |
| Nerudova - sever | 623 085,00 Kč | 0,00 Kč | 55 800,00 Kč | 567 285,00 Kč | 686 414,85 Kč |
| U Mostu | 1 415 077,00 Kč | 11 544,16 Kč | 21 000,00 Kč | 1 405 621,16 Kč | 1 700 801,60 Kč |
| Olivova | 1 173 072,00 Kč | 163 720,65 Kč | 245 815,00 Kč | 1 090 977,65 Kč | 1 320 082,96 Kč |
| Cena celkem | 3 866 834,00 Kč | 402 230,34 Kč | 378 415,00 Kč | 3 890 649,34 Kč | 4 707 685,70 Kč |

# Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění

  - Tento dodatek č. 1 dle směrnice o zadávání veřejných zakázek je oprávněn podepsat starosta města.

  - Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tato smlouva zveřejněním v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

  - Dodatek č. 1 je, v souladu s ustanoveními § 211 zákona č. 134/2016 Sb., uzavírána mezi smluvními stranami elektronicky

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

1 .  změnový list, včetně změnového rozpočtu

V Říčanech dne ………… ……						V Říčanech ……………………….

…………………………………………………             			              …………………………………………………………
             za objednatele							       za zhotovitele

Ing. David Michalička						      Michal Jakubec

starosta města							            jednatel