Specifikace etapa č. 3b

Výroba, vybavení a zajištění provozu informačního pointu MPP

Primární použití stánku:

Stánek by měl sloužit jako místo, kde se obyvatelé hlavního města Prahy dozvědí více informací ohledně budoucnosti Prahy, v tomto případě konkrétně o projednávaném Metropolitním plánu. Důležitá je jeho variabilita a flexibilita. Stánek se bude velmi často přesouvat, a to včetně veškerého vybavení.

Specifikace stánku:

- Podrobná specifikace dle projektové dokumentace

Architektonické řešení:

- krychlová stavebnice o dvou hlavních krychlových buňkách s modulovými rozměry 2,5 × 2,5 × 2,5 metru

  - první buňka: centrálně umístěná digitální prohlížečka Metropolitního plánu na kapacitním dotykovém displeji

  - druhá buňka: jednací místo pro 4 osoby vybavené LED panelem, tiskárnou a konektivitou

- variantní výplň vnějších stěn (lamely/lightbox)

- Bezbariérový přístup je zaručen rampou a podlahou o šířce poloviny 
modulu 1,25 m

Konstrukce:

- ocelovo-dřevěný skelet s rohovými spojovacími díly z konstrukční oceli

Vybavení:

- Podlaha z modřínových prken vysoké jakosti (bez suků)

- Zástěny – lamely z masivního modřínového dřeva v ocelovém rámu

- Sezení – stůl z ocelových profilů, kompaktní deska, stoličky (4 ks) s ocelovou konstrukcí a dřevěnými sedáky

- Úložné prostory – skřínky z třívrstvých desek z dřevěného masivu

- Polygrafická výroba

- Elektroinstalace

Před zahájením výroby musí být architektem a zástupcem investora odsouhlaseny vzorky všech materiálů a povrchových úprav. Při záměně materiálů jsou přípustné pouze alternativy stejné třídy kvality a vzhledu, která je definována projektovou dokumentací

Specifikace předmětu

Etapa č. 1 Výroba stánku včetně AV vybavení a mobiliáře

- Samotná výroba stánku dle přiložené projektové dokumentace (rozměry stánku, materiál atd.)

- AV vybavení stánku

- Mobiliář stánku

- Technická instalace včetně polepů

Etapa č. 2 Doprava, instalace, deinstalace a uskladnění stánku

- Doprava na jednotlivá místa (dle přiloženého harmonogramu)

- Instalace a deinstalace v daných časech (dle přiloženého harmonogramu)

- Uskladnění stánku po dobu nečinnosti v rámci harmonogramu)