OSM/000060/2022/DOH

Smlouva o přípravě, výstavbě a budoucím provozování

uzavřená podle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

# I. Smluvní strany

Investor: 	město Chrudim

Resselovo náměstí 77

537 16 Chrudim

zastoupený Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou

IČ: 00270211, DIČ: CZ00270211

(dále „investor“)

Budoucí vlastník:	Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s.

Novoměstská 626

537 01 Chrudim

zastoupený Bc. Veronikou Pešinovou, MBA, předsedkyní představenstva

IČ: 48171590, DIČ: CZ48171590

(dále „budoucí vlastník“)

Budoucí

provozovatel:	Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Novoměstská 626

537 01 Chrudim

zastoupený Ing. Romanem Peškem, předsedou představenstva

IČ: 27484211, DIČ: CZ27484211

(dále „budoucí provozovatel“)

# II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je:

a)	vzájemná spolupráce mezi investorem, budoucím vlastníkem a budoucím provozovatelem při přípravě 
a realizaci stavby kanalizační stoky DN 300 (dále také jako „stavba“), která je součástí investiční akce „Markovice-ul. Mírová, kanalizace“, dle projektové dokumentace vypracované Vodárenskou společností Chrudim, a.s. a

b)	stanovení podmínek budoucího odkoupení (případně nájmu) předmětné stavby, jejíž pořizovací náklady jsou plánovány ve výši cca 1,3 mil Kč bez DPH.

III. Vzájemná spolupráce při realizaci investiční akce

- Investor se zavazuje:

- předat budoucímu vlastníkovi a budoucímu provozovateli před zahájením stavby jedno vyhotovení projektu stavby jako podklad k výkonu odborného dohledu, který nenahrazuje stavební dozor, technický dozor stavebníka nebo autorský dozor,

- oznámit budoucímu vlastníkovi a budoucímu provozovateli termín zahájení prací na stavbě,

- být ve spojení s pověřenými zaměstnanci budoucího vlastníka a budoucího provozovatele a umožnit jim dohled nad stavebními pracemi a respektovat jejich připomínky k provádění stavby,

- zajistit odstranění případných závad a nedostatků stavby vzniklých nedodržením stavebních 
a technologických postupů, právních předpisů a projektu stavby včetně připomínek dotčených orgánů a dalších osob,

- přizvat pověřené zaměstnance budoucího vlastníka a budoucího provozovatele nejméně 2 dny předem k prověření kvality prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými:

- ke kontrole podsypů, obsypů a uložení a propojení potrubí

- ke zkouškám vodotěsnosti,

- zajistit průběžné zaznamenávání výškopisného a polohopisného průběhu trasy budované kanalizace,

- včas pozvat pověřené zaměstnance budoucího vlastníka a budoucího provozovatele k účasti na přejímce stavby od zhotovitele,

- požádat příslušný stavební úřad o zahájení kolaudačního řízení a zajistit přizvání budoucího vlastníka 
a budoucího provozovatele k tomuto řízení,

- zajistit zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby včetně její vazby na okolní terén a přilehlou zástavbu,

- zajistit zřízení služebností ve prospěch inženýrské sítě (stavby kanalizace) na pozemcích třetích osob, dotčených stavbou a

- uplatnit u zhotovitele stavby reklamaci případných závad zjištěných před kolaudací budoucím vlastníkem a budoucím provozovatelem.

- Budoucí vlastník se zavazuje:

- na základě oznámení investora o zahájení stavby provádět odborný dohled, který nenahrazuje stavební dozor, technický dozor stavebníka nebo autorský dozor, a neprodleně uplatňovat u zhotovitele stavby, případně také u investora, požadavky na odstranění zjištěných nedostatků,

- aktivně se účastnit kontrol správnosti a kvality provedených prací včetně určení vad a nedodělků, v rámci přejímky stavby uplatnit vůči investorovi své stanovisko,

- zúčastňovat se kontrolních dnů stavby a

- respektovat ve svých stanoviscích k provádění stavby právní předpisy, ustanovení smlouvy a řešení projektu stavby včetně připomínek dotčených orgánů a dalších osob.

3.	Budoucí provozovatel se zavazuje:

- na základě oznámení investora o zahájení stavby provádět odborný dohled a neprodleně uplatňovat 
u zhotovitele stavby, případně také u investora, požadavky na odstranění zjištěných nedostatků, pro právní jistotu strany potvrzují, že odborný dohled provozovatele nenahrazuje stavební dozor, technický dozor stavebníka nebo autorský dozor, ale je kontrolou funkčnosti a kvality stavby z pohledu podmínek budoucího provozování,

- aktivně se účastnit kontrol správnosti a kvality provedených prací včetně určení vad a nedodělků, v rámci přejímky stavby uplatnit vůči investorovi své stanovisko,

- zúčastňovat se kontrolních dnů stavby,

- vrátit investorovi před kolaudací zapůjčenou projektovou dokumentaci k zakreslení případných změn stavby,

- respektovat ve svých stanoviscích k provádění stavby právní předpisy, ustanovení smlouvy a řešení projektu stavby včetně připomínek dotčených orgánů a dalších osob a

- na základě oznámení investora umožnit přístup a zřízení napojovacího místa na stávající kanalizaci 
a provádět odborný dohled při realizaci tohoto napojení.

IV. Budoucí koupě, budoucí nájem

1.	Předmětem budoucí koupě (případně nájmu) je kanalizační řad, stoka M, PVC DN 300 v délce 
cca 89,2 m. Rozsah budoucí koupě je patrný z přiloženého situačního výkresu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

2.	Předmětem koupě/nájmu nebudou kanalizační přípojky a stavby s předmětem koupě nesouvisející.

3. 	Koupě (případně nájem) stavby kanalizační stoky specifikované v bodě 1. tohoto článku proběhne mezi investorem a budoucím vlastníkem v souladu s pravidly odkupu a pronájmu vodárenské infrastruktury od akcionářů budoucího kupujícího, které jsou v aktuálním znění zveřejněny na webové stránce: www.vakcr.cz. Podmínkou odkupu dle uvedených pravidel je zároveň uzavření smlouvy o peněžitém vkladu investora do základního kapitálu budoucího vlastníka.

4. Před uzavřením kupní smlouvy a smlouvy o peněžitém vkladu (v případě odkupu) nebo nájemní smlouvy (v případě nájmu) je investor povinen předat budoucímu kupujícímu tyto podklady k předmětu koupě nebo nájmu:

- stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci,

- kolaudační rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci, případně kolaudační souhlas,

- projektovou dokumentaci se zakreslením všech případných změn,

- dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření,

- jinou dokumentaci, která byla předána zhotovitelem stavby,

- smlouvu o dílo se zhotovitelem,

- protokol o zkoušce vodotěsnosti,

- kopie zápisu o předání a převzetí mezi zhotovitelem a investorem,

- vyjádření budoucího provozovatele k záměru převzetí stavby,

- podklady prokazující pořizovací hodnotu předmětu koupě (kopie faktur včetně inventární karty majetku) a

- doklady o zřízení služebnosti (v případě nájmu smlouvy o smlouvách budoucí o zřízení služebnosti) ve prospěch předmětu koupě/nájmu s osobami, na jejichž pozemku se předmět koupě/nájmu nachází.

# V. Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva je platná podpisem všech tří smluvních stran. Veškeré změny této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsány smluvními stranami.

- Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství, jež by nebylo možné uveřejnit.

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění do registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb.

- Smlouvu lze vypovědět bez výpovědní lhůty.

- Investor a budoucí vlastník respektují podmínku budoucího provozovatele, že nebude od budoucího vlastníka přebírat předmět koupě, pokud by jeho stav neodpovídal technickým normám a/nebo právním předpisům.

- Investor zároveň bere na vědomí, že pokud by vlastnické právo k předmětu koupě nebylo na budoucího vlastníka převedeno, musí být nejpozději ke dni zahájení provozování předmětu koupě zřízeno na náklady investora předávací místo s měřením předaných vod k čištění a zároveň musí být mezi investorem a vlastníkem provozně související kanalizace uzavřena smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností (dle § 8 odst. 3 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů). S provozovatelem stávající vodárenské infrastruktury si též musí investor dohodnout i cenové podmínky souvisejících s převzetím vody k čištění.

- Pracovní úkony spojené s činností budoucího vlastníka a budoucího provozovatele uvedené v této smlouvě budou vykonávány jejich nákladem.

- Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem města Chrudim usnesením č. Z/30/2022 ze dne 21.03.2022.

- Tato smlouva byla vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení 
a jedno je určené pro účely správního řízení.

V Chrudimi dne 11.04.2022		V Chrudimi dne 13.04.2022

………………………………………………...	…………………………………………………

investor	                                                                                                   budoucí vlastník

V Chrudimi dne 19.04.2022

………………………………………………….

budoucí provozovatel