Evidenční číslo Objednatele						       Evidenční číslo Zhotovitele

……………………………….						          ……………………………….

dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

OBJEDNATEL:

Technické muzeum v Brně

Sídlo:				Purkyňova 2950/105, 612 00 Brno

jehož jménem jedná: 			Ing. Ivo Štěpánkem, ředitelem

IČO: 				00101435

DIČ: 				CZ00101453

Bankovní spojení: 				XXX

Číslo účtu: 				XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Technické muzeum v Brně je státní příspěvkovou organizací, zřízenou Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listinou č.j. 17474/2000 ve znění Rozhodnutí ministryně kultury č.40/2012 a je oprávněno nakládat s majetkem státu dle Zákona č. 219/2000 Sb. Technické muzeum v Brně je plátce DPH, muzejní činnost je kulturní činností od DPH osvobozenou dle § 61 ZDPH.

(dále jen „Objednatel")

a

ZHOTOVITEL:

ProAir, s.r.o.

Sídlo:					Zlatá Hora 1235, 684 01 Slavkov u Brna

Zastoupený: 				Ing. Romanem Procházkou, jednatelem

Ing. Petrem Švandou, jednatelem

IČ: 				01712683

DIČ: 				CZ01712683

Bankovní spojení: 			XXXXXXXXXX

číslo účtu: 				XXXXXXXXXXXXX

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 79035

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), ve znění pozdějších předpisů, dodatek smlouvy o dílo tohoto znění:

PREAMBULE

Tímto dodatkem smlouvy se upravuje doba plnění z důvodů vyšší moci, spočívající v nedostatku komponentů pro výrobu systému MaR a chladičů a směšovacích komor pro VZT na trhu, což je příčinou opožděných dodávek těchto komponentů. Nedostatek komponentů na trhu je způsoben aktuální situací, zejména válkou na Ukrajině a pandemickou situací v Číně, a způsobuje prodlužování termínů dodávek nutných pro plnění předmětu smlouvy.

Článek II. Doba plnění

###### 2.2.	DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

###### Původní text odst. 2.2.3. této smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

2.2.3.	řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání vč. dokončení funkčních zkoušek,

nejpozději do 110 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy

Článek XXII. Závěrečná ustanovení

###### Původní text čl. XXII. se doplňuje o nové odstavce 22.10. až 22.12., jejich text zní:

22.10.	Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

22.11.	Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.

22.12.	Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Brně, dne ………......………..……	 Ve Slavkově u Brna, dne .........................

_________________________			    	          		__________________________

za Objednatele	                           za Zhotovitele

Ing. Ivo Štěpánek		       Ing. Petr Švanda, jednatel

Ředitel TMB.		       ProAir, s.r.o.