# SMLOUVA  O  PROVÁDĚNÍ  AUTORSKÉHO  DOZORU  PROJEKTANTA  UZAVŘENÁ  PODLE  § 2586 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

č. smlouvy: 0346/2022/OI

- Město Aš

se sídlem:                	Kamenná 52, 352 01 Aš

IČO:                            	00253901

DIČ:                         	CZ00253901

bankovní spojení:    	XXXXXXXXX

číslo účtu:                	XXXXXXXXX

zastoupen:  		Mgr. Daliborem Blažkem – starostou města

na straně jedné jako objednatel autorského dozoru (dále jen „objednatel“)

a

- Ateliér Unipark, s.r.o.

sídlo: 			Sladkovského 1606/13, 612 00 Brno

IČO:                    		10814604

DIČ: 			 CZ10814604

bankovní spojení:               XXXXXXXXX

číslo účtu:                           XXXXXXXXX

zastoupen:                          Miroslav Janovec, jednatel

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 123016

na straně druhé jako autorský dozor (dále jen „autorský dozor“)

# v souvislosti s realizací stavby

„3D bludiště a dětské hřiště Aš – Park na Příkopech “

I. Úvodní ustanovení

1.1.	Objednatel je Město Aš.

1.2.	Autorský dozor prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění k „Provádění projektové činnosti ve výstavbě“.

###### II. Předmět a účel smlouvy

  - Autorský dozor vypracoval projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem: PD 3D bludiště Aš – Park na Příkopech a výkazu výměr zpracované společností Ateliér Unipark s.r.o., Sladkovského 1606/13, 612 00 Brno, IČ: 10814604, s datem 08/2021 pod číslem zakázky 2021002 a s názvem: Dětské hřiště Aš – Park na Příkopech a výkazu výměr zpracované společností Ateliér Unipark s.r.o., Sladkovského 1606/13, 612 00 Brno, IČ: 10814604, s datem 12/2021 pod číslem zakázky 2021527 a tuto dokumentaci odevzdal objednateli pro účely vydání stavebního povolení, pro realizaci ZŘ a realizaci předmětné stavby.

  - Autorský dozor bere na vědomí, že si ho objednatel objednává za účelem zajištění autorského dozoru v souladu s DPS a s těmito základními identifikačními údaji:

- Název stavby: 3D bludiště a dětské hřiště Aš – Park na Příkopech

- Místo provádění: st.p.č. 736 a p.p.č. 715/1 v k.ú. Aš

- Celkové předpokládané náklady:   11 901 836,-Kč

- Zhotovitel projektové dokumentace: společností Ateliér Unipark s.r.o., Sladkovského 1606/13, 612 00 Brno, s datem 08/2021 pod číslem zakázky 2021002 a s datem 12/2021 pod číslem zakázky 2021527

- Předpokládaná doba stavby:	25.04.2022 – 15.08.2022

- stavby a předání staveniště zhotoviteli	 do 25.04.2022

- Stavebník - investor: objednatel – Město Aš

III. Činnosti autorského dozoru a specifikace závazku

3.1.  Autorský dozor se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro objednatele, na jeho účet a jeho jménem obstará činnosti spojené s Autorským dozorem a další činnosti v rozsahu uvedeného v tomto článku.

3.2. 	Objednatel se zavazuje, že za provedení činností autorského dozoru zaplatí dozoru odměnu ve výši ujednané v článku V., přičemž náklady účelně vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně zahrnuty.

3.3. Účelem této smlouvy je řádné zajištění činností autorského dozoru ve vztahu 
ke stavbě tak, aby zajištěna součinnost autorského dozoru vůči zhotoviteli stavby, a to v souladu s požadavky objednatele a veškerými příslušnými právními předpisy.

3.4. 	Autorský dozor se zavazuje za účelem řádné realizace stavby pro objednatele a na jeho účet: provést činnost autorského dozoru dle níže uvedených podmínek v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění.

Autorský dozor bude plnit v rámci uvedené stavby tyto povinnosti vůči zhotoviteli stavby:

a) 	Prověřovat soulad dokumentace zpracované zhotovitelem jako součást díla s projektem zpracovaným autorským dozorem pro účely stavebního povolení a DPS. V rámci této ověřovací povinnosti má autorský dozor právo navrhnout objednateli opatření, zjistí-li odchylky PD zhotovitele od projektové dokumentace pro provedení stavby jím zpracované.

b) 	Pokud bude zjištěn prokazatelný nedostatek v DPS zpracované autorským dozorem, který měl nebo mohl předpokládat, je autorský dozor povinen odstranit tyto nedostatky.

c) 	Účastnit se projednání zvýšení rozpočtových nákladů promítnutých do požadavku na vícepráce zhotovitele.

d) 	Na požádání zhotovitele poskytovat nutná vysvětlení k DPS zpracované autorským dozorem.

e) 	Zabezpečovat soulad situačního nebo vytyčovacích výkresů stavebních, inženýrských objektů s celkovou situací obsaženou v projektové dokumentaci zpracované autorským dozorem.

f) 	Účastnit se předání staveniště.

g) 	Poskytovat vysvětlení potřebná pro plynulost stavby.

h) 	Autorský dozor má možnost zapisovat do stavebního deníku dle zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění.

ch) 	Posuzovat návrhy zhotovitele na odchylky a změny v projektu zpracovaném zhotovitelem a dávat k nim stanoviska a účastnit se jejich projednání s objednatelem, popřípadě s dotčenými orgány státní správy.

i) 	Účastnit se odevzdání a převzetí díla.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. 	Autorský dozor akceptuje součinnost dle zákona o finanční kontrole, auditních orgánů a jiných kontrolních orgánů EU.

  - Objednatel a Autorský dozor je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

  - Objednatel a autorský dozor je povinen uchovávat dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž se lhůta začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.

  - VZ bude financována z dotace a proto je nutné dodržet požadavky a pravidla pro publicitu, tj. informační tabule a veškerá dokumentace k předmětnému projektu musí obsahovat:

- symbol uvedeného programu + logo a slogany EU

- odkaz na uvedený program

- odkaz na slogan programu

- Logo Programu

  - V případě, že na základě odborných znalostí a zkušeností autorského dozoru vyjde najevo potřeba dalších podkladů, mimo výše stanovených, které má objednatel k dispozici, je dozor povinen si tyto podklady od objednatele vyžádat. Nemá-li objednatel tyto podklady k dispozici, je dozor povinen vyzvat objednatele k jejich obstarání.

  - Dozor je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této objednávky sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti s pojistným plněním ve výši nejméně 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) na pojistnou událost. Dozor je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění ve lhůtě stanovené objednatelem.

  - Autorský dozor je povinen vykonávat svou činnost pouze na výzvu a požadavek objednatele.

  - Objednatel je povinen napřímo elektronickou formou informovat autorský dozor o jeho nutné součinnosti (e-mail: info@atelierunipark.cz, IDDS: g6ru4rx). Pouhý záznam do stavebního deníku se nepovažuje za dostatečné informování autorského dozoru.

  - Nutnost fyzické přítomnosti autorského dozoru na staveništi či sídle objednatele musí objednatel dát písemně na vědomí autorskému dozoru min 6 kalendářních dní předem.

  - Za dostatečnou součinnost autorského dozoru se považuje jeho součinnost do 3 pracovních dní od vyrozumění dle odst. 4.8.

V. Odměna autorského dozoru

5.1. 	Smluvní strany se dohodly, že autorský dozor obdrží za provádění činnosti celkovou odměnu sjednanou ve výši maximálně:

- 481.890,- Kč (slovy: čtyři sta osmdesát jedna tisíc osm set devadesát korun českých) bez DPH,

- 583.087,- Kč (slovy: pět set osmdesát tři tisíc osmdesát sedm korun českých) s DPH

jejíž sazba ke dni vystavení objednávky činí 21 %.

5.2. 	Objednatel neposkytuje zálohy.

5.3.	Odměna dle čl. 5.1. uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků objednatele, včetně všech poplatků a inflace.

5.4.	Autorský dozor je oprávněn fakturovat odměnu za provedení své činnosti dle skutečných odpracovaných hodin dle nabídkové ceny, maximálně jednou měsíčně do výše sjednané odměny uvedené v čl. 5.1. a to dle níže uvedených skutečností:

Výkon Autorského dozoru		1.150,- Kč/hod. (za každou započatou hodinu)

Doprava na stavbu			23.790,- Kč/1 kontrola

Administrativní náklady (16 hod/měsíc)	18.225,- Kč/1měsíc

Předpokládaný počet kontrol = 1-krát týdně, celkem dle doby stavby v SOD realizátora (25.04.2022-15.08.2022) = 16 kontrol

5.5. 	K faktuře bude přiložen výkaz činnosti autorského dozoru za uvedené období, který bude odsouhlasen a podepsán objednatelem. Bez předloženého výkazu s podpisem objednatele nebude faktura přijata a proplacena.

  - Dílčí faktury a konečný daňový doklad (faktura) budou mít splatnost alespoň čtrnáct dní ode dne jeho řádného předání objednateli.

VI. Doba trvání této smlouvy

6.1.	Autorský dozor bude vykonávat odbornou činnost v době realizace stavby po celou dobu provádění stavebních prací v rozsahu prací stanovených v projektové dokumentaci. Zahájení činnosti autorského dozoru začíná po nabytí účinnosti této smlouvy. Ukončení činnosti se stanovuje k 31. 08. 2022.

VII. Smluvní pokuty a náhrady škody

7.1.  	V případě, že autorský dozor nebude prokazatelně řádně plnit činnosti, ke kterým se zavazuje v čl. 3, zavazuje se dozor uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a při opakovaném porušení shodné povinnosti 1.000,- Kč

7.2. 	Dohodnutá pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení písemného vyúčtování její výše autorskému dozoru.

7.3. 	Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit autorskému dozoru smluvní pokutu 0,05% z dané fakturované částky za každý den prodlení.

7.4. 	Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli prokazatelné povinnosti autorského dozoru vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena dohodnutou pokutou, má objednatel právo na náhradu škody.

VIII. Závěrečná ustanovení

  - Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

  - Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá z obou stran obdrží po jednom originále. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

  - Veškeré změny nebo doplňky smlouvy musí mít písemnou formu.

  - Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

  - Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla veřejně přístupná také prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., pokud bude této publikaci podléhat.

Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

  - Smluvní strana, která je na základě této smlouvy ve vztahu s Městem Aš, bere vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva a související smluvní dokumenty, budou uveřejněny v registru smluv v případě, že nespadají pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv, přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Město Aš. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy, případně další údaje, které stanoví příslušná právní úprava.

  - V souladu s  § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Město Aš potvrzuje, že byly splněny podmínky pro uzavření této smlouvy. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením RM č. 04/177/22 ze dne 04.04.2022.

V Brně dne …………………                               V Aši dne …………………

______________________________________	           _________________________________

Za autorský dozor				    	    Za objednatele

Miroslav Janovec				            Mgr. Dalibor Blažek

Jednatel společnosti			              	Starosta města Aš

Za věcnou správnost: ……………