SMLOUVA O DODÁVCE

Smluvní strany:

- Technická univerzita v Liberci

Se sídlem v: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx

Účet číslo: xxxxxxxxxxx

Zastoupena: doc. RNDr. Miroslavem Brzezinou, CSc., rektorem

Osoba odpovědná za smluvní vztah:

Interní číslo smlouvy: xxxxxxxxxx

(dále jen jako „objednatel“)

a

- Název/Firma: TILEA SPORT SYSTEMS, a. s.

Se sídlem v: Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika

Zapsaná: v Obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Trenčíne, sp. zn. Sa 10750/R

IČ: 52 093 735

DIČ: SK2120893830

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx

Účet číslo: xxxxxxxxxxxxx

Zastoupena: Tomáš Alner, podpředseda představenstva

Plátce DPH: Ano

(dále jen jako „dodavatel“)

mezi sebou v rámci programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, projektu Infrastrukturní zajištění nových studijních programů na TUL, registrační číslo projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013357, a v rámci veřejné zakázky 010_JZ_ERDF2_Mobilní přetlaková sportovní hala (KTV_025) uzavírají následující smlouvu o dodávce (dále jen „smlouva“):

- Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele, že objednateli dodá věc, která je předmětem dodávky, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a závazek objednatele, že věc převezme a zaplatí dodavateli cenu předmětu. Předmětem dodávky je samonosná dvouplášťová nafukovací hala – 1ks: bližší specifikace předmětu dodávky je uvedená v Příloze č. 1 (dále jen „předmět“). Dodavatel se zavazuje dodat předmět nový, nikoliv demo, repasovaný nebo jakkoliv použitý; vhodné použití recyklovaných materiálů tím není dotčeno.

- Předmět je pořizován za účelem zlepšení aktuálních výukových podmínek pro naplnění cílů SP Sport se zaměřením na zdravý životní styl, protože významně rozšíří sportovní prostory pro realizaci ve studijním programu obsažené praktické výuky.

- Objednatel nabývá vlastnického práva k předmětu, jakmile jej převzal a podepsal listinu prokazující předání a převzetí předmětu (dále jen „předávací protokol“).

- Dodavatel závazně prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že je řádně seznámen s veškerým obsahem zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky.

- Cena za předmět a platební podmínky

- Cena za předmět činí 4 808 724,- Kč bez DPH. DPH činí 1 009 832,04 Kč. Cena za předmět s DPH činí 5 818 556,04 Kč. Cena za předmět se sjednává jako pevná a neměnná. DPH bude účtována v souladu s účinnými právními předpisy.

- Cena za předmět dále zahrnuje: instalaci předmětu, zaškolení obsluhy, uvedení do provozu, prověření bezchybné funkčnosti předmětu, dopravu do místa plnění, přepravné a náklady na ekologickou likvidaci prázdných obalů, pojištění spojené s dodávkou předmětu, technickou dokumentaci, prohlášení o shodě, uživatelskou příručku v češtině, technickou podporu po dobu záruky (online podpora, zajištění technika a opravy do 48 hodin od nahlášení závady, která vyžaduje uzavření provozu předmětu smlouvy, zajištění technika a opravu drobné závady, která neovlivňuje provoz předmětu smlouvy do 30 dnů od nahlášení závady), demontáž stávající nafukovací haly včetně příslušenství (VZT).

- Platba ceny za předmět dle této smlouvy bude objednatelem provedena na základě faktur vystavených dodavatelem následovně:

- zálohová faktura vystavená po nabytí účinnosti této smlouvy na částku max. 70 % ceny za předmět,

- faktura vystavená po předání a prověření funkčnosti předmětu objednatelem znějící na zbylou část ceny za předmět.

Splatnost faktur se sjednává na dvacet jedna (21) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.

- Faktura(-y) bude doručena objednateli ve dvou stejnopisech tak, aby objednatel byl schopen splnit svoji povinnost prokázat uznatelné výdaje vůči kontrolnímu orgánu. Faktura(-y) bude mít náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a pokud je dodavatel plátce DPH, náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura(-y) bude obsahovat název projektu a jeho registrační číslo.

- V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k opravě nebo vystavení nové faktury, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením ceny za předmět. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě opravené nebo nově vystavené faktury.

- Dodavatel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá dodavateli k provedení závazků vyplývajících ze smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Dodavatel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a poddodavateli.

- Termín plnění

- Dodavatel se zavazuje dodat předmět nejpozději do 30. 9. 2022. V termínu plnění bude provedeno:

1) zaměření geodetem a poskytnutí součinnosti projektantovi k PD,

2) výroba haly,

3) doprava haly, VZT, záložního zdroje, rotačních i únikových dvoukřídlých dveří s rukávem na místo plnění,

4) kotvení pomocí zemních kotev a instalace haly - VZT, záložního zdroje, světel, komína,

5) revize na světla, hořák a komín,

6) prověření bezchybné funkčnosti

7) předání veškeré technické dokumentace potřebné k provozu haly včetně zaškolení jednoho pracovníka, který bude mít provoz haly na starost.

- Místo plnění, převzetí předmětu

- Místem plnění, na kterém dojde k převzetí předmětu objednatelem je: Stadion TUL, Dubový vrch 714, 460 15 Liberec 15.

- Převzetí předmětu potvrdí dodavateli za objednatele Osoba odpovědná za smluvní vztah (případně osoba touto osobou určená) v předávacím protokolu.

- Nebezpečí škody na předmětu přechází na objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu (tj. převzetím předmětu objednatelem).

- Utvrzení závazků smluvních stran

- V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za předmět je objednatel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení dodavatele s dodáním předmětu v termínu dle čl. III této smlouvy je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za předmět bez DPH za každý započatý den prodlení.

- V případě, že dodavatel nedodrží lhůtu pro odstranění vad sjednanou v této smlouvě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za předmět bez DPH za každý započatý den prodlení s odstraněním vady.

- Objednatel je oprávněn smluvní pokutu(-y) započíst vůči jakémukoli finančnímu plnění poskytovanému dodavateli, a to i v rámci jiného obchodního případu.

- Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany oprávněné smluvní strany. Ujednání o smluvní pokutě nezbavuje povinnou smluvní stranu závazku splnit povinnost(-i) dané jí touto smlouvou a dále ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody a smluvní strany tak vylučují užití § 2050 OZ.

- Platba smluvní pokuty může být povinnou smluvní stranou provedena na základě penalizační faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou.

- Záruka za jakost

- Předmět má vady, jestliže neodpovídá předmětu smlouvy, účelu užití, zadávací dokumentaci, případně pokud nemá vlastnosti výslovně sjednané touto smlouvou, vlastnosti obvyklé nebo uvedené v technických normách.

- Dodavatel poskytuje objednateli záruku za jakost na předmět v délce trvání záruční doby 24 měsíců, v případě membrány a osvětlení LED 60 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu. Dodavatel odpovídá za vady, které se na předmětu vyskytnou v záruční době. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět užívat pro vady, za které dodavatel odpovídá.

- Objednatel je povinen zjištěnou vadu písemně oznámit dodavateli (uplatnění reklamace) bez zbytečného odkladu. Za písemnou formu se považuje též odeslání emailu s oznámením a popisem vady na adresu: email dodavatele.

- Objednatel bude dle své úvahy uplatňovat svá případná práva z vad předmětu v souladu s § 2106 a 2107 OZ s tím, že smluvní strany sjednávají, že volba práva náleží vždy objednateli.

- Zvolí-li objednatel právo na odstranění vady, lhůta pro její odstranění v záruční době nesmí být delší než 30 kalendářních dnů.

- Odstranění vady, poskytnutí slevy nebo odstoupení od smlouvy nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.

- V případě dodání nového předmětu nebo jeho části se zavazuje dodavatel demontovat vadný předmět, zajistit jeho odvoz a (ekologickou) likvidaci a provést instalaci bezvadné náhrady.

- Odpovědnost za škodu

- Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou porušením povinnosti vyplývající z této smlouvy, a to bez ohledu na zavinění s možností liberace dle § 2913 odst. 2 OZ. Za škodu se považuje též újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti dodavatele.

- Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou na majetku objednatele při své činnosti. Pro způsob a rozsah náhrady platí příslušná ustanovení OZ.

- Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s plněním z této smlouvy, ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut sjednaných touto smlouvou.

- Odstoupení od smlouvy

- Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti.

Za podstatné porušení smlouvy se zejména považuje:

- prodlení dodavatele s dodáním předmětu dle čl. III. této smlouvy,

- zjištění, že technické parametry předmětu neodpovídají požadavkům sjednaným smlouvou, technickým normám nebo zadávací dokumentaci,

- neodstranění vady dle článku Záruka za jakost,

- prodlení objednatele se zaplacením ceny za předmět po dobu delší než dvacet jedna (21) dnů po splatnosti oprávněně a správně vystavené faktury.

- Stanoví-li objednatel dodavateli pro splnění jeho závazku dodatečnou lhůtu, vzniká objednateli právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty; to neplatí, jestliže dodavatel v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může objednatel odstoupit od smlouvy i před uplynutím dodatečné lhůty poté, co prohlášení dodavatele obdržel.

- Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

- Předčasné ukončení smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy nebo nároku na zaplacení smluvní pokuty.

- Závěrečná ujednání

- Smlouva odráží svobodný a vážný projev vůle smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že veškerá práva a povinnosti neupravená touto smlouvou, jakož i práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, budou řešit podle ustanovení OZ.

- Není-li obsahem této smlouvy ujednání pro objednatele výhodnější, platí pro tuto smlouvu podmínky (ve znění změn provedených zadavatelem na základě dotazů účastníků) zadávací dokumentace k veřejné zakázce, které dodavatel svou účastí v zadávacím řízení výslovně akceptoval.

- Dodavatel je srozuměn a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně všech jejích případných změn a dodatků a výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky budou dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uveřejněny na profilu zadavatele objednatele, pokud nastanou zákonné důvody k tomuto uveřejnění.

- Dodavatel i jeho případný poddodavatel jsou povinni spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

- Dodavatel je povinen zajistit v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob. Dodavatel je dále povinen pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy zajistit férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Dodavatel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ujednání smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností dodavatele dle tohoto ujednání smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy.

- Dodavatel je povinen umožnit zástupcům poskytovatele dotace a případně dalším oprávněným osobám přístup i k těm částem smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů).

- Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na případné právní nástupce smluvních stran. Převádět práva a povinnosti z této smlouvy lze jen po písemném souhlasu druhé smluvní strany.

- Smlouva je uzavřena elektronicky. Je-li uzavřena v tištěné podobě, pak je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu, kdy každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

- Změny a doplňky této smlouvy je možné provádět pouze písemnými oboustranně podepsanými dodatky.

- Pokud smlouva naplní podmínky pro uveřejnění v registru smluv, bude uveřejněna Technickou univerzitou v Liberci dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR, s čímž obě smluvní strany výslovně souhlasí. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny označit ve smlouvě údaje, které jsou předmětem anonymizace a nebudou ve smyslu zákona o registru smluv zveřejněny. TUL nenese žádnou odpovědnost za zveřejnění takto neoznačených údajů.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran, resp. dnem, kdy tuto smlouvu podepíše oprávněný zástupce té smluvní strany, která smlouvu podepisuje později. Má-li být smlouva povinně uveřejněna v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

- V případě, že dojde k situaci, kdy se některá ujednání této smlouvy stanou neplatnými, neúčinnými anebo nerealizovatelnými, nebude tím ovlivněna platnost, účinnost nebo realizovatelnost ostatních ujednání této smlouvy a smluvní strany se zavazují neplatné, neúčinné nebo nerealizovatelné ujednání smlouvy nahradit takovým, které by svým významem co nejlépe odpovídalo původnímu ujednání.

- Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ujednáními této smlouvy budou řešeny vždy nejprve smírně vzájemnou dohodou. Nebude-li smírného řešení dosaženo, bude mít kterákoliv ze smluvních stran právo předložit spornou záležitost k rozhodnutí místně příslušnému soudu. V souladu s § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se za místně příslušný soud k projednávání sporů z této smlouvy prohlašuje obecný soud objednatele.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pečlivě přečetly, a na důkaz souhlasu s výše uvedenými ujednáními připojují své podpisy:

| Razítko a podpis dodavatele …………………………………………. Tomáš Alner, podpředseda představenstva V Považské Bystrici, dne 26.4.2022 | Razítko a podpis objednatele …………………………………………… doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor V Liberci dne 26.4.2022 |
| --- | --- |