S MLOUVA O DÍLO

uzavřená podle  § 2586 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 6/2022/M

I.

Smluvní strany

1.   TRAWEKO 96 s.r.o.

Se sídlem: 		Hranická 1455, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou

Zastoupena:	 	Roman Koutný - jednatel

IČ: 			25363751

DIČ: 			CZ25363751

Bankovní spojení:  	KB Lipník nad Bečvou, č. účtu: 19-4279970247/0100

Zapsána ve veřejném rejstříku – oddíl C, vložka 15481 vedeného u Krajského soudu

v Ostravě

Další osoby objednatele oprávněné k jednání:

Jméno:

Rozsah oprávnění:

(dále jen „objednatel“)

a

2. TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.

adresa: 	Na Bečvě 1398, 751 31 Lipník nad Bečvou I-Město

zastoupená:	Ing. Radko Černocký - předseda představenstva a.s.

Vladimír Mikeška - člen představenstva a.s.

IČO:	25871226

DIČ:	CZ25871226

Bankovní spojení: KB Přerov, číslo účtu 27-734040297/0100

Zapsaná u KS  v Ostravě, spisová značka B 2433

Zástupce ve věcech smluvních: Vladimír Mikeška - ředitel

Zástupce ve věcech technických: Miroslav Tomek – vedoucí provozního úseku

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran, včetně změny účtu, není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění dle této smlouvy.

4. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v čl. V odst. 1 této smlouvy.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele na domě Zahradní 1250,1251 – děšťové svody, montáž ventilů, požární vodu dle projektové dokumentace. Nedílnou součástí smlouvy je položkový rozpočet ze dne 7.4.2022 + CN, ve kterém je specifikován rozsah prací.

2. V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy také náklady na vybudování, provoz a udržování zařízení staveniště zhotovitele.

3. Zhotovitel se stává při realizaci díla původcem odpadu, který je povinen zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech.

4. Nedílnou přílohou této smlouvy je listina opravňující zhotovitele provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy  (výpis z  veřejného rejstříku).

5. Všechny méněpráce a vícepráce budou předem projednány a odsouhlaseny zástupci obou smluvních stran a rozsah bude upřesněn do stavebního deníku. Zápis bude závazným podkladem pro dodatek smlouvy o dílo.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je doklad o držení oprávnění k výkonu fyzickou osobou odborného vedení realizace díla, panem Romanem Koutným, který získal oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě v souladu s § 158 zákona č. 183/2006 Sb.

7. Zhotovitel zajistí veškeré zkoušky (tahové), revize (hromosvodů) a v případě potřeby statické posouzení.

8. Před zahájením stavby předloží zhotovitel objednateli písemně zpracované a schválené pracovní postupy na veškeré práce a činnosti, které budou na stavbě prováděny. Tyto postupy budou sloužit k sestavení „plánu bezpečnosti při práci na staveništi“, jak ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů - §15 odst. 2. Jedná se zejména o přípravu staveniště, demontáže a zateplení. Plán bezpečnosti při práci na staveništi bude sestaven před zahájením prací.

9. Zhotovitel doloží před předáním stavby i další návody na použití jednotlivých součástí stavby, které budou předmětem díla, v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

IV.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě:

Zahájení: 27.4.2022

Ukončení: 30.6.2022

2. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, bude jednáno o možnosti posunutí termínu realizace díla, což musí být oběma stranami odsouhlaseno uzavřením písemného dodatku k této smlouvě. Nepříznivé klimatické podmínky musí být vždy uvedeny ve stavebním deníku.

V.

Cena za dílo a platební podmínky

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla, v rozsahu článku  III. této smlouvy, je cena konečná. Z důvodu novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, budou práce fakturovány bez DPH a bude použit režim přenosu daňové povinnosti. DPH bude dopočteno ve výši 15%.

cena bez DPH					  343.729,-Kč

sazba DPH je 15 %   		 	   	    51.559,35-Kč

Cena za zhotovení díla včetně DPH             395.288,35,-Kč

2. Dohodnutá cena je cenou maximální, platnou po celou dobu výstavby, za celý předmět plnění a je určena na základě předaného výkazu výměr objednatelem.

3. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny za dílo /popř. její části/ po úspěšném předání díla /popř. jeho části / bez vad a nedodělků.

4. Za provedené práce budou vystavovány dílčí faktury dle skutečně provedených prací včetně dodaného materiálu.

5. Každá faktura vystavená zhotovitelem bude před jejím předáním objednateli potvrzena technickým dozorem investora.

6. Objednatel má právo v konečné faktuře snížit cenu za provedení díla o slevu z díla za nedodržení termínu dodávky.

7. Objednatel má právo pozastavit část ceny ve výši 15% z konečné ceny do doby odstranění vad a nedodělků na díle.

8. Výše daně z přidané hodnoty se řídí aktuálně platným zákonem o DPH.

9. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny náležitosti běžného daňového dokladu dle platné legislativy.

10. V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti běžného daňového dokladu, dle platné legislativy, je objednatel oprávněný vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené  faktury objednateli.

11. Jestliže se objednatel dostane do prodlení a neuhradí v termínech podle předchozích odstavců platby, k nímž je zavázán  podle této smlouvy, je povinen zhotoviteli zaplatit 0,02 % dlužné částky za každý den prodlení.

12. V případě nedodržení termínu provedení díla dle čl. IV. odst. 1 z viny zhotovitele, uhradí zhotovitel slevu z díla ve výši 500,- Kč včetně DPH, za každý den překročení termínu dokončení díla.

13. V případě vzniku škod na majetku objednatele z důvodu nesplnění termínu, budou zhotoviteli objednatelem tyto škody vyčísleny a náklady spojené s odstraněním vzniklých škod budou vyfakturovány zhotoviteli v plné výši.

14. V případě, že nebude provedena práce v rozsahu stanoveném touto smlouvou, bude proveden odpočet ceny z díla odpovídající neprovedené práci. Výše odpočtu bude stanovena dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy.

15. Objednatel nebude hradit zálohové faktury, budou hrazeny pouze dílčí faktury na základě skutečně provedených prací dle čl. V. odst. 3.

16. V případě nedodržení zásad bezpečnosti práce, plánu BOZP nebo pokynů koordinátora BOZP pro předmětnou stavbu ze strany zhotovitele nese veškerou zodpovědnost zhotovitel. V tomto případě při udělení sankcí objednateli ze strany inspekčního orgánu se zhotovitel zavazuje tyto sankce uhradit v plné výši. V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, nakládání s odpady a vnitřních předpisů objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 2 000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno ve stavebním deníku oprávněným zástupcem objednatele.

17. Zhotovitel se zavazuje, že pokud nesplní některou povinnost uvedenou v čl. VII, odst. 12, 13 této smlouvy, uhradí vlastníkovi pozemku za každé porušení povinnosti smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč. Smluvní pokuta je splatná do 20 dnů ode dne doručení výzvy vlastníka pozemku k úhradě smluvní pokuty zhotoviteli.

VI.

Povinnosti objednatele

1. K řádnému provedení díla se objednatel zavazuje poskytnout možnost připojení el. proudu 220 V a vody. Provedení připojení a měření bude instalováno na náklady zhotovitele, který si rovněž zajistí samostatné měření, které bude odečteno z ceny za dílo. Počáteční a konečný stav měřidel bude zapsán do stavebního deníku.

2. Objednatel předá zhotoviteli stavební povolení s nabytím právní moci.

3. Objednatel dává zhotoviteli stavby na vědomí, že na základě zákona č. 309/2006 Sb. určil koordinátora BOZP.

4. Objednatel poskytne zhotoviteli uzamykatelné místnosti na uskladnění materiálu. Za uskladněný materiál nese veškerou odpovědnost zhotovitel.

VII.

Povinnosti zhotovitele

1. Nedílnou součástí této smlouvy je výpis z  veřejného rejstříku s uvedením odborné způsobilosti k provádění výše uvedených prací.

2. Objednatel požaduje a zhotovitel se zavazuje, že při plnění této smlouvy zhotovitel zajistí technické parametry díla dle platných doporučených ČSN popřípadě jiných náležitých předpisů, zákonů a vyhlášek vztahujících se k předmětu díla.

3. Při provádění díla zajistit plynulý provoz domu s minimálním omezením nájemníků. Po dobu rekonstrukce bude zajištěn trvale přístup ke vstupu do domu.

4. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s předmětem smlouvy vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

5. Zhotovitel předloží před započetím díla atesty a certifikáty použitých materiálů, včetně dalších dokladů o vhodnosti použití případně montáže.

6. Po realizaci stavby předloží zhotovitel dokumentaci skutečného provedení stavby zpracovanou v souladu s § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

7. Zhotovitel se zavazuje nezahájit práce bez nabytí právní moci příslušného souhlasu stavebního úřadu (Stavební povolení dle zák.183/2006Sb.) a dodržovat všechny podmínky z výše uvedených rozhodnutí a povolení.

8. Povolení a dočasné užívání veřejných a jiných ploch za účelem jejich užívání a záboru obstará a poplatky za ně uhradí zhotovitel.

9. Případné pokuty za delší užívání veřejných a jiných ploch při zavinění zhotovitele, než byla dohodnutá doba, hradí zhotovitel za dobu, po kterou byl v prodlení.

10. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně nejpozději 3 pracovní dny předem objednatele k prohlídce a písemnému předání jednotlivých částí stavebního díla. Zápis bude vždy proveden do stavebního deníku.

11. V případě narušení nebo poškození povrchu veřejných prostranství se zhotovitel zavazuje tyto uvést do původního stavu na své náklady.

12. Zhotovitel je  povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením stavebních prací na realizaci stavby požádat správce majetku vlastníka pozemku p.č. 30/1 v k.ú. Předmostí, kterým je společnost Technické služby města Přerova s.r.o. o předání dotčeného pozemku a dotčený pozemek od správce majetku vlastníka pozemku protokolárně převzít.

13. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po dokončení stavebních prací na realizaci stavby, vyzvat správce majetku vlastníka pozemku p.č. 30/1 v k.ú. Předmostí k převzetí dotčeného pozemku a dotčený pozemek správci majetku vlastníka pozemku protokolárně předat.

14. V případě nutnosti spolupůsobení správců inženýrských sítí, Policie ČR, Technických služeb města Přerova v průběhu prací si zajistí zhotovitel.

15. Zhotovitel  se zavazuje dodržet veškeré podmínky obsažené ve vyjádření správců inženýrských sítí a provést jejich vytyčení na místě stavby tak, aby při provádění stavebních prací nedošlo k jejich poškození a aby žádným způsobem neomezil a nezasáhl do výkonů práv správců těchto sítí. V případě, že na inženýrských sítích dojde při provádění stavebních prací ke škodě, zhotovitel se zavazuje uhradit škodu na inženýrských sítích v plném rozsahu.

16. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištěných vad a nedodělků díla uvedených v kolaudačním řízení příslušného stavebního úřadu, odstraní tyto nedostatky nejpozději v termínech určených při závěrečné kontrolní prohlídce.

17. Zhotovitel bude dodržovat bezpečnostní předpisy v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

18. Před zahájením stavby, to je nejpozději při předání staveniště, předloží zhotovitel objednateli stavby písemně zpracované a schválené pracovní postupy, rizika na veškeré práce a činnosti, které budou na stavbě prováděny. Tyto postupy budou sloužit k sestavení „plánu bezpečnosti při práci na staveništi“, jak ukládá zákon č. 309/2006 Sb., § 15, odst. 2, který zpracuje koordinátor stavby.

19. Zhotovitel se zavazuje, že bude zhotovitelem stavby ve smyslu Stavebního zákona § 160. Zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, který má pro tyto práce příslušnou kvalifikaci dle stavebního zákona, § 153.

20. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP a je povinen mu poskytnout potřebnou součinnost při plnění jeho funkce.

21. Zhotovitel je povinen v souladu s §16 zákona 309/2006 Sb. nejpozději do 12 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. Pokud bude dodávka realizována pomocí podzhotovitelů, je zhotovitel povinen je informovat a zavázat je k povinnosti k součinnosti s koordinátorem BOZP a předání mu výše uvedených dokumentů.

22. Zhotovitelé mají dále povinnost poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny. V opačném případě dochází k porušení zákona č. 309/2006 Sb.

VIII.

Ukončení díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Dnem ukončení zhotovitel předá objednateli zhotovené dílo bez vad a nedodělků a vyklizené pracoviště. O předání a převzetí se sepíše zápis, který bude podepsán za  zhotovitele a objednatele pracovníky oprávněnými k předání a  převzetí díla (viz. osoby uvedené v čl. I smlouvy).  Zhotovitel odevzdá objednateli stavební deník, revizní zprávy, zápisy o zkouškách, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a veškeré požadované doklady ke stavbě. V případě zjištění vad a nedodělků, nebude uhrazena konečná faktura. Uhrazení konečné faktury bude provedeno až po úplném provedení díla bez vad a nedodělků.

IX.

Vady díla a záruka za dílo

1. Zhotovitel prohlašuje, že předané dílo bude mít vlastnosti a technické parametry dané v projektové dokumentaci a podle platných doporučených ČSN.

2. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v trvání 60 měsíců počínaje dnem následujícím po dni předání díla objednateli, čímž zaručuje, že dílo bude mít po celou shora uvedenou dobu smluvené vlastnosti.

3. Poskytnutá záruka se vztahuje na vady vzniklé prokazatelně  nekvalitní prací zhotovitele, nebo jeho subdodavatelů a dodaný materiál. Po  nahlášení zjištěných závad objednatelem se zhotovitel zavazuje provést odstranění havarijních vad do 2 dnů a  ostatních vad do 10 pracovních dnů  od nahlášení. V případě, že v důsledku závad vznikne škoda na majetku  objednatele, případně uživatelů, provede zhotovitel odstranění  a náhradu škod na vlastní náklady. Pokud závady nebudou v tomto termínu odstraněny, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč včetně DPH za každý kalendářní den a oprava bude provedena jinou obchodní firmou na náklady zhotovitele díla. Objednatel při provedení opravy jinou obchodní firmou má právo na náhradu nákladů od zhotovitele ve výši zaplacené ceny za tuto opravu jinou obchodní firmou a rovněž má právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z této zaplacené ceny za opravu.

4. Zjistí-li objednatel v průběhu záruční doby takové závady v kvalitě díla, na něž se vztahuje poskytnutá záruka, neprodleně o této skutečnosti uvědomí zhotovitele a zjištěné závady u něj reklamuje písemně s popisem zjištěných závad.

X.

Bezpečnost práce

1. Za požární bezpečnost a bezpečnost práce na pracovišti ve vztahu ke svým pracovníkům, nájemcům a dalším osobám dle:

- vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

- zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

- zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů, zodpovídá v průběhu prováděných prací zhotovitel.

2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a ochrana životního prostředí je řešena přílohou č. 3, která je nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel je povinen přílohu         č. 3 plně respektovat a dodržovat.

XI.

Závěrečná ujednání

1. Odstoupení od této smlouvy je možné podle občanského zákoníku.

2. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze písemnou dohodou obou stran (dodatkem ke smlouvě o dílo) podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí pro tyto vztahy příslušná ustanovení občanského zákoníku.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy byla podepsána zástupci obou smluvních stran.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a             srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly             o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

XII.

Přílohy

č. 1 – cenová nabídka R-022-029-01 + CN Montáž ventilů + CN Požární voda

V Lipníku nad Bečvou , dne 25.4.2021                V Lipníku nad Bečvou, dne 25.4.2021

Za objednatele:					Za zhotovitele:

…………………………………			……………………………………

Roman Koutný                                                      Ing. Radko Černocký

jednatel		                                      předseda představenstva a.s.

……………………………………..

Vladimír Mikeška

člen představenstva a.s.