

MZE-25525/2022-12122

dms_carovy_kod

mze000023175295

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií  Číslo útvaru: 12120  VÁŠ DOPIS ZN.:  ZE DNE:  SPISOVÁ ZN.: MZE-45060/2021-11152  NAŠE ČJ.: MZE-25525/2022-12122  VYŘIZUJE: David Neužil  Telefon: 221812012  E-MAIL: David.Neuzil@mze.cz  ID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o.  Vážený pan  xxx  Za Brumlovkou 266/2  Michle  140 00 Praha 4 |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 26. 4. 2022

**Prodloužení termínu dodání Objednávky č. 4500137764 k PZ 631\_PZ\_PRAIS\_II\_2021\_SR-RM\_eSPIS\_a\_optimalizace\_(Z32288)**

Vážený pane xxx,

oznamujeme Vám tímto prodloužení termínu dodání Objednávky č. Prodloužení termínu dodání Objednávky č. 4500137764 k PZ 631\_PZ\_PRAIS\_II\_2021\_SR-RM\_eSPIS\_a\_optimalizace\_(Z32288)

Nový termín dodání: do 16.11.2022

Zdůvodnění:

Posun termínu oproti původnímu harmonogramu je nutný z důvodů, které nebyly při objednání PZ známé. Jedním z důvodů byla nutnost koordinace registrace systému Registr množitelských porostů jako SeP do rozhraní NIA. U registrace bylo rozhodnuto, že bude probíhat na straně ÚKZÚZ a zde trvalo určitou dobu, než bylo ze strany ÚKZÚZ povoleno registraci provádět. Také s ohledem na změnu zadání, kdy se systém RM registroval jako SeP (změna oproti původnímu zadání, kdy se využívalo přihlášení přes Datové schránky), bylo nutné vybudovat a otestovat celý mechanismus integrace na e-identitu včetně zpracování SAML hlaviček a nastavení výměny dat mezi systémy.

Prioritní část PZ je v současné době předána do testování a její nasazení se očekává v termínu daném PZ (příjem žádostí do RM a administrace porostů). Část fakturace, která bude ze strany ÚKZÚZ využívána až v druhé polovině roku, nebyla z výše uvedených důvodů zatím realizována a její realizace bude zahájena s ohledem na prioritní body jiného PZ (registr chmelnic a příprava na kampaň 2022 – PZ č. 645). Po úspěšném zahájení chmelařské kampaně 2022 bude dokončena část PZ 631 v oblasti fakturace.

S pozdravem

|  |  |
| --- | --- |
| Ing. Vladimír Velas  ředitel odboru | Otisk úředního razítka |

Přílohy: