SMLOUVA O DÍLO

(uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.)

mezi

Město Světlá nad Sázavou

se sídlem náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

zastoupený

- ve věcech smluvních: Ing. František Aubrecht, starosta města

- věcech technických: Ing. Jana Satrapová (                , tel.                  ), Vladimíra Krajanská (                 , tel.             ),

IČ:     00268321

# DIČ:  CZ00268321

(dále jen objednatel)

a

Nowatron Elektronik spol. s r.o.

se sídlem Na Radosti 298/4, Praha 5, PSČ 155 21

zastoupenou

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Mihula (               , tel.                    )

- ve věcech technických:

IČ: 45270007

DIČ: CZ45270007

zapsanou v obchodním rejstříku u MS - Praha 15. 4. 1992, oddíl C, vložka 8876

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

I. Předmět smlouvy, obecná ustanovení

1.1. Předmětem plnění této zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění venkovních informačních zobrazovačů do nik (tzv. Varianta C) na budově č. p. 217, náměstí Trčků z Lípy, Světlá nad Sázavou, dle technických požadavků a v rozsahu předložené cenové nabídky P/NAB/2022-0010, která jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě shora uvedené specifikace dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno.

1.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu a době podle této smlouvy a při dodržení kvalitativních a dalších podmínek v ní stanovených, přičemž tak učiní vlastním jménem, na vlastní odpovědnost i nebezpečí. Zhotovitel se dále zavazuje opatřit všechny potřebné věci, určené k provedení díla.

1.3. Objednatel je povinen dílo bez vad a nedodělků provedené převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu podle čl. II. této smlouvy.

1.4. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel a nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele uhrazením ceny díla dle čl. VII. bod 7.3.

1.5. Dílo bude provedeno v souladu se všemi obecně platnými normami.

1.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných technických či jiných zkoušek potřebných pro realizaci a řádné užívání díla, pokud je jejich provedení obecně závaznými právními předpisy požadováno. Objednatel se zavazuje poskytovat k tomu zhotoviteli potřebnou součinnost.

1.7. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této smlouvy třeba.

1.8. Místem provádění díla je: budova č. p. 217, náměstí Trčků z Lípy, Světlá nad Sázavou.

1.9. Dílo bude realizováno a předáváno po částech. Samostatně budou objednateli předány vitríny bez LCD obrazovek. Vlastní dodávka a zprovoznění LCD obrazovek je dojednána s ohledem na probíhající projekt Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou na měsíc říjen 2022.

1.10. Objednatel zajistí do konce měsíce května 2022 stavební připravenost nik pro umístění vitrín.

II. Cena

2.1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 495 000 Kč (slovy: čtyři sta devadesát pět tisíc korun českých) bez DPH. Tato cena představuje výši zdanitelného plnění, ke které bude připočteno DPH v zákonné výši.

2.2. Provedení veškerých případných víceprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření díla musí být vždy předem písemně odsouhlaseny oběma stranami.

2.3. Poplatky a náklady na evidenci, odvoz, uložení, skladování, likvidaci či jiné nakládání s vytěženými či jinak vzniklými odpady, obaly či jinými nepotřebnými materiály při provádění díla nese zhotovitel.

Veškeré náklady na ochranná a bezpečnostní opatření potřebná pro provedení díla a za zábor veřejného prostranství nese objednatel.

III. Doba plnění

3.1. Termín zahájení díla: 06/2022

Předpoklad dokončení dodávky a montáže vitrín (bez LCD displejů): 30.6.2022

Termín dokončení díla: 31.10.2022

Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat je bez vad a nedodělků objednateli.

3.2. Prodloužení termínu dokončení:

- jestliže vážné překážky v práci zavinil objednatel;

- jestliže objem prací se zvýšil o více než 15 % celkové ceny díla, v tomto případě termín dokončení díla stanoví objednatel v návaznosti na náročnost prací;

- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi, prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem.

V případě změny termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

IV. Odpovědnost za vady, záruka a kvalitativní podmínky provedení díla

4.1. Vadou se rozumí odchylka od kvalitativních podmínek, rozsahu, vlastností či parametrů díla nebo jeho části, stanovených touto smlouvou nebo technickými normami či jinými obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 4.2.

4.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných, bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklým účelům a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem, které je bez vad a nedodělků a trvá 36 měsíců.

4.3. V případě, že objednatel nesdělí při vytknutí vady či vad díla v rámci záruční doby zhotoviteli jiný požadavek, je zhotovitel povinen u vytýkané vady nebránící provozu nejpozději do 5 dnů poté, co mu budou písemně (e-mail) oznámeny, zahájit její opravu.

Další nároky objednatele plynoucí mu z titulu vad díla z obecně závazných právních předpisů tím nejsou dotčeny.

4.4. Strany výslovně sjednávají, že za podstatné porušení této smlouvy se všemi důsledky z toho zejména při uplatňování nároků z vad díla plynoucími, je považováno nedodržení i jen některé z kvalitativních podmínek zhotovitelem uvedených v bodě 4.5.

4.5. Zhotovitel je povinen provést dílo a veškeré s tím spojené práce realizovat při dodržování kvalitativních podmínek, které jsou vymezeny takto:

a) obecně závaznými právními předpisy

b) státními normami vztahujícími se k dílu či jeho realizaci (ČSN)

c) technickými požadavky

d) zhotovitel se dále zavazuje, že bude při provádění díla používat pouze materiály a výrobky nové, v 1. jakostní třídě a nikoli ty, které jsou či se v průběhu realizace díla stanou z hlediska vývoje ve stavebnictví zastaralé či překonané a že bude dodržovat závazné technologické postupy výrobce při nakládání s těmito výrobky

V. Bližší podmínky provedení díla

5.1. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla s odbornou péčí a zavazuje se provést dílo svým jménem a na vlastní nebezpečí.

5.2. Připravenost místa plnění, zejména přípojné body pro možnost odběru elektrické energie, vody, či dalších médií, datové zásuvky poskytne objednatel.

5.3. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, jakož i jím k tomu pověřeným osobám, po celou dobu realizace díla přístup na místo plnění a umožnit jim účinnou kontrolu provádění veškerých jednotlivých prací.

5.4. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými pracovníky. Provedení jednotlivých prací či dodávek je oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel za činnost a dodávky subdodavatele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám, včetně poskytované záruky podle bodu 4.2 a nároků z ní plynoucích.

5.5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků vč. subdodavatelů nacházejících se v místě plnění a zavazuje se zajistit jejich bezpečnost zejména vybavením ochrannými pracovními pomůckami.

5.6. Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti a pojištění za škody způsobené na zhotovovaném díle v odpovídajícím rozsahu.

VI. Platební podmínky

6.1. Dílo bude předáváno po částech – dodávka a montáž vitrín a následně dodávka, montáž a zprovoznění LCD displejů, v termínech dle čl. 3.1 smlouvy. Při předání jednotlivých částí díla bude podepsán předávací protokol, na jehož základě vystaví dodavatel objednateli fakturu se splatností 21 dnů, která bude následně uhrazena. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle ustanovení § 29 zák. o DPH. Faktura bude zaslána elektronickou formou na e-mailovou adresu: posta@svetlans.cz.

6.2. Objednatel není povinen zhotoviteli uhradit jakoukoli částku nad rámec ceny za dílo, nedojde-li k uzavření dodatku k této smlouvě oběma stranami podle čl. II. bodu 2.3.

6.3. Faktura, vystavovaná zhotovitelem podle shora uvedených bodů musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu a zejména:

- výslovný název "faktura",

- fakturovanou částku bez DPH a výši DPH

- název a sídlo zhotovitele i objednatele a jejich IČ,

- název peněžních ústavů a čísla bankovních účtů zhotovitele

- odkaz na tuto smlouvu,

- den vystavení faktury a lhůtu splatnosti faktury, respektující podmínky této smlouvy,

- v příloze musí faktura obsahovat odsouhlasený předávací protokol podle bodu 6. 2., na jehož základě je fakturováno.

6.4. Pokud faktura nebude mít zákonem a touto smlouvou předepsané náležitosti, objednatel ji vrátí zhotoviteli a zhotovitel zašle novou fakturu s novou splatností.

VII. Splnění závazku zhotovitele - předání a převzetí díla a dokladů

7.1. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě potvrzeného předávacího protokolu

7.2. Objednatel je oprávněn odmítnout dílo převzít, bude-li se na něm či jeho části vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad či nedodělků. Dílo se považuje za zhotovené a závazek zhotovitele provést dílo jsou splněny až okamžikem převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, případně s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání, což je na posouzení objednatele.

7.3. I v případě, že se na díle či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, je objednatel oprávněn, dílo převzít, přičemž uvede, že dílo přebírá s vadami nebránících provozu, tyto do zápisu konkretizuje a stanoví dle dohody se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění.

VIII. Závěrečná ujednání

8.1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami.

8.2. Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

8.3. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každé straně náleží jedno vyhotovení.

8.4. Tato smlouva se řídí úpravou zákona č. 89/2012 Sb.

8.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

8.6. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.

8.7. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem i s jejím případným zveřejněním, uzná-li to objednatel za vhodné. Dále smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

8.8. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

8.9. Uzavření smlouvy o dílo bylo odsouhlaseno na jednání Rady města Světlá nad Sázavou konaném dne 21.3.2022, usnesením č. R/112/2022.

V Světlé nad Sázavou, dne  12.4.2022 			   V Praze, dne 7.4.2022

Objednatel:                       				      Zhotovitel:

------------------------------------                                                          ------------------------------------

Ing. František Aubrecht					Ing. Pavel Mihula

Přílohy:

Cenová nabídka zhotovitele