SMLOUVA O DÍLO

**Č.16231**

na provedení stavebních prací:

 **I. Smluvní strany:**

**Objednatel: Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace**

 **Dětská léčebna Křetín**

Sídlo: **Křetín č.p.12, 679 62 Křetín**

Statutární zástupce: MUDr. Kateřina Bednaříková - ředitelka

IČO: 00386766

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: 174-433004-664/0600 MONETA bank a.s.

Údaj o zápisu do OR: organizace je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném

 Krajským soudem v Brně oddíl Pr, vložka 1269

Tel/Fax: 516470000, 516470446

e-mail: bednarikova@detskelecebny.cz

**Zhotovitel:** **SULKOM s.r.o.**

Sídlo: Knínice 330, Knínice 679 34 Knínice

Statutární zástupce: Pavel Lajšner, jednatel

IČO: 27670309

DIČ: CZ27670309

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 199797300/0300

Údaj o zápisu v obch.rejstříku: z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem

 v Brně oddíl C, vložka 50610

 Tel/Fax: 516 413 915

 E-mail: lajsner@sulkom.cz

**II. Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je „ **Oprava sociálního zařízení DLPP Boskovice** “ v rozsahu specifikovaném položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Místo stavby:

Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Dětská léčebna pohybových poruch
Bedřicha Smetany 7
680 01 Boskovice

3. Ukáže-li se během realizace nutnost změnit rozsah nebo způsob provádění prací dohodnutý s objednatelem, dojde ke změně této smlouvy ve všech dotčených částech pouze na základě dodatku této smlouvy podepsaném jejími účastníky

**III. Cena za dílo**

1.Cena za dílo je stanovena jako smluvní cena ve výši :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena bez DPH | DPH 21% | **Cena vč.DPH** |
| Oprava sociálního zařízení DLPP Boskovice | 283 824Kč | 59 603Kč | **343 427Kč** |

2. Práce nad stanovený rozsah odsouhlasené objednavatelem budou provedeny v přiměřené lhůtě a ceně, dohodnuté ve smluvním dodatku k této smlouvě.

 **IV. Čas plnění a lhůty**

1. Stavební práce budou

zahájeny:1. 9. 2016

dokončeny: 30. 11. 2016

2. Objednatel se zavazuje přistoupit na změnu dohodnutých termínů nebo ke změně dohodnutých smluvních podmínek jestliže dojde k prodlení zhotovitele nebo ohrožení smluvených termínů v důsledku okolností nemajících původ na jeho straně :

- úřední rozhodnutí

- vyšší moc (za niž se považuje zejména zaplavení, požár, vichřice, mrazy znemožňující řádný postup prací dle technických norem, ap.)

- v důsledku dohodnutých změn v rozsahu nebo druhu prací

3. Dojde-li k prodlení zhotovitele s termínem dokončení, vyjma důvody stanovené v odstavci IV./2. má objednatel právo požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0.05% z dohodnutého rozsahu ceny díla a to za každý den prodlení až do dne dokončení a předání prací.

 **V. Financování a placení**

1. Cena předmětu smlouvy dle části III. této smlouvy ve výši :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena bez DPH | DPH 21% | **Cena vč.DPH** |
| Oprava sociálního zařízení DLPP Boskovice | 283 824Kč | 59 603Kč | **343 427Kč** |

bude objednatelem hrazena takto:

Placení bude provedeno na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem. Daňové doklady budou mít obvyklé náležitosti dle dosavadních obchodních zvyklostí. Zhotovitel provede jedenkráte za 14 dnů, nebo dle dohody soupis provedených prací. Po odsouhlasení rozsahu prací objednatelem bude vystaven daňový doklad za provedené práce se splatností do 14-ti dnů od doručení objednateli. Faktury budou mít obvyklé náležitosti dle dosavadních obchodních zvyklostí.

2. Při prodlení s placením peněžitých závazků plynoucích z této smlouvy, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0.05% z dlužné částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti až do dne zaplacení. Nárok na náhradu škody, způsobené porušením téže povinnosti zůstává zachován.

3. Zaplacení této smluvní pokuty nemá vliv na povinnost provést zaplacení fakturovaných částek.

 **VI. Předání staveniště**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních vad, faktických vad a přiměřeně vyklizené.

 2. Objednatel poskytne zhotoviteli napojení na sítě.(el.energie 230V a voda).

 **VII. Jakost a záruční lhůta**

1. Jakost stavebních prací je v souladu s platnými ČSN.

2. Společnost SULKOM s r.o. poskytuje záruku za jakost provedených prací v délce 36 měsíců. Záruka za jakost materiálů je v délce poskytované výrobcem.

3. Záruční lhůta začíná běžet dnem oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí.

4. Objednatel není oprávněn provádět v záruční době zásahy do převzatého díla.

5. Jestliže se na provedeném díle vyskytnou vady je třeba, aby je objednatel

reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace oznámit objednateli termín nástupu k odstranění vad(y). Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení).

6. Zhotovitel neodpovídá za závady vzniklé nesprávným užíváním. V případě takové závady je však povinen ji odstranit na základě požadavku odběratele, bez zbytečného odkladu za úplatu.

7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na majetku objednatele vlivem prací dojednaných v této smlouvě. Případné škody se zavazuje uhradit, případně uvést poškozený majetek do původního stavu.

**VIII. Zastupování**

Za objednatele: Ing. Iva Konupková – vedoucí TEÚ

Za zhotovitele: p. Pavel Lajšner

 **IX. Zvláštní a závěrečná ujednání**

1. Strany se dohodly, že veškeré dokumenty, které předá zhotovitel objednateli, cena dle této smlouvy a postup prací používaný k plnění dle této smlouvy jsou považovány za obchodní tajemství a dle vůle smluvních stran budou tyto skutečnosti utajovány.

2. Strany se dohodly, že veškeré spory z této smlouvy budou řešeny smírným jednáním.

Teprve pokud se nebudou moci smluvní strany dohodnout na změně, doplnění nebo zrušení této smlouvy, mají právo smluvní strany požádat o rozhodnutí příslušný soud.

 **X. Smlouva a její změny**

1. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž oba mají platnost originálu a jsou podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

2. Změny a doplňky popř. zrušení této smlouvy je možno provádět - mimo zákonem stanovené případy - pouze písemným dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.

Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako tato smlouva a jejich číselné značení obstarává zhotovitel.

3. Zveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede objednatel.

4. Účastníci smlouvy prohlašují, že jsou způsobilými k právním úkonům, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle a že nejednají v tísni, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V Křetíně dne ……………………… V Knínicích dne: 30. 8. 2016

O b j e d n a t e l Z h o t o v i t e l