Dodatek č. 1

ke smlouvě na dodávku a implementaci Ekonomicko-provozního řešení

číslo Objednatele: REG-48-2020 číslo Dodavatele: F-00420

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

**Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.**

*zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy*

se sídlem: Rumburská 89, Liběchov, PSČ 277 21

IČO: 67985904

DIČ: CZ67985904

jež zastupuje: Ing. Michal Kubelka, CSc., ředitel

dále jen jako „**Objednatel**“

na straně jedné

a

**BBM spol. s r. o.**

*vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 386*

se sídlem: Kocínova 138/5, Písek – Budějovické Předměstí, PSČ 397 01

IČO: 40755592

DIČ: CZ40755592

bankovní spojení: xxx

jíž zastupuje: Ing. Zdeněk Mareš, jednatel

dále jen jako „**Dodavatel**“

na straně druhé

tento

**dodatek č. 1**

**ke smlouvě na dodávku a implementaci Ekonomicko-provozního řešení**

dále jen jako „**Dodatek**“

## Úvodní ustanovení

* + - 1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 8. 2020 smlouvu na dodávku a implementaci Ekonomicko-provozního řešení č. REG-48-2020 a F-00420 (dále jen jako „**Smlouva**“).
			2. V tomto Dodatku se užijí pojmy definované Smlouvou, nestanoví-li tento Dodatek vlastní definici pojmu.
			3. Účelem tohoto Dodatku je s odkazem na ustanovení čl. 15. odst. 15.6. Smlouvy provést její nepodstatnou změnu spočívající v prodloužení ostrého provozu Ekonomicko-provozního řešení s implementačním dozorem Dodavatele do 30. 6. 2022.
			4. Smluvní strany změnu Smlouvy prostřednictvím tohoto Dodatku provádějí na základě ustanovení § 222 odst. 1 a odst. 4 ZZVZ, přičemž ukázalo-li by se, že jejich použití není správné nebo vhodné, a lze zároveň užít jiný právní důvod podle § 222 ZZVZ, pak se takový jiný právní důvod užije.

## Změna doby provozu s implementačním dozorem

* + - 1. Smluvní strany si tímto Dodatkem sjednávají ostrý provoz Ekonomicko-provozního řešení s implementačním dozorem Dodavatele **do 30. 6. 2022**.
			2. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nadále v platnosti beze změn.

## Ostatní a závěrečná ustanovení

* + - 1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
			2. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**zákon o službách vytvářejících důvěru**“), obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do tohoto Dodatku a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek), a to dnem připojení posledního z nich.
			3. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel.
			4. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek.

V Liběchově dne 3. 5. 2022 V Písku dne 2. 5. 2022

za Objednatele: za Dodavatele:

 Ing. Michal Kubelka, CSc. Ing. Zdeněk Mareš

 ředitel jednatel

 Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. BBM spol. s r.o.

*– podepsáno elektronicky –*