Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo s nehmotným výsledkem a licenční smlouvě č. 210140

I.

- Objednatel:                    NÁRODNÍ MUZEUM

| Se sídlem: | Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1 |
| --- | --- |
| Zastoupené: | Prof. PhDr. Michalem Stehlíkem, Ph.D. |
|  | náměstkem generálního ředitele pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost |
| IČO: | 00023272 |
| DIČ: | CZ 00023272 |
|  | (dále jen „Objednatel“) |

2.   Autor: 		       AVT Group a. s.

| Se sídlem: | V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4 - Chodov |
| --- | --- |
| IČO: | 01691988 |
| DIČ: | CZ01691988 |
| Číslo účtu: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

(dále jen ,,Autor“)

Shora jmenované smluvní strany uzavřely dne 10. 3. 2021 v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. 
a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, Smlouvu o dílo a licenční smlouvu č. 210140 (dále jen „Smlouva“).

V důsledku vládních nařízení souvisejících s epidemií koronaviru a s tím spojených 
technologicko-procesních důvodů se obě smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění 3. části Díla do 30. 6. 2022.

II.

- Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy se nemění.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel jeden podepsaný výtisk.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dodatek nabude dnem jeho uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Praze dne |  | V Praze dne |
| --- | --- | --- |
| Národní muzeum Prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost Objednatel |  | AVT Group a. s. Ing. Petr Vlček jediný člen představenstva Autor |