# Smlouva o dílo

# č. 1260/2017/S

- uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

### I. Smluvní strany

Objednatel:  Městská část Praha – Satalice

K Radonicům 81, 190 15 Praha 9

- IČ: 00240711, DIČ: CZ 00240711

- bankovní spojení: PPF banka a.s.

- číslo účtu: 502655998/6000

- zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou městské části

- (dále jen "objednatel")

- a

- Zhotovitel: XEDOS s.r.o.

Kutnohorská 309/84 Dolní Měcholupy, 109 00 Praha

- IČ: 271 21 852, DIČ: CZ27121852

- bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

- číslo účtu: 4306394389/0800

- zastoupená: Vladimírem Krúpou, manažerem staveb

- (dále jen "zhotovitel")

### II. Předmět díla

Název díla:  „ Rekonstrukce objektu G v areálu statku, ul. K Rybníčku č.p. 8, Praha-Satalice“

Předmětem díla zhotovitele  na shora uvedené stavbě je provedení rekonstrukce objektu G, bližší specifikace viz. příloha č.1 Výkaz výměr.

Místo plnění: ul. K Rybníčku č.p. 8, Praha-Satalice

### III. Cena za dílo

- Cena za realizované dílo činí:   667 943,06 Kč (bez DPH)

- K ceně bude zhotovitel účtovat daň z přidané hodnoty dle právních předpisů platných v době fakturace.

### IV. Staveniště

- Objednatel zajistí zhotoviteli po dobu realizace díla vstup na všechny plochy dotčené realizací smluvního díla a jejich užívání včetně potřebných komunikací.

- O odevzdání a převzetí staveniště se pořídí zápis podepsaný odpovědnými zástupci smluvních stran.

- Užívání staveniště zhotovitele objednatelem nebo třetí osobou před termínem předání díla je možné a může být prováděno pouze na základě písemné dohody se zhotovitelem.

- Rekonstrukce stavby je v režimu udržovacích prací.

### V. Čas plnění

- Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem provedeno ve lhůtě nejpozději do:     30. 5. 2017 vnitřní úpravy objektu

16. 6. 2017 vnější úpravy objektu

- 2) Zhotovitel splní svůj závazek dnem řádného dokončení a předání díla zápisem potvrzených objednatelem.

### VI. Financování, fakturování a způsob účtování

- Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečněna po předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků na základě konečné faktury.

- Konečná faktura bude vyhotovena v jednom vyhotovení se splatností 14 dnů a doložena zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací.  Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

- Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu plnění daňovým dokladem včetně DPH.

- Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:

-	údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení,

-	název stavby,	 předmět díla

-	číslo faktury

-	fakturovanou částku

- datum uskutečnění zdanitelného plnění

-	razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

5) V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury.

### VII. Odevzdávání a přejímání díla

- Po dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele písemně (zápisem ve stavebním deníku) ke svolání přejímacího řízení. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení dokončených prací do 5 dnů od výzvy zhotovitele, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného odkladu jej dokončit.

- O odevzdání a převzetí díla pořídí objednatel společně se zhotovitelem zápis. Drobné vady a nedodělky, které nebrání užití díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí odmítnout. Pokud budou při přejímacím řízení zjištěny vady a nedodělky, bude v zápise stanovena lhůta jejich odstranění.  Zjevné vady a nedodělky je objednatel povinen reklamovat do konce přejímky.

- Zápis bude obsahovat všechny identifikační údaje přejímaného díla, termíny zahájení a dokončení a případný soupis drobných vad s dohodnutými lhůtami jejich odstranění. Zápis bude ukončen prohlášením objednatele, že příslušný objekt přejímá. Pokud převzetí odmítne, uvede do zápisu své zdůvodnění.

- O odstranění vad uvedených v zápise o převzetí se provede zápis potvrzený objednatelem.

- V případě, že zhotovitel neodstraní vadné práce dle pokynu objednatele, má objednatel právo pověřit tímto třetí osobu. Náklady takto vynaložené uhradí zhotovitel.

### VIII. Stavební deník

- Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, který vede zásadně stavbyvedoucí zhotovitele nebo jím pověřený pracovník. SD je k dispozici stálému odbornému dozoru objednatele. Zápisy do SD mohou též provádět oprávněné správní orgány a autorský dozor projektanta stavby.

- Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí s provedeným záznamem druhé strany, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

### IX. Osoby zmocněné jednat za smluvní strany

1) Za objednatele je oprávněn jednat:

a) ve věcech smluvních:      Mgr. Milada Voborská

b) ve věcech technických:   Ing. Pavla Pečová, mob: 734 447 557

2) Za zhotovitele je oprávněn jednat:

a) ve věcech smluvních:	Vladimír Krúpa, manažer staveb

c) ve věcech technických:	Henrich Hepner, stavební technik

### X. Zvláštní ujednání

- Rozšíření předmětu díla o práce neobsažené ve výkazu výměr (příloha č. 1), může být sjednáno pouze smluvním dodatkem, určujícím podmínky realizace takových prací.

- Důsledky z případné kolize s nezakreslenou nebo nevytyčenou podzemní sítí či jinou překážkou, která neleží na straně zhotovitele a které budou mít vliv na termín dokončení, případně cenu díla, budou řešeny dodatkem ke smlouvě.

- Zhotovitel bude zajišťovat kontrolu realizace díla dle prováděcí projektové dokumentace a ČSN včetně kontrolních a průkazních zkoušek, které byly předepsány v jednotlivých fázích díla. Zhotovitel zajistí závěrečnou výstupní kontrolu.

- Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na předaném staveništi a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty, které vzniknou jeho činnosti.

- Zhotovitel prohlašuje, že ze zákona je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou na zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

- Bezpečnost a ochrana zdraví

- Zhotovitel se zavazuje:

- dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovištích objednatele

- vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí, činností a rizik na pracovištích objednatele.

- Zhotovitel bude při převzetí staveniště seznámen objednatelem s riziky na pracovištích objednatele. Na tato rizika je povinen upozornit své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazu a jinému poškození zdraví.

XI. Odstoupení od smlouvy

- V případě prodlení objednatele se splněním povinností dle této smlouvy nebo z jiných důvodů ležících na straně objednatele, které způsobí, že zhotovitel nebude moci práce řádně zahájit  popřípadě bude nucen provádění prací přerušit, a to v období delším než 30 kalendářních dnů, má právo odstoupit od plnění této smlouvy.

- V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla delším než 14 dní má objednatel nárok od smlouvy odstoupit.

### XII. Smluvní pokuta

Smluvní strany se dohodly na uplatnění smluvních pokut:

- V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním termínu včasného dokončení díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel není povinen uhradit tuto smluvní pokutu v případě, že jeho prodlení s předáním díla bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle § 2913 odst. 2 Obč. zák. č. 89/2012 Sb.

- V případě, že objednatel nezaplatí ve stanoveném termínu fakturu, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  0,05  % z dlužné částky za každý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení v termínu, který je stanoven v předávacím zápisu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši        500,- Kč za každý den prodlení.

### XIII. Smlouva a její změny

- Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Každá smluvní strana obdrží po jednom vzájemně potvrzeném výtisku této smlouvy.

- Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako tato smlouva. Číselné označení dodatků obstarává pouze zhotovitel.

- Pokud v této smlouvě nedochází k výslovným změnám dispozitivních ustanovení Občanského zákoníku, řídí se smlouva Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

Přílohy: Příloha č. 1 - Výkaz výměr

č. 2 – Grafický časový harmonogram ve dnech

č. 3 – Doklad o pojištění díla

V Praze dne

Objednatel:……………………….                                        Zhotovitel:………………………………

Mgr. Milada Voborská	                                      Vladimír Krúpa

starostka			                                      manažer staveb

MČ Praha-Satalice		                                     XEDOS s.r.o.