Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: 	Město Svitavy

IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

zastoupené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx starostou

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: 	SPORTES Svitavy s.r.o.

IČO: 62062620, DIČ: CZ62062620

se sídlem Svitavy, Předměstí, Tovární 677/08

zastoupena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 13. 7. 2021 Smlouvu o dílo ohledně díla „Regenerace veřejného prostranství okolo objektu MěÚ Svitavy, T. G. Masaryka 5/35“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 13. 7. 2021.

B.

Při provádění díla bylo zjištěno a rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla se provedou vícepráce za cenu 690 830,67 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -1.626 421,59 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) 	v článku 2. Smlouvy o dílo se za bod 3. doplňuje nový bod 3a., který zní takto:

„3a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b)	stávající znění bodu 3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

3. 	Cena díla“Regenerace veřejného prostranství okolo objektu MěÚ Svitavy, T. G. Masaryka 5/35“ byla dohodnuta ve výši 3.713 487,14 Kč bez DPH.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

K uzavření této smlouvy udělila předchozí souhlas Rada města Svitavy při výkonu působnosti valné hromady společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. dne 02.05.2022

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

- Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 02.05.2022

- Ve Svitavách dne 03.05.2022

- Za objednatele:	                  Za zhotovitele: