Dále uvedeného dne, měsíce a roku ujednali:

Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Studentská 13, 352 01 Aš

IČ: 68781580						DIČ:

Telefon:						Mobil: 734 640 291

Zastoupená : Mgr.Milena Boková

jako objednatel na straně jedné

a

JUNUS Bau s.r.o., se sídlem Rybniční 2875, 352 01 Aš

zapsaná Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 29082

IČ: 021 48 340					DIČ:	CZ02148340

Telefon :						Mobil:	739 544 352

Zastoupená: Marek Nushart

jako zhotovitel na straně druhé, tuto

smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se na základě objednávky objednatele zavazuje k:

| * Příprava podkladu stěrkováním, montáž koberce vč.lištování viz.technická zpráva |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Všechny uvedené práce budou realizovány dle přání zákazníka a provedeny na adrese Studentská 13, 352 01 Aš. Jakékoliv změny prací v průběhu úprav jsou možné, jen po vzájemné dohodě obou zúčastněných stran.

- Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu smluvenou v III. této smlouvy.

II.

# Doba plnění

Zhotovitel je povinen provést předmět díla v termínu od 5.5.2022 do  31.5.2022

.

III.

Cena díla

- Účastníci se dohodli, že objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli odměnu vč. DPH v celkové výši 184 958,-Kč .

- Objednatel je při podpisu této smlouvy povinen zaplatit zhotoviteli zálohu na materiál ve výši   90 000,-Kč (20 000,-Kč + 70 000,-Kč.) Tyto zálohy budou zhotovitelem zúčtovány při vystavení  závěrečné faktury.

- V okamžiku úhrady 1.zálohové faktury se materiál stává majetkem objednatele.

- Zhotovitel je povinen objednateli vystavit závěrečnou fakturu ke dni skončení díla.

IV.

Ostatní ujednání

- Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli zdarma zabezpečí po celou dobu provádění díla pro jeho pracovníky dodávku elektrického proudu, vody a uzamykatelnou místnost pro uskladnění nářadí.

- Veškeré vícepráce znamenají změnu této smlouvy a musí být proto oběma účastníky dohodnuty písemným dodatkem k této smlouvě.

- Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a době.

- Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého termínu plnění.

- Zhotovitel se zavazuje při nedodržení sjednaného termínu plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

- Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením dohodnuté zálohy a konečné faktury zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 600,- Kč za každý započatý den prodlení.

- Nesplnění ujednání o závazcích objednatele zakládá zhotoviteli právo na okamžité odstoupení od této smlouvy. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplacení smluvní pokuty.

- Sjednaný termín plnění se prodlužuje o dny, ve kterých nebude možno z důvodu zásahu vyšší moci, (vč. pandemie koronaviru), nebo z důvodu prodloužení prací jinou firmou pokračovat v provádění díla. Údaj o této skutečnosti bude písemné potvrzen oběma účastníky, resp. namísto objednatele třetí nezávislou osobou. Tomuto režimu podléhá též nemožnost řádného postupu prací zhotovitele pro překážky ležící na straně objednatele.

- Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedeného díla dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data předání díla.

V.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom podepsaném vyhotovení.

- Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky, odsouhlasenými oběma účastníky.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

- Účastníci smlouvy si vzájemné prohlašují, že jsou způsobilí k právním úkonům a že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek pro některého z nich. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Aši dne: 3.5.2022

Za objednatele:				    	Za zhotovitele:

………………..					………………….

Mgr.Milena Boková			                         Marek Nushart - jednatel