# Dodatek č.2   SMLOUVY O DÍLO

# uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.,

# občanský zákoník

# na realizaci zakázky:

# SÚS Zlínska s.r.o. „Maják“ - Automatický závorový systém

- SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:			Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Adresa: 			K Majáku 5001, 760 01 Zlín

IČO:		269 13 453

DIČ:		                                      CZ26913453

Registrace:              	            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v      			            Brně, oddíl  C, vložka  44640

Bankovní spojení: 		UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú. XXXXXXXXX

Raiffeisenbank, a.s. č.ú. XXXXXXXXXX

Zastoupená:			Libor Lukáš, jednatel společnosti

v technických záležitostech:	XXXXXXXX, správa majetku, tel.: XXXXXXX,

e-mail: XXXXXX

XXXXXXXXXX, hlavní účetní, tel.: XXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXX

/dále jen objednatel/

Zhotovitel:		           SECURITY Technologies, a.s.

Adresa: 		           Brno 615 00, Komprdova 4333/20

IČO:	                                     440 15 542

DIČ :	           CZ 440 15 542

Bankovní spojení: 	           Komerční banka č.ú. XXXXXXXXXX

Zastoupena:		           Radoslav Štrajt, regionální ředitel

v technických záležitostech:     XXXXXXXXXXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Brno, oddíl B, vložka 7394

/dále jen zhotovitel/

- PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

  - Dodatek č.2 řeší, na základě požadavku objednatele, rozšíření předmětu díla: doplnění parkovacího systému o ochranný rám volacího sloupku vč. nové betonové patky, doplnění osvětlení ramena nově dodávané závory a posunutí termínu dokončení zakázky.

  - Podrobný popis a specifikace předmětu Dod.č.2 jsou uvedeny v Příloze č.1.

- TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

  - Termín předání a převzetí dokončeného díla se z důvodu rozšíření předmětu díla upravuje z ze lhůty do 15.4.2022, na termín 15.06.2022.

- CENA DÍLA

Cena díla se z důvodu rozšíření předmětu díla navyšuje o 90 791,-Kč bez DPH z 1 069 819,-Kč bez DPH na 1 160 610,-Kč bez DPH (Příloha č.1).

  - Celková cena díla dle dod.č.2:   1,160.610 ,-Kč bez DPH

- ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

  - Dodatek č.2 Smlouvy č. 25/2021 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v Registru smluv MV ČR. Dod.č.2 Smlouvy bude zveřejněn v Registru smluv MV ČR objednatelem.

  - Ostatní ujednání původní Smlouvy č. D 25/2021 zůstávají v platnosti beze změn.

Přílohy:

Příloha č.1 - Oceněný výkaz výměr – položkový rozpočet víceprací

Ve Zlíně,  dne: 13.4.2022		                         Ve Starém Městě,  dne  13.4.2022

Objednatel:	                                                                Zhotovitel:

…………………………………                                   ………………………………………

Libor Lukáš, jednatel společnosti                                  Radoslav Štrajt, regionální ředitel