D O D A T E K č. 2

smlouvy o dílo ze dne 04. 08. 2021

„Rekonstrukce objektu č.p. 174/22 Dalovice“

Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace

sídlo: 			Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov

IČO:                    	63553660

bankovní spojení:          Komerční banka, a.s.

číslo účtu:                      736 341/0100

zastoupený:         	PhDr. Milanem Molcem, ředitelem

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

STABIA s.r.o.

se sídlem: 		Sládkova 159/1, 350 02 Cheb

IČO:               		29111021

DIČ: 			CZ29111021

bankovní spojení: 	MONETA Money Bank, a.s.

zastoupený: 	Janem Želonkou, jednatelem společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 25505

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XVIII .odst. 18.11 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

„Rekonstrukce objektu č.p. 174/22 Dalovice“

(dále jen „dodatek č. 2“)

- Smluvní strany uzavřely dne 04.08.2021 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce objektu č.p. 174/22 Dalovice“ pod ev. č. objednatele P21V00000292 (dále jen „Smlouva o dílo“) a dodatek č. 1 Smlouvy o dílo dne 17. 12. 2021. Ke Smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 2, a to z důvodů nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Požadavky rozšiřují předmět díla, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy prací a projektovou dokumentací.

- Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s § 222 (odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") formou změny závazku, který nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % dle změnového listu č. 5,12 - 14 (příloha č. 1) dále  dle § 222 (odst. 5) ZZVZ formou dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku a které jsou nezbytné, přičemž změna v osobě dodavatele není z technických důvodů možná a způsobila by objednateli značné obtíže zejména spojené s termínem dokončení dle změnového listu č. 6, dále dle § 222 (odst. 6) ZZVZ formou změny závazku jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce ve specifikaci změnových listů č. 7 -11 (příloha č. 1) a navýšení ceny za změny podle odst. 5 a 6 § 222 ZZVZ nepřesáhne 30 %.

- Čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 Smlouvy o dílo s ohledem na výše uvedené doplňuje o vícepráce specifikované ve změnovém listu číslo 5 -14, ze kterých vyplývá:

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU DLE § 222 odst. 4 ZZVZ

| ZL č. | Popis a důvod změny | Zúžení v Kč bez DPH | Rozšíření v Kč bez DPH | ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-) | Hodnota změny (max. 15 %) dle § 222, odst 4 ZZVZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05. | Obnovení nápisu (označení vily), dodávka a montáž PVC oken a vstupních dveří v suterénu, demontáž ohřívače vody a dodávka s montáží nového ohřívače vody v suterénu |  | 453 153,69 | + 453 153,69 | 3,69 % |
| 12. | Úprava skleníku pro zateplení pláště budovy |  | 67 285,34 | +67 285,34 | 0,55 % |
| 13. | Vnitroareálová přípojka vody od vodoměrné šachty pro botanickou zahradu |  | 224 325,73 | +224 325,73 | 1,83 % |
| 14. | Vnitroareálové přípojky elektro pro botanickou zahradu |  | 136 055,66 | +136 055,66 | 1,11 % |

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU DLE § 222 odst. 5 ZZVZ

| ZL č. | Popis a důvod změny | Zúžení v Kč bez DPH | Rozšíření v Kč bez DPH | ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-) | Hodnota změny (max. 50 %) dle § 222, odst 5 ZZVZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06. | Zhotovení nové vodovodní přípojky |  | 219 462,53 | +219 462,53 | 1,79 % |

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU DLE § 222 odst. 6 ZZVZ

| ZL č. | Popis a důvod změny | Zúžení v Kč bez DPH | Rozšíření v Kč bez DPH | ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-) | Hodnota změny (max. 50 %) dle § 222, odst 6 ZZVZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07. | Dodatečná obnova plynovodní přípojky |  | 142 124,16 | + 142 124,16 | 1,16 % |
| 08. | Zhotovení nové areálové dešťové kanalizace zahrnující odvod srážkových vod |  | 563 697,70 | + 563 697,70 | 4,59 % |
| 09. | Sanace stropu v garáži – doplnění o podpěrné ocelové profily a doplnění betonové podlahy |  | 207 915,08 | + 207 915,08 | 1,69 % |
| 10. | Nerealizace omytí podkladu stěn, oškrábání stávajících maleb a ploch výmalby | 183 219,20 | 278 101,14 | + 94 881,94 | 3,76 % |
| 11. | Demontáž bednění střech, odbourání a zaslepení komínů, náhrada nového bednění |  | 403 185,39 | + 403 185,39 | 3,28 % |

| Rekapitulace | Celkem zúžení v Kč bez DPH | Celkem rozšíření v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| Celkem (bez DPH) | 183 219,20 | 2 695 306,42 |

| Rekapitulace | Celkem rozšíření v Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Celkem Kč (bez DPH) | 2 512 087,22 |

Celkem cena schválených prací za nově požadované práce je 2 512 087,22  Kč bez DPH.

Původní hodnota závazku se zvýšila o 2 512 087,22 Kč bez DPH.

- Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady, a to odst. 5.1, který se mění a nově zní takto:

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH 		                      16 590 009,43

- (slovy: šestnáct milionů pět set devadesát tisíc devět korun českých a čtyřicet tři haléře)

- DPH		2 488 501,42 Kč

- (slovy: dva miliony čtyři sta osmdesát osm tisíc pět set jedna korun českých a čtyřicet dva haléře)

- --------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cena včetně DPH                                   19 078 510,85 Kč

- (slovy: devatenáct milionů sedmdesát osm tisíc pět set deset korun českých a osmdesát pět haléře)

- (dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

- Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

- Uzavření dodatku č. 2 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č.

RK 470/04/022 ze dne 25.04.2022.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (y7vwp4t). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 2 v jím požadovaném rozsahu.

- Nedílnou součást dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 : změnové listy číslo 5 -14.

Cheb …………..				Ostrov …………..

___________________________			____________________________________

zhotovitel					objednatel