Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

# uzavřené dle zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi smluvními stranami

# Zhotovitel:

# Podlahy Blažek, s. r. o.

Sídlo:   Záhumenice 897, 696 17 Dolní Bojanovice

# IČO: 04817567

# DIČ: CZ04817567

# Zastoupená: Ing. Marcelou Blažkovou

(dále jen i jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Městská bytová správa, spol. s r.o.

Sídlo Rodinova 691/4, 695 01 Hodonín

IČO 63489953, DIČ: CZ699001303

zastoupená Ing. Janou Bimkovou, jednatelkou

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21697

bankovní spojení: KB Hodonín

(dále i jen „objednatel“)

# I.

1.1.Smluvní strany shodně konstatují, že spolu uzavřely v Hodoníně dne 10.1.2022 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje, že řádně provede ve prospěch objednatele dle této smlouvy sjednané  dílo a objednatel se zavazuje, že řádně zhotovené dílo  převezme a ve smluveném termínu uhradí za řádně provedené a předané dílo sjednanou cenu. Předmětem díla je dodání a pokládka koberců v hotelu Krystal, Hodonín, provozovaném objednatelem, a to

- v chodbě 3. NP

- v sedmnácti pokojích v 6. NP

- v recepci hotelu

Místem provedení díla je Hotel Krystal provozovaný objednatelem, adresní místo Pančava 49, 695 01 Hodonín.

Smluvní strany si sjednaly (viz čl. II. Odst. 2.1. Smlouvy), že Dílo bude provedeno (včetně pokládky v Hotelu Krystal) tak, že

“Termín nástupu na provedení díla je stanoven na 1. 2. 2022.

Termín ukončení a předání díla je stanoven na 31. 3. 2022 a bude dále upřesněn dle pokynů          objednatele.”

1.2. Smluvní strany shodně konstatují, že ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 1 již zhotovitel provedl část díla spočívající v dodávce a pokládce koberců v chodbě 3. NP a v recepci hotelu Krystal tak, je bylo sjednáno. Tuto část díla již zhotovitel objednateli předal.

Pokládka koberců v sedmnácti pokojích v 6. NP hotelu Krystal prozatím nebyla na základě požadavku objednatele provedena, a to vzhledem k provozním podmínkám hotelu.

1.3. Z tohoto důvodu se rovněž smluvní strany dohodly na změně v předmětu díla tak, že dodávka a pokládka koberců nebude provedena v sedmnácti pokojích v 6. NP, ale bude provedena v sedmnácti pokojích ve 2. NP hotelu Krystal.

1.4. V návaznosti na změnu předmětu díla a provozní podmínky hotelu si smluvní strany rovněž sjednávají, že nejzašší termín k ukončení a předání zbývající části díla spočívající v dodávce a pokládce koberců v sedmnácti pokojích ve 2.NP hotelu Krystal je nově stanoven na 30.11.2022 a bude dále upřesněn dle pokynů objednatele.

Smluvní strany si mezi sebou rovněž sjednávají, že vzhledem k provozním podmínkám hotelu započne zhotovitel s předmětnou pokládkou u zbývající části díla operativně na základě požadavku objednatele. Objednatel se zavazuje, že takovéto upřesnění sdělí zhotoviteli v dostatečném předstihu tak, aby zbývající část díla mohla být zhotovitelem řádně předána nejpozději ke 30.11.2022.

# II.

2.1. Všechna ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají beze změn.

# III.

3.1. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou paré, po oboustranném potvrzení obdrží smluvní strany po jednom vyhotovení.

3.2. Tento Dodatek č.1 se řídí platnou a účinnou právní úpravou ČR.

3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před jeho podpisem řádně přečetly, podepsaly ho po jeho projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoli v omylu.

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že je objednatel povinným subjektem dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

V Dolních Bojanovicích dne                         Za zhotovitele:      	……………………………….

Ing. Marcela Blažková

Jednatelka

Podlahy Blažek, s.r.o.

V Hodoníně dne	28.3.2022	Za objednatele: 	……………………………

Ing. Jana Bimková

Jednatelka

Městské bytové správy, spol. s r.o.