S M L O U V A   O   D Í L O

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Zák. č. 89/2012 Sb.

občanského zákoníku v platném znění

číslo objednatele:VZ-4540/2022	číslo zhotovitele: D145345/SP8670

I. Smluvní strany

objednatel:

Objednatel:

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace

Sídlo:	Snědovice 1, 41174 Snědovice

Zastoupený: 	Mgr. Rostislavem Kolačevem, ředitelem ÚSP Snědovice

IČO:	70948062

DIČ:	CZ 70948062

dále jen objednatel

a

zhotovitel:

ALTECH, spol. s r.o.

zápis do OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 5501

687 54 BÁNOV 479

IČ: 46344861	DIČ CZ 46344861

dále jen zhotovitel

II. Předmět plnění

1.	Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje provést pro objednatele dílo dodání a montáž šikmé schodišťové plošiny SP-Omega-F v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy a dle přílohy  č. 1 /výkresová dokumentace/.

- Práce budou prováděny v souladu s českými právními předpisy a normami.

3.	Za provedení díla se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu ve výši, která je uvedena v článku V. této smlouvy.

III. Rozsah díla

- Dodání a montáž šikmé schodišťové plošiny SP-Omega-F:

Šikmá zvedací plošina SP OMEGA-F: délka dráhy cca 30 m, přímá dráha,   parkování v honí i dolní  zastávce, umístění dráhy plošiny na pravé straně  schodiště při pohledu ze zdola nahoru, venkovní provedení, uchycení dráhy plošiny na sloupky, povrchová úprava plošiny šopování komaxit (standardně RAL 7035 – šedá), DRÁHA A SLOUPKY ŽÁROVÝ ZINEK, chráněná drážka.. Počet zastávek 2. Rozměry podlahy plošiny 1000x800 mm, pravý a levý nájezd, levá a pravá zábrana, ovládání do ruky. Dálkové ovládání v obou zastávkách, ovládání na šňůře na plošině. Systém pohonu plošiny je řešen tak, že motor s převodovkou jsou umístěny v horní zastávce (nepohybují se na plošině).. Plošina zabírá v zaparkované poloze jen min. rozměry. Nosnost plošiny 250 kg, příkon 2,2 kW, napájecí napětí 3x400V, dopravní rychlost 0,06 m/s. Dle norem EN-81-40, POHON 3x400V,  není bateriová, sklopné nerezové bariéry na plošině, všechny bezpečnostní normy (boční citlivé hrany, signalizace přetížení, citlivé nájezdy, citlivý kontaktní plech zespodu plošiny), manuální nouzové spouštění. Zajištění výplní mezi sloupky-poplastované zelené pletivo.

IV. Doba plnění

1.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 7 týdnů od podpisu této smlouvy.

2. 	Doba plnění se v případě zdržení ze strany objednatele prodlužuje o příslušný počet dnů. To se týká i případného prodlení v platbě dohodnuté zálohové faktury.

V. Cena za provedené dílo

1.	Cena za provedené dílo byla mezi účastníky smlouvy sjednána takto:

Celková cena dodávky včetně montáže bez DPH	825 000,- Kč

DPH 15%	123 750,- Kč

Celková cena dodávky včetně montáže s DPH 15%	948 750,- Kč

slovy: devětsetčtyřicetosmtisícdevětsetpadesátkorunčeských

- V ceně je započítáno přivedení elektrické přípojky a provedení stavebních úprav specifikovaných ve výkrese, který je  přílohou této smlouvy.

3.	Cena za provedení a dokončení díla byla mezi účastníky sjednána jako cena maximální. Cena za dílo může být změněna pouze v případě oboustranně odsouhlasených změn dodávky, kvalitativních a objemových podmínek, a to v případě, že:

a)	objednatel požádá zhotovitele po podpisu této smlouvy, aby provedl práce nad rámec sjednaného díla a v takovém rozsahu, že nejsou zahrnuty v pevné ceně za provedené dílo.

b)	ve srovnání se zpracovaným rozpočtem dojde ke snížení objemu prováděných prací, potřebného materiálu a zařízení.

4.	Změna sjednané ceny může být provedena jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, který podepíší zástupci smluvních stran.

VI. Způsob financování a placení za realizaci díla

1.	Účastníci smlouvy se dohodli, že realizace díla bude financována a placena následovně:

- Financování a plnění za realizaci sjednaného díla bude provedeno na základě vystaveného daňového dokladu dle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací (odsouhlasení formou podpisu předávacího protokolu).

b)	Po ukončení díla, čímž se rozumí protokolární převzetí díla objednatelem a odstranění nedodělků a vad zjištěných při vlastním převzetí objednatelem, zhotovitel vystaví a předá objednateli daňový doklad na sjednanou cenu díla, včetně případných vzájemně odsouhlasených změn a úprav, které by měly vliv na následnou cenu. Od ceny bude odečtena předem uhrazená částka zálohy. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů.

d)	Platba objednatele bude poukázána na výše uvedené číslo účtu zhotovitele tak, jak bylo sjednáno touto smlouvou.

VII. Místo plnění

1.	Místo plnění sjednaného díla: ÚSP Snědovice 1

VIII. Základní povinnosti objednatele

- Objednatel je povinen předat zhotoviteli souhlas s prováděním prací.

- Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

- Za řádně ukončené a převzaté dílo je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.

IX. Základní povinnosti zhotovitele

1.	Zhotovitel je zejména povinen:

a)	provést dílo s ohledem na provoz zařízení, v souladu se souhlasným povolením prací, v touto smlouvou dohodnuté době a při důsledném dodržování platných technických norem a všech právních předpisů upravujících činnosti, které jsou předmětem smlouvy,

b)	udržovat v prostoru montáže pořádek,

c)	k provedení díla zajistit odborně zdatné pracovníky s kvalifikací běžně požadovanou pro takové práce a činnosti podle přísl. profese, odbornosti nebo výrobního odvětví,

d)	veškeré materiály, které zhotovitel hodlá použít k realizaci díla dle této smlouvy, musí odpovídat konstrukčním a technickým parametrům a normám.

2.	V souvislosti s ukončením a předáním díla je zhotovitel povinen provést protokolární předání díla objednateli a o termínu předání jej předem informovat.

- Odstranit ve lhůtě 7 dnů ode dne protokolárního převzetí díla, pokud by nebylo rozhodnuto jinak, všechny zjištěné vady, nedodělky a nedostatky.

- Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při svařovacích pracích i mimo pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu stavby a prací tak, aby byly splněny všechny podmínky, které pro provádění stavby vyplývají z právních či jiných předpisů, pro realizaci předmětu stavby platných.

- Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady prokazující řádné provedení díla, bez předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. K těmto dokladům patří zejména:

certifikáty, osvědčení, atesty a technické listy o použitých materiálech a zařízeních,

X. Záruka na dílo

1.	Záruční doba díla dle této smlouvy je smluvními stranami dohodnuta na 24 měsíců a její běh počíná dnem následujícím po dni, kdy zhotovitel odstranil všechny vady, závady a nedostatky, které byly konstatovány v přejímacím protokolu. Zajištění záruční opravy do 48 hodin v pracovní dny od nahlášení závady.

2.	Zhotovitel je povinen během poskytnuté záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady odstranit bez zbytečného odkladu závady a nedostatky, jestliže vznikly z důvodů, za které zhotovitel odpovídá (zhotovitel ručí za konstrukci, funkci, volbu materiálu a provedení výrobku a dále za dodržení udaných hodnot při dodržení návodu na obsluhu a údržbu).

- Zhotovitel není povinen provádět servis díla v případě, že je objednatel v prodlení s úhradou faktur.

XI. Smluvní pokuty

1.	V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla dle této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny zakázky za každý den prodlení. Nárok na smluvní pokutu nevznikne, pokud nedojde k převzetí díla objednatelem

a) z důvodu závady, na jejíž odstranění poskytne objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu

b) v případě, že se vyskytnou ojedinělé vady nebo nedodělky, které však nebrání provozu díla.

2.	V případě prodlení objednatele se splacením faktury uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% celkové ceny díla za každý den prodlení.

XII. Ostatní ujednání

1.	Objednatel neodpovídá za žádné škody a jiné následky, které by v souvislosti s činností zhotovitele při realizaci díla mohly vzniknout na zdraví a majetku pracovníků, jakož i na majetku a zdraví třetích osob.

2.	Předmět dodávky zůstává do doby uhrazení smluvní ceny ve výši celkové ceny díla majetkem zhotovitele. Nebezpečí škody si nese ode dne předání objednatel.

3.	Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu v prostoru montáže a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

4.	Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci díla materiály, výrobky a zařízení v kvalitě dle technického popisu a standardu kvality prováděných prací a smlouvy o dílo.

5.	V případě zrušení smlouvy ze strany objednatele se objednatel zavazuje k úhradě veškerých vzniklých nákladů zhotovitele spojených s přípravou a realizací zakázky.

XIII. Závěrečná ustanovení

  - Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se zveřejněním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován za obchodní tajemství.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že plnění předmětu této smlouvy představuje po dobu nezbytně nutnou právní titul pro zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

  - Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou dodrženy podmínky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny, resp. bez ohledu na hodnotu předmětu plnění smlouvy.

  - Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smlouva obsahuje informace týkající se obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou označeny tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.

  - Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí zasláním správci registru smluv objednatel.

  - Ve věcech výslovně neuvedených se tato smlouva řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech,. .	Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na případné právní nástupce obou smluvních stran.

6.	Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Ve Snědovicích dne 5.5.2022				   V Uherském Hradišti, 5.5.2022

Za objednatele:	Za zhotovitele:

…………………………………	…………………………………….

Vítězslav Havránek, ředitel obchodního    Mgr. Rostislav Kolačev-ředitel ÚSP Snědovice 	oddělení, na základě plné moci