**SMLOUVA O DÍLO**

**Výmalba učeben školy 2022**

Uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany:

**Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Nádražní 1032**

IČO: 60869950

Sídlo: Nádražní 1032, 397 01 Písek

Telefon:

e-mail:

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Písek

Číslo účtu:

Zastoupená: Jindřiškou Kudrlovou, ředitelkou školy

(dále též „Objednatel“)

na straně jedné

a

**Jiří Šubrt malířství, lakýrnictví a natěračství**

IČO: 12893871

DIČ: CZ530117356

Sídlo: V Lukách 131, 397 01 Písek

Telefon:

Peněžní ústav: Komerční banka, a. s. Písek

Číslo účtu: účtu:

Zastoupený: Petrem Vostradovským

(dále též „Zhotovitel“)

na straně druhé

**I.**

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést pro objednatele výmalbu v objektu Základní umělecké školy Otakara Ševčíka, Písek, Nádražní 1032.
2. Rozsah a specifikace předmětu díla vymezují cenová nabídka zhotovitele ze dne 7. 4. 2022, která je nedílnou součástí této smlouvy a Rozhodnutí ředitelky školy o přidělení zakázky malého rozsahu ze dne 22. 4. 2022.
3. Objednatel se zavazuje objednané dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. III. této smlouvy.

**II.   
Doba a místo plnění**

Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech:   
Termín zahájení prací: 1. 7. 2022.

Termín dokončení prací: 22. 7. 2022

**III.**

**Cena díla a způsob úhrady**

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši **140 535,45 Kč**   
   s DPH (stočtyřicettisícpětsettřicetpětkorun45/100) a bude uhrazena na účet zhotovitele číslo účtu: vedeném u Komerční banky, a.s. Písek.
2. Platba bude provedena fakturou, která bude mít splatnost 14 dní od předání díla objednateli.
3. Faktura bude obsahovat formální informace dle požadavků. Budou zde uvedeny jednotlivé položky s počtem jednotek a jednotkovými cenami v souladu s nabídkou a případně další údaje, které si objednatel vyžádá.

**IV. Platební podmínky**

1. Fakturace a následná úhrada bude prováděna po předání a převzetí díla, odstranění případných vad a nedodělků z přejímky díla a na základě soupisu skutečně provedených prací.
2. Splatnost faktury je 14 dní od jejího doručení do sídla objednatele.
3. Objednatel může fakturu vrátit, pokud bude tato obsahovat nesprávné údaje.   
   V tom případě se hledí na fakturu jako nedoručenou.

**V. Závazky zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletní, v patřičné kvalitě a v termínu sjednaném v této smlouvě
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy na pracovištích objednatele.
3. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla.

**VI. Závazky objednatele**

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli prostory k výmalbě dne 1. 7.2022   
   v 8,00 hodin.
2. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla.

**VII. Termín provedení a předání**

1. Termín ukončení prací a předání a převzetí díla je sjednán nejpozději do 22. 7. 2022.  
   O předání a převzetí díla budou provedeny písemné protokoly.

**VIII. Záruka, odstranění vad**

1. Záruka na veškeré dodávky materiálu je poskytována v délce 24 měsíců, prodloužené záruční doby jsou v souladu se záruční dobou poskytovanou výrobci materiálů. Záruka na práci je poskytována v délce 24 měsíců ode dne převzetí díla.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona   
   č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
3. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit a to do 5 pracovních dní a v co nejkratší době tyto vady odstranit.   
   V případě opodstatněně neuznané vady provede zhotovitel její odstranění za úplatu. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 30 pracovních dní od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu a náklady s tím spojené půjdou k tíži zhotovitele, s čímž zhotovitel vyjadřuje svůj souhlas.   
   V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli zároveň smluvní pokutu ve výši 0,5% ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel je povinen toto uhradit do 30 dnů poté, co jejich vyúčtování obdržel od objednatele.

**IX. Možnost odstoupení od smlouvy a změny**

Účastníci smlouvy si ponechávají otevřenou možnost odstoupení od smlouvy. Změny této smlouvy lze činit pouze formou písemných dodatků, které budou podepsány oběma smluvními stranami.

**X. Další ujednání**

1. 1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, upozorňovat na zjištěné nedostatky.
2. Při nedodržení termínu v bodě II. smlouvy o předání díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,5% ceny díla za každý den prodlení.
3. Při nedodržení termínu dle bodu VII. smlouvy zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,5% ceny díla.
4. Při nedodržení termínu platby faktury ze strany objednatele, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli 0,5 % z částky za každý den prodlení.

**XI. Prohlášení stran**

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Platnost této smlouvy je stanovena datem předání díla, přičemž i po tomto datu zůstávající v platnosti záruční doby na jednotlivé provedené práce a použité komponenty zhotovitelem.
2. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto dokumentu souhlasí bezvýhradně, opravdu a vážně, nejednají v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně přílohy a případných dodatků bude zveřejněna objednatelem v registru smluv Ministerstva vnitra České republiky v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., dle § 5 odst. 2, čímž nabývá účinnosti.

V Písku dne 2. 5. 2022 V Písku dne 2. 5. 2022

........................................................ ........................................................

Jindřiška Kudrlová Petr Vostradovský

za objednatele: za zhotovitele:

*Příloha Cenová nabídka ze dne 7. 4. 2022*

V Písku 7. 4. 2022

**Cenová nabídka**

**akce: Opravy maleb učeben a kanceláří v budově školy** ( 2. patro – učebna č: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 213, 215, 220, 3. patro – učebna a kancelář č: 301, 302, 303, 306, 307, 309, 310, 316, 317, 4. patro - učebna)

**Zhotovitel:** Jiří Šubrt malířství a natěračství

V Lukách 131, 397 01 Písek

Živnostenský list je evidován pod

Písek

IČ:12893871

DIČ:CZ 530117356

Bankovní spojení:KB Písek

Číslo účtu:

**Zadavatel: Základní umělecká škola Otakara Ševčíka**

**Nádražní 1032**

**397 01 Písek**

**Malba - bílá**

Použitý materiál: HET Interiér

Počet m2: 710,00

Cena za m2: 34,50

Cena bez DPH: 24 495,00Kč

**Malba – tónovaná**

Použitý materiál: Jupol gold – dle odstínu

Počet m2: 1420,00

Cena za m2: 52,50Kč

Cena bez DPH: 74 550,00Kč

**Drobné opravy omítek a prasklin ve všech prostorách:** akrylování, sádrování, tmelení

Cena bez DPH: 2 700,00Kč

**Olepení a zakrytí – dveře, okna, el.zásuvky a vypínače, keramika na stěnách + hrubý úklid**

Cena bez DPH: 14 400,00Kč

**Cena celkem bez DPH: 116 145,00Kč**

**DPH 21%: 24 390,45Kč**

**Cena celkem: 140 535,45Kč**