DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace
„Křiž. 11/351 a 11/602 Věžnice, 11/602 Řehořov - Vysoké Studnice^

Číslo smlouvy objednatele: 025/2022-KSÚSV Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ") a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ"), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený:	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

E-mail:

Zřizovatel:

00090450 CZ00090450 567 117 158 ksusv@ksusv.cz Kraj Vysočina

(dále jen „Objednatel44)

a

Zhotovitel:	4Z s.r.o.

se sídlem:	Dr. Suzy 956/28, Podklášteří, 674 01 Třebíč

zastoupený:	Ing. Radek Holík

zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Bmě, spisová značka C 74535

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

Technických:

Bankovní spojení Č. účtu :

IČO:	29355052

DIČ:	CZ29355052

Telefon:	+420 737 526 287

E-mail:

(dále jen „Zhotovitel44)

(dále jen „Zhotovitel")

(společně také jako „Smluvní strany" nebo jednotlivě „Smluvní strana")

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 o posunutí termínu odevzdání projektové dokumentace z důvodu pozdějšího předání podkladů (bezpečnostní inspekce) k vypracování projektové dokumentace.

Dodatek č. 1 k SoD č. 025/2022-KSÚSV

Stránka 1 z 2

2.2. V souvislosti s výše uvedenými důvody dochází ke změně termínů tímto způsobem: V Příloze 3 - Technické podmínky PD, v části Lhůty plnění:

Předání dokončené dokumentace včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy:

do 28. 4. 2022

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Předání dokončené dokumentace včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy:

do 27. 5. 2022

2.3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené Dodatkem ě. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3
Ostatní ujednání

- Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 025/2022-KSUSV uzavřené dne 10. 2. 2022 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven v 1 výtisku v elektronické formě ve formátu .pdf s Kvalifikovaným elektronickým podpisem obou smluvních stran.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Zhotovitel:

Objednatel:

V Třebíči

V Jihlavě

jednatel společnosti

Ředitel KSÚSV p.o.

Dodatek č. 1 k SoD č. 025/2022-KSÚSV

Stránka 2 z 2