MZE-28452/2022-12122

mze000023229643

| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií Číslo útvaru: 12120 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: 74VD12000/2019-11153 NAŠE ČJ.: MZE-28452/2022-12122 VYŘIZUJE: Bc. Petra Honsová Telefon: 221811019 E-MAIL: Petra.Honsova@mze.cz ID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o. Vážený pan xxx Za Brumlovkou 266/2 Michle 140 00 Praha 4 |
| --- | --- |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 2. 5. 2022

Prodloužení termínu dodání Objednávky č.4500138718 k RfC 04 (Z32879) Vybudovaní develop prostředí LDAP Oracle UD – část 1

Vážený pane xxx,

oznamujeme Vám tímto prodloužení termínu dodání Objednávky č.4500138718 k

RFC_INFRA_II_2022_NO004_ Vybudovaní develop prostředí LDAP Oracle UD – část (Z32879)

Nový termín: do 11. 5. 2022

Zdůvodnění:

Prodloužení je z důvodu časového sladění se souvisejícím RFC_Vybudovaní develop prostředí LDAP Oracle UD. Prodloužení bylo schváleno na pracovním týmu.

S pozdravem

| %%%el_podpis%%% |  |
| --- | --- |
| Ing. Vladimír Velas ředitel odboru | Otisk úředního razítka |

Přílohy: