Smlouva o dílo – dodatek č.1

č. zhotovitele 3979/20/0			       č. objednatele SML2022-001.01-INV499

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na stavbu pod názvem:

„ ČOV Přerov – výměna míchadla ve vyhnívací nádrži “

I. Smluvní strany

  - OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupena          	: Michalem Záchou, předsedou představenstva

IČ			: 47674521

DIČ			: CZ47674521

Bankovní  účet	: XXXXXXXXX

Telefon		: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

  - ZHOTOVITEL:

KUNST, spol. s r.o.

Palackého 1906, 753 01 Hranice

Zastoupena		: Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel společnosti

IČ			: 19010591

DIČ			: CZ19010591

Bankovní účet		: XXXXXXXXX

Telefon		: 581 699 999

Fax	 		: 581 699 921

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 690

(dále jen zhotovitel)

1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

Tímto Dodatkem č.1 se v souladu s ujednáním v článku XX. odst. 20.1 Smlouvy o dílo mění termín realizace zakázky.

Předmětem dodatku č.1 je změna termínu realizace díla „ČOV Přerov – výměna míchadla ve vyhnívací nádrži“ z důvodu prodloužení termínu dodávky míchadla výrobcem.

IV. Lhůta a místo plnění:

4.2. Původní termín realizace stavby

Termín zahájení díla:				01.05.2022

Termín dokončení a předání díla:		30.06.2022

Upřesněný termín realizace stavby

Termín zahájení díla:				01.06.2022

Termín dokončení a předání díla:		31.07.2022

XXI. Závěrečná ustanovení Dodatku č.1:

Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 3979/20/0, č. objednatele SML2022-001-INV499 ze dne 19.1.2022

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele 3979/20/0, č. objednatele SML2022-001-INV499, které nebyly tímto Dodatkem č.1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.

V……………….dne…………….                                      V Přerově dne ………………..

Za zhotovitele:    						           Za objednatele:

………………….……………                                                     ………………………….

Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.              					   Michal Zácha

jednatel společnosti 					      předseda představenstva