Studnařství Štecher s.r.o.

Husovo náměstí 15

584 01 Ledeč nad Sázavou

IČ: 06695868

Váš dopis značky ze dne		Naše značka		     Vyřizuje / linka			V Satalicích  dne

62/2021DOPLNĚNÍ    		 XXXXXXXXX                 	   9. 5. 2022

Věc: Objednávka

Při provádění vrtané studny (obj. 62/2021 ze dne 10. 8. 2021) byla na základě okamžitě zjištěných hydrogeologických poměrů korigována hloubka studny na konečných 61m (původní nabídka 50m), cenové navýšení oproti nabídce/objednávce činí 23.100,- Kč bez DPH.

Na základě provedené hloubky studny a zjištěné vydatnosti zdroje se navrhlo čerpací zařízení, které je nutné osadit včetně betonového zhlaví studny. Položkový rozpočet je součástí přílohy. Cena této úpravy je 56.777,- Kč bez DPH.

Celkové navýšení objednávky 62/2021 činí 79.877,-Kč bez DPH.

Konečný termín realizace 30. 6. 2022.

Děkuji, s pozdravem

Mgr. Milada Voborská

Starostka MČ Praha – Satalice