# Smlouva o dílo

Č. zhotovitelele: 07/2017/18008

podle  § 2586 - 2635 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění

mezi uvedeným objednatelem a zhotovitelem  :

I.

Smluvní strany

Objednatel        	:	Domov Vesna, příspěvková organizace

Se sídlem	:	Kpt. Jaroše 999, 735 14 Orlová-Lutyně

Zastoupeno	:    Ing. Mgr. Martinou Šilhárovou, MBA - ředitelkou

IČ	:	75154391

Bankovní spojení	:	Komerční banka a.s., pobočka Orlová

č.ú. 43-3706130257 / 0100

Zhotovitel	:	Meccano, s.r.o.

Se sídlem		Záchranářů 154, 735 14  Orlová-Poruba

Zastoupeno	:	Ing. Janou Kopcovou, Ing. Jiřím Kopcem - jednateli společnosti

IČ	:	25862758

DIČ	:	CZ25862758

Bankovní spojení	:	Komerční banka a.s, pobočka Orlová

č.ú. 86-5912780217/0100

II.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek sjednaných touto smlouvou zhotoví na své nebezpečí pro objednatele dílo, jehož obsahem je: „Výměna dveří vč. zárubní“ dle nabídky zhotovitele – položkového rozpočtu ze dne 7.4.2017.

- Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla.

III.

Dodací lhůty

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

Zahájení:	 9. 5. 2017

Ukončení: 	19. 5. 2017

IV.

Cena díla

- Cena díla je stanovena dohodou ve výši:

- Cena díla bez DPH: 	80 517,65 Kč

- DPH 15%	12 077,65 Kč

- Cena celkem vč. DPH:	92 595,30 Kč

- Cena díla se může změnit v případě, že:

- dojde ke změně technologického nebo technického řešení z titulu požadavků objednatele;

- ocenění případných víceprací, které vzniknou na základě písemných požadavků objednatele, provede zhotovitel formou položkového rozpočtu, který předá objednateli k odsouhlasení. Objednatel je povinen vznést písemné námitky do 5 pracovních dnů ode dne převzetí cenového návrhu. Neučiní-li tak, má se za to, že s oceněním víceprací souhlasí, a zhotovitel je oprávněn v tomto rozsahu práce provést a fakturovat. Případné méně práce budou odečteny v konečné faktuře.

- Pokud dojde ke zvýšení předpokládané cena v položkovém rozpočtu u každého dílčího materiálů o více než 5 % oproti ceně původně předpokládané, v takovémto případě může objednatel cenu materiálů změnit. Tuto změnu je povinen neprodleně po tomto zjištění oznámit objednateli.

V.

Platební podmínky

- Fakturace bude prováděna měsíčně, podle objemu skutečně provedených prací, uvedených v soupisu provedených prací.  Soupis provedených prací bude odsouhlasen objednatelem.

- Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 14 dnů. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání částky na účet  zhotovitele.

VI.

Způsob provádění díla

- Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a své nebezpečí, odpovídá za jeho řádné provedení v souladu s příslušnou projektovou dokumentací, platnými normami a touto smlouvou.

- Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mohly objednateli způsobit finanční či jinou újmu, o překážkách ohrožujících termíny stanovené touto smlouvou a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů či materiálů předaných mu objednatelem.

- Bez souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, které by změnily užitné vlastnosti díla. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je všeobecně v době jeho užití známo, že je škodlivý nebo jinak nevhodný pro daný účel. Pokud by tak zhotovitel učinil, je povinen provést nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- Zhotovitel se zavazuje, že demontovaný a vybouraný materiál uloží na řízené skládky a předloží doklady o odborném uložení resp. likvidaci uvedených materiálů v souladu s příslušnými předpisy pro ochranu životního prostředí.

- Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným dokončením, úspěšným provedením předepsaných zkoušek v souladu příslušnými technickými normami a protokolárním předáním díla objednateli.

VII.

Záruka na dílo, odpovědnost za vady

- Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí záruky na dílo s právem uplatnění odpovědnosti za vady na dobu:

  - 24 měsíců

  - Ostatní záruky dle záruk jednotlivých výrobců

Záruka začíná běžet ode dne odevzdání díla objednateli.

- Zhotovitel se zavazuje odstranit drobné vady a nedodělky v termínech sjednaných v protokolu o předání a převzetí díla a na svůj náklad.

- Za drobné vady a nedodělky se považují ty, které nebrání objednateli v užívání předaného a převzatého díla.

- Objednatel se zavazuje, že případné reklamace vad díla uplatní bezprostředně po jejich zjištění u zhotovitele písemně.

- Zhotovitel se zavazuje, že se do 10 dnů po obdržení reklamace dostaví k prohlídce reklamované vady. V případě že vadu nelze při této prohlídce odstranit, dohodne písemně s objednatelem termín pro vyřízení reklamace způsobem korespondujícím s nárokem objednatele.

VIII.

Smluvní pokuty

V případě nesplnění povinnosti (závazků) podle této smlouvy bude strana oprávněná účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty :

- Pokud zhotovitel bude v prodlení s plněním díla ve sjednané době, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  0,05% z celkové ceny díla za každý kalendářní den prodlení.

- Za nevyklizení staveniště ve sjednané lhůtě do 10 dnů po předání a převzetí dokončeného díla ve výši Kč 500,- za každý den prodlení.

- Za neodstranění zjevných vad a nedodělků ze zápisu o předání a převzetí dokončeného díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a kalendářní den prodlení.

- Za neodstranění uplatněné a uznané vady díla v záruční době do 15 dnů zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý případ a kalendářní den prodlení.

- Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení  ve výši  0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení až do splnění závazku.

IX.

Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel je povinen během prací dodržovat vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324 o bezpečnosti a techn. zařízeních při stavebních pracích.

- Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště technickému dozoru objednatele.

- Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu.

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 1dne ode dne sepsání zápisu o předání a převzetí díla vyklidit staveniště.

- Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí od něj převzatých, pokynů mu daných, případně na skryté překážky zjištěné v průběhu provádění prací.

- Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

- Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

- Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování technologie prováděných prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Odpovídá za provádění díla v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.

- Zhotovitel musí být po dobu realizace této smlouvy pojištěn pro případnou odpovědnost z titulu náhrady škody vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.

X.

Součinnost objednatele

- Objednatel vykoná prověrku prací, jež budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů po vyzvání ze strany zhotovitele.

- Objednatel je povinen dílo převzít po předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu. Předání díla bude provedeno písemně, v předávacím protokolu zhotovitel a objednatel uvede případné drobné vady či nedodělky, nebo bude dílo převzato bez výhrad.

XI.

Odstoupení od smlouvy

- Je-li zhotovitel v prodlení, které má za následek podstatné porušení jeho smluvních povinností, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- Podstatné porušení smlouvy, při kterém druhá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit je dále:

- nezaplacení faktury - daňového dokladu do 14-ti kalendářních dnů od uplynutí splatnosti faktury.

- Pro případ odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou, má zhotovitel nárok na úhradu části smluvní ceny, připadající na realizované dílo ve věcném rozsahu daném ke dni odstoupení. O rozsahu a způsobu úhrady bude jednáno samostatně, bude pořízen písemný záznam.

XII.

Zmocnění

Objednatel :

ve věcech smluvních oprávněn jednat :	Ing. Mgr. Martina Šilhárová, MBA

ve věcech technických oprávněn jednat :	Lenka Macková

Zhotovitel :

ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Jana Kopcová, Ing. Jiří Kopec

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jiří Kopec, Bc. František Slivka

XIII.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní podmínky realizace díla, které nejsou upraveny v této smlouvě se řídí českým právem, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

- Tato smlouva nabývá účinnosti  dnem podpisu obou smluvních stran.

- Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými odpovědnými pracovníky smluvních stran k tomu pověřených.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž obě mají stejnou platnost. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

V Orlové dne 18. 4. 2017	V Orlové  dne  18.4.2017

……………………………………………..                           ………………………………………………….

Objednatel :   Ing. Mgr. Martina Šilhárová, MBA              Zhotovitel :   Ing. Jana Kopcová, jednatelka