MZE-25955/2022-12121



mze000023181102

 **Požadavek na změnu (RfC) Z34013**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[1]](#endnote-1)**:** | 060 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[2]](#endnote-2)**:** | Implementace změn DP Genetické zdroje dle schválených zásad |
| **Datum předložení požadavku:** | 1.4.2022 | **Požadované datum nasazení:** | 31.7.2022 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie změny**[[3]](#endnote-3)**:** | Normální [x]  Urgentní [ ]  | **Priorita**[[4]](#endnote-4)**:** | Vysoká [x]  Střední [ ]  Nízká [ ]  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace [x]   | **Zkratka**[[5]](#endnote-5)**:**  | ISND  |
| **Typ požadavku:**  | Legislativní[[6]](#endnote-6) [x]  Zlepšení [ ]  Bezpečnost [ ]  |
| Infrastruktura [ ]  | **Typ požadavku:** | Nová komponenta [ ]  Upgrade [ ]  Bezpečnost [ ]  Zlepšení [ ]  Obnova [x]  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Petr Jílek  | **18130** | 221 812 461 | petr.jilek@mze.cz |
| Metodický garant/ Věcný garant: | Petra Zábojová | **18133** | 221 812 406 | petra.zabojova@mze.cz |
| Projektový manažer: | Nikol Janušová | **MZe/12121** | 221812777 | nikol.janusova@mze.cz |
| Poskytovatel/Dodavatel: | xxx | **O2 ITS** | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[7]](#endnote-7)**:** | 679-2019-11150 (S2019-0067) | KL: | HR - 001 |

# **Stručný popis a odůvodnění požadavku**

## Popis požadavku

Cílem požadavku je nastavení dotačního programu 6. dle Zásad, kterými se na základě § 1, § 2
a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu a zemědělství pro rok 2022 (Č.j.:MZE-10935/2022-13113), v ISND pro rok 2022. Seznam významnějších změn je uveden níže. Součástí tohoto RfC je vložení všech nezbytných šablon (Rozhodnutí plné, Rozhodnutí částečné, Rozhodnutí o změně, Rozhodnutí o zamítnutí, Usnesení o zastavení, Opravné Rozhodnutí) které budou zaslány k implementaci dodatečně, až budou odsouhlaseny Odborem právním.

Přidání nového předmětu dotace:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1.9.f | dva hřebci huculského koně, kteří se v období od 1. 9. 2021 do 15. 10. 2022 umístili nejlépe ve výkonnostních zkouškách v rámci svého plemene, jsou zapsáni v Ústředním registru plemeníků a byli vybráni do plemenitby | do 14 000,- Kč |

Dále změny požadované maximální výše dotace a úpravy předmětů dotace včetně účelu dotace u těchto podprogramů a změny reg. čísel:

Oprava názvu předmětu dotace 6.2.13 takto: ZELENINY, LÉČIVÉ, AROMATICKÉ A KOŘENINOVÉ ROSTLINY

Oprava účelu podpory u 6.2.13 takto: Uchování a využívání genofondové kolekce genofondu zelenin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin a garance úkolů vyplývajících z mezinárodní spolupráce – v rámci ECPGR a přidruženého členství v AEGIS.

Oprava názvu předmětu dotace 6.3.5 takto: VIRY, VIROIDY A FYTOPATOGENNÍ HOUBY CHMELE

Úprava účelu dotace 6.3.10 takto: Uchování a využívání sbírek fytopatogenních mikroorganismů.

Úprava účelu dotace 6.3.11 takto: Uchování a využívání sbírky basidiomycetů hospodářsky významných pro zemědělství.

Úprava účelu dotace 6.3.12 takto: Uchování a využívání sbírky zemědělsky a potravinářsky významných askomycet a zygomycet (toxinogenních, fytopatogenních a entomopatogenních hub a hub kontaminujících potraviny a krmiva).

Úprava účelu dotace 6.3.13 takto: Uchování a využívání sbírek mikroorganismů kontaminujících potravinářské technologie a průmyslově zpracované produkty (především mlékárenské, pekařské a masné produkty, dále konzervované potraviny a nálevy)

Změna maximální výše dotace u 6.2.15

Změna maximální výše dotace u 6.3.10

Změna maximální výše podpory u 6.4.4

Oprava Reg. č. MZe takto: XXX/2022-~~18130~~13110Za a Reg. č. ž. XXX/2022-~~18133~~13113

## **Odůvodnění požadované změny (změny právních předpisů, přínosy)**

* Vydání nových Zásad pro DP 6. pro rok 2022.
* Doplnění nových atributů umožní náhled na komplexní data v rámci celého DP 6. na jednom místě bez nutnosti budoucího nahlížení na archivované papírové žádosti.

## **Rizika nerealizace**

Nemožnost administrace a vyplácení dotací v rámci DP 6., příp. vysoká chybovost při ruční administraci (mimo ISND).

# Podrobný popis požadavku

# **Dopady na IS MZe**

(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).

## Na provoz a infrastrukturu

Bez dopadu

## Na bezpečnost

Bez dopadu

## Na součinnost s dalšími systémy

Bez dopadu

## Požadavky na součinnost AgriBus

(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)

Ne

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)

Ne

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)

# Požadavek na dokumentaci[[8]](#endnote-8)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Garant[[9]](#endnote-9)** |
| el. úložiště | CD |  |
|  | Analýza navrhnutého řešení | ano | ano | Zábojová |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[10]](#endnote-10) | ano | ano |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | ano | ano | Zábojová |
|  | Uživatelská příručka | ano | ano | Zábojová |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | ne | ne | OKB, OPPT  |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ano | ano |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy | ne | ne |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[11]](#endnote-11) | ne | ne |  |

### V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem: xxx

Dohledové scénáře jsou požadovány, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroj.

U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.

Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem: xxx

# **Akceptační kritéria**

Schválení specifikace garantkou. Popis testovacích scénářů garantkou. Kontrola správnosti
a úplnosti uživatelské příručky garantkou.

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| T = Zahájení plnění = uveřejnění objednávky k RfC 060 v registru smluv | Dle termínu v časti C |
| T1 = Schválení Specifikace | -II- |
| T2 = Nasazení plnění na testovací prostředí, včetně předání dokumentace | -II- |
| T3 = Dokončení plnění = nasazení na produkční prostředí včetně akceptace dokumentace  | -II- |

# Přílohy

1.

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Podpis:** |
| Metodický garant[[12]](#endnote-12) | Petra Zábojová |  |
| Projektový manažer: | Nikol Janušová |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z34013**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[13]](#endnote-13)**:** | 060 |

# **Návrh konceptu technického řešení**

Viz část A tohoto RfC, body 2 a 3.

Vzhledem ke konkrétnímu zadání navrhujeme nevypracovávat „5.1. Analýza navrhnutého řešení“. V harmonogramu i v nacenění není tento produkt zohledněn.

Dodatečná plnění:

Každé dodatečné doplnění či upřesnění zadání může zapříčinit změnu rozsahu, kvalitě či postupu prací schváleného návrhu technického řešení. To může mít za následek změny v harmonogramu a/nebo celkové pracnosti plnění. Takto uplatněné dodatečné požadavky na změnu budou realizovány standardním způsobem na základě zadání, nabídky a objednávky v rámci změnového řízení tohoto požadavku (PZ/RfC).

# **Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele**

V souladu s podmínkami smlouvy č. 679-2019-11150.

# **Dopady do systémů MZe**

# Na provoz a infrastrukturu

(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru – otevřete dvojklikem.) xxx

**Bez dopadů**

# Na bezpečnost

Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Č.** | **Oblast požadavku[[14]](#endnote-14)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[15]](#footnote-1) | **Nejsou** |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | **Nejsou** |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[16]](#footnote-2) | **Nejsou** |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | **Nejsou** |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | **Nejsou** |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | **Nejsou** |
|  | Integrita – kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | **Nejsou** |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | **Nejsou** |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | **Nejsou** |
|  | Řízení – konfigurace změn 3.4.5.[[17]](#footnote-3) | **Nejsou** |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | **Nejsou** |
|  | Testování systému 3.4.9. | **Nejsou** |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | **Nejsou** |

# Na součinnost s dalšími systémy

Bez dopadu

# Na součinnost AgriBus

Bez dopadu

# Na dohledové nástroje/scénáře[[18]](#endnote-15)

Bez dopadu

# Ostatní dopady

Bez dopadu

(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| MZe | Konzultace, součinnost při akceptaci RfC |
| MZe | Dodání vzoru šablon v dostatečném předstihu |

(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

# **Harmonogram plnění[[19]](#endnote-16)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Milník | Popis činnosti | Předchůdce | Trvání odhad (dny) | Prac dny | Termín dokončení | Odpovídá | Pozn. |
| T000 | Objednávka realizace | N/A |   |   | 27.04.22 | Odběratel |   |
| **T010** | Zahájení realizace (příprava, zajištění kapacit, ...) | T000 | 0 | 0 | 27.04.22 | Dodavatel/Odběratel |   |
| **T020** | **ISND Realizace + RTT (DP 6.2-6.4) tvorba formuláře a implementace šablon)** | **T010** | **15** | **11** | **12.05.22** | **Dodavatel** |   |
| **T030** | ISND Ověření kvality garanty a předání př. připomínek | T020 | 4 | **2** | **16.05.22** | Odběratel |   |
| **T040** | ISND Vypořádání připomínek garantů | T030 | 2 | **2** | **18.05.22** | Dodavatel |   |
| **T050** | ISND Ověření kvality garanty a předání př. připomínek II | T040 | 1 | **1** | **19.05.22** | Odběratel |   |
| **T060** | ISND Vypořádání připomínek garantů, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP | T050 | 1 | **1** | **20.05.22** | **Dodavatel/Odběratel** |   |
| **T070** | ISND RTP | T060 | 3 | **1** | **23.05.22** | Dodavatel | Nasazování mimo standardní termín |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **T100** | Zahájení realizace |   |   |   | **01.09.22** | **Dodavatel/Odběratel** |   |
| **T120** | **ISND Realizace + RTT (DP 6.1) tvorba formuláře a implementace šablon)** | **T100** | **12** | **8** | **13.09.22** | **Dodavatel** |   |
| **T130** | ISND Ověření kvality garanty a předání př. připomínek | T120 | 6 | **4** | **19.09.22** | Odběratel |   |
| **T140** | ISND Vypořádání připomínek garantů | **T130** | 2 | **2** | **21.09.22** | Dodavatel |   |
| **T150** | ISND Ověření kvality garanty a předání př. připomínek II | T140 | 2 | **2** | **23.09.22** | Odběratel |   |
| **T160** | ISND Vypořádání připomínek garantů, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP | **T150** | 4 | **2** | **27.09.22** | **Dodavatel/Odběratel** |   |
| **T170** | ISND RTP | T160 | 2 | **2** | **29.09.22** | Dodavatel |  Nasazování mimo standardní` termín |

Výše uvedené termíny platí za následujících předpokladů

* Podklady pro zpracování šablon budou poskytnuty včas. V opačném případě termín dodání nelze garantovat
* Součinnost na testování a zřízení odstávky na RTP bude pružné dle potřeby plnění v rámci dnů. jak je naznačeno v harmonogramu.
* Nevzniknou dodatečné požadavky, na již rozpracovaných plněních či plněních, které budou tomuto předcházet.
* Dodavatel upřednostní plnění, zejména legislativní termíny na plnění PZ053-Novela NV 30/2014 k 1. 1. 2022. Termíny ostatních již objednaných plnění mohou být posunuty.
* Počet a rozsah plnění v rámci HR002 zůstane přibližně stejný jak dosud.
* Pracnost SLA zásahů bude na obvyklé úrovni
* Nevzniknou dodatečné požadavky (DoPZ). Realizace případných DoPZ bude mít vliv na termín dokončení, který nyní nelze z důvodu neznalosti rozsahu nelze odhadnout.

# **Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení**

včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[20]](#endnote-17) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 30,625 | 299 481,88 | 362 373,07 |
| Celkem: | **30,625** | **299 481,88** | **362 373,07** |

(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

# Přílohy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát** (CD, listinná forma) |
| 01 | Cenová nabídka | Listinná forma |
|  |  |  |

# **Podpisová doložka**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[21]](#endnote-18) | **Podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | xxx |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z34013**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[22]](#endnote-19)**:** | 060 |

# **Specifikace plnění**

Požadované plnění je specifikováno v části A i B tohoto RfC.

Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[[23]](#footnote-4):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Oblast požadavku** | **Realizovat****(ano** [x]  **/ ne** [ ] **)** | **Upřesnění požadavku** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. |[ ]   |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. |[ ]   |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. |[ ]   |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. |[ ]   |
|  |  Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. |[ ]   |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. |[ ]   |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. |[ ]   |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. |[ ]   |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. |[ ]   |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5. |[ ]   |
|  | Ochrana systému 3.4.7. |[ ]   |
|  | Testování systému 3.4.9. |[ ]   |
|  | Externí komunikace 3.4.11. |[ ]   |

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

-

# **Požadavek na součinnost**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| MZe | Konzultace, součinnost při akceptaci RfC |  |
| MZe | Dodání vzoru šablon v dostatečném předstihu |  |

(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

# **Harmonogram realizace[[24]](#endnote-20)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Milník | Popis činnosti | Předchůdce | Trvání odhad (dny) | Prac dny | Termín dokončení | Odpovídá | Pozn. |
| T000 | Objednávka realizace | N/A |   |   | 27.04.22 | Odběratel |   |
| **T010** | Zahájení realizace (příprava, zajištění kapacit, ...) | T000 | 0 | 0 | 27.04.22 | Dodavatel/Odběratel |   |
| **T020** | **ISND Realizace + RTT (DP 6.2-6.4) tvorba formuláře a implementace šablon)** | **T010** | **15** | **11** | **12.05.22** | **Dodavatel** |   |
| **T030** | ISND Ověření kvality garanty a předání př. připomínek | T020 | 4 | **2** | **16.05.22** | Odběratel |   |
| **T040** | ISND Vypořádání připomínek garantů | T030 | 2 | **2** | **18.05.22** | Dodavatel |   |
| **T050** | ISND Ověření kvality garanty a předání př. připomínek II | T040 | 1 | **1** | **19.05.22** | Odběratel |   |
| **T060** | ISND Vypořádání připomínek garantů, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP | T050 | 1 | **1** | **20.05.22** | **Dodavatel/Odběratel** |   |
| **T070** | ISND RTP | T060 | 3 | **1** | **23.05.22** | Dodavatel | Nasazování mimo standardní termín |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **T100** | Zahájení realizace |   |   |   | **01.09.22** | **Dodavatel/Odběratel** |   |
| **T120** | **ISND Realizace + RTT (DP 6.1) tvorba formuláře a implementace šablon)** | **T100** | **12** | **8** | **13.09.22** | **Dodavatel** |   |
| **T130** | ISND Ověření kvality garanty a předání př. připomínek | T120 | 6 | **4** | **19.09.22** | Odběratel |   |
| **T140** | ISND Vypořádání připomínek garantů | **T130** | 2 | **2** | **21.09.22** | Dodavatel |   |
| **T150** | ISND Ověření kvality garanty a předání př. připomínek II | T140 | 2 | **2** | **23.09.22** | Odběratel |   |
| **T160** | ISND Vypořádání připomínek garantů, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP | **T150** | 4 | **2** | **27.09.22** | **Dodavatel/Odběratel** |   |
| **T170** | ISND RTP | T160 | 2 | **2** | **29.09.22** | Dodavatel |  Nasazování mimo standardní` termín |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

# **Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení**

včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[25]](#endnote-21) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 30,625 | 299 481,88 | 362 373,07 |
| Celkem: | **30,625** | **299 481,88** | **362 373,07** |

(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

# **Posouzení**

Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Podpis/Mail[[26]](#endnote-22)** |
| Bezpečnostní garant | Roman Smetana |  |
| Provozní garant | Ivo Jančík |  |
| Architekt | ---- |  |

(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Koordinátor změny rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)

# **Schválení**

Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Podpis** |
| Žadatel | Petr Jílek |  |
| Věcný garant | Petra Zábojová |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Vladimír Velas |  |
| Projektový manažer | Nikol Janušová |  |

(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)

# Vysvětlivky

1. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-1)
2. Předmět změny – stručná informace, název požadavku [↑](#endnote-ref-2)
3. Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží. [↑](#endnote-ref-3)
4. Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“. [↑](#endnote-ref-4)
5. Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb) [↑](#endnote-ref-5)
6. Typem požadavku „legislativní“ je myšlen požadavek, který vyplývá ze změny právního předpisu, příp. z nového právního předpisu. [↑](#endnote-ref-6)
7. Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci, níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list). [↑](#endnote-ref-7)
8. Vyplní Koordinátor změny. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-8)
9. Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu a podpory technologií (OPPT). [↑](#endnote-ref-9)
10. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-10)
11. Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje. [↑](#endnote-ref-11)
12. Pokud není určen metodický garant, podepíše věcné zadání věcný garant. [↑](#endnote-ref-12)
13. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-13)
14. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-14)
15. Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované. [↑](#footnote-ref-1)
16. Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM. [↑](#footnote-ref-2)
17. Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner). [↑](#footnote-ref-3)
18. Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak. [↑](#endnote-ref-15)
19. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-16)
20. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-17)
21. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-18)
22. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-19)
23. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-4)
24. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-20)
25. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-21)
26. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-22)