MZE-16622/2022-12122



mze000022967897

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologiíČíslo útvaru: 12120VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: MZE-45060/2021-11152NAŠE ČJ.: MZE-16622/2022-12122VYŘIZUJE: David NeužilTelefon: 221812012E-MAIL: David.Neuzil@mze.czID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o.Vážený panxxxZa Brumlovkou 266/2Michle140 00 Praha 4 |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 22. 3. 2022

**Prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500139227 PZ\_PRAIS\_II\_2021\_No661\_LPIS\_TPB\_geometr\_nastroje**

Vážený pane xxx,

oznamuji Vám tímto prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500139227 PZ\_PRAIS\_II\_2021\_No661\_LPIS\_TPB\_geometr\_nastroje.

Nový termín: do 5. 5. 2022

Zdůvodnění:

V souvislosti se změnami v zadání SW pro předtisky jednotné žádosti 2022 a související administraci, byl na schůzce dne 4. 3. 2022 odsouhlasen nový postup vývojových prací včetně posílení vývojového týmu pro vývoj předtisků jednotné žádosti 2022 s možným dopadem na prodloužení termínů ostatních požadavků na změnu, jež jsou z časového hlediska méně naléhavé. Akceptuji proto Váš upřesňující návrh na prodloužení termínu akceptace PZ\_PRAIS\_II\_2021\_No661\_LPIS\_TPB\_geometr\_nastroje do 5. 5. 2022.

S pozdravem

|  |  |
| --- | --- |
| %%%el\_podpis%%% |  |
| Ing. Oleg Blaškoředitel odboru | Otisk úředního razítka |

Přílohy: