SMLOUVA O DÍLO č. 032022

.

1. SMLUVNÍ STRANY

| 1.1. Z h o t o v i t e l : | Ladislav Dlouhý, Lipová 156, 381 01 Český Krumlov |
| --- | --- |
| Zástupce ve věcech obchodních: | Ladislavem Dlouhým |
| Zástupce ve věcech technických: | Ladislavem Dlouhým |
| IČ: | 60836580 |
| DIČ: | CZ 6906171701 |
| Bankovní spojení: | ČSOB a.s. |
| Číslo účtu: | 258448152/0300 |
| Telefon: | 604 297 396 |
| e-mail: | dlouhy.lada@centrum.cz |

| 1.2. O b j e d n a t e l : | Základní škola Český Krumlov, Kaplická 151, 381 01Český Krumlov |
| --- | --- |
| Zastoupené: | Mgr. Jana Jedličková |
| IČ: | 60084324 |
| DIČ: |  |
| Bankovní spojení: | Komerční banka v Českém Krumlově |
| Číslo účtu: | 4241040247/0100 |
| Telefonní spojení: | 723 428 615 |
| e-mail: | info@zskrumlov.cz |

1.3. Zástupci stran pro fakturaci

Při realizaci díla a v oblasti fakturace zastupují až do odvolání:

Za objednatele:

Ředitelka školy:			Mgr. Jana Jedličková			Tel.: 606 383 635

Za Zhotovitele:			Ladislav Dlouhý				Tel.: 604 297 396

2. ÚDAJE O DÍLE - PŘEDMĚT DÍLA

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo v tomto rozsahu:
           Dodávka a montáž plynových kotlů pro ohřev vzduchotechniky školní jídelny.

2.2  Dodávka a montáž bude provedena v souladu s odsouhlasenou  cenovou a materiálovou
         nabídkou, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha.

3. ÚDAJE O PLNĚNÍ DÍLA - ČAS A MÍSTO

3.1     Dílo bude provedeno v objektu: Kaplická 151, Český Krumlov.

3.2     Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo do 25.3.2022 a objednatel vyvine součinnost 	tak, aby dílo bylo v tomto termínu dokončeno.

3.3  Objednatel se zavazuje převzít montážní práce ihned po ukončení montážních prací, za 	podmínek uvedených v bodě 5.4.

4. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

4.1. Zhotovitel odpovídá za případnou škodu způsobenou při provádění předmětu díla na majetku

objednatele, nájemců, nebo vlastníků bytů.

4.2. Zhotovitel garantuje splnění zákonných požadavků na provedení díla a splnění technických a 
       kvalitativních parametrů dle nabídky.

5. PROVEDENÍ DÍLA

5.1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době podle čl. 3, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.

5.2. Při zjištění skrytých nebo mimořádných překážek, které budou bránit provedení díla, tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámí zhotovitel zástupci objednatele. O věci bude proveden zápis ve stavebním deníku ověřený oběma stranami.

5.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla odpovědnými osobami podle čl. 1.3. této
        smlouvy.

  - Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel oznámí objednateli dva dny předem den, kdy bude dílo řádně dokončeno a připraveno k předání a převzetí. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Případné vady budou odstraněny bezodkladně.

6. ZMĚNY PŘEDMĚTU DÍLA

6.1. Bude-li po uzavření této smlouvy nebo jejich dodatků objednatel žádat jakoukoliv změnu předmětu díla, bude tato změna obsahem zvláštního jednání a písemného dodatku k této smlouvě.

6.2. Zhotovitel má právo  v důvodech dle bodu 6.1 v tomto dodatku upravit lhůtu plnění a cenu díla. V návaznosti na rozsah změny a stavu rozpracovanosti může tuto změnu odmítnout.

7. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1. Zhotovitel poskytuje bezplatnou záruku na výrobky a na nich provedených montážních prací dle záruk jednotlivých výrobců nejméně však 36 měsíců.

7.2. Zhotovitel odpovídá za jakost zhotovení díla.

7.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé používáním zařízení v rozporu s běžným užíváním díla.

Jako záruční vada nebude uznáno jakékoli mechanické poškození.

7.4. Zhotovitel neodpovídá za vady které byly způsobeny:

Působením extrémních podmínek, které přesahují běžný rozsah použití díla.

Při provedení neoprávněného a neodborného zásahu.

7.5. Během záruky provede zhotovitel opravu tak, aby udržel dílo v dobrém a provozuschopném stavu.

7.6. Odstranění vad v záručních lhůtách, uvedených v bodě 9.1., provede zhotovitel do 48 hodin od oznámení vady objednatelem. V případě vzniku závady ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu bude závada odstraněna do 48 hodin od prvního pracovního dne. Toto ustanovení neplatí při zániku záruky dle bodu 7.4.

7.7. Záruka počíná běžet dnem předání díla objednateli.

8. CENA ZA DÍLO

8.1.  Smluvní strany se dohodly na ceně realizace za dílo specifikované v čl. 2.1. :

Cena bez DPH 			179 888,- Kč

DPH 21%			  37 776,48 Kč

Cena vč. 15 % DPH		217 664,48 Kč

9. FINANCOVÁNÍ  A  PLACENÍ

9.1.   Objednatel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má zajištěno financování díla.

9.2.  Platební styk bude realizován bezhotovostní platbou formou příkazu k úhradě, vyhotoveného objednatelem na podkladě faktury vystavené zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty je den vystavení faktury - daňového dokladu zhotovitelem.

9.3.	Na fakturu vystaví objednatel příkaz k úhradě, který předá svému peněžnímu ústavu v době splatnosti faktury. Za den řádného uhrazení fakturované částky se rozumí datum připsání peněžních prostředků na účet zhotovitele. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne doručení faktury.

10. PŘECHOD NEBEZPEČÍ

10.1. Odpovědnost za škody způsobené na zboží a materiálu přechází na objednatele dnem předání  díla.

11. SMLUVNÍ SANKCE

11.1. V případě, že objednatel nezaplatí fakturu ve stanoveném termínu, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení a objednatel se zavazuje tuto pokutu uhradit.

11.2. Při prodlení zhotovitele s plněním díla v termínu uvedeném v čl. 3 bez zavinění objednatele je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedokončeného díla vč. DPH za každý den prodlení a zhotovitel se zavazuje tuto pokutu uhradit.

11.3  	Při prodlení zhotovitele s řádným vyřízením reklamace bez zavinění objednatele je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý den prodlení a zhotovitel se zavazuje tuto pokutu uhradit.

11.4  Oprávněnost reklamace po montáži bude posuzována pověřenými pracovníky pro realizaci díla
         objednatele a zhotovitele současně. O výsledku posouzení bude proveden zápis, který bude 
         podepsán pověřenými pracovníky pro realizaci díla.

12. věci, výkony a služby opatřené objednatelem

Zhotovitel požaduje na objednateli bezúplatně:

- zabezpečit volný přístup k jednotlivým otopným tělesům (odstranění nábytku, krytů, apod.)

- informovat nájemníky o montáži dle časového plánu zhotovitele, předaného objednateli nejméně 7 dnů   před ohlášeným datem zahájení prací zhotovitelem

- umožnit volný vstup pracovníkům zhotovitele na jednotlivá montážní pracoviště dle časového plánu

- zabezpečit uzamykatelnou místnost 3*2 m

.

13. Zvláštní ujednání

13.1. Demontované zařízení bude shromážděno a po skončení montáže bude pracovníky zhotovitele

odvezeno k likvidaci na náklad zhotovitele.

13.2. Při ztrátě funkčních vlastností dodaného zařízení v souvislosti s účinky uvedenými v čl. 7. 4. této smlouvy zhotovitel garantuje mimozáruční servis.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést pod sankcí neplatnosti pouze písemně po vzájemné dohodě obou smluvních stran.

14.2. Při vzniku případných rozporů a sporů v průběhu plnění této smlouvy včetně sankcí a náhrad škod se obě smluvní strany zavazují, že přijmou taková opatření, které povedou k vyřešení všech neshod.

14.3. Veškeré právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem České republiky.

14.4. Tato smlouva je vyhotovená ve čtyřech výtiscích s platností originálu. Její nedílnou součástí jsou přílohy. Každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Přílohy:

- Cenová a materiálová nabídka zhotovitele, schválený a naceněný položkový rozklad prováděných prací (schváleno představenstvem SVJ).

V Českém Krumlově  dne: 15.3.2022

Za objednatele:					                                     Za zhotovitele:

Mgr. Jana Jedličková	Ladislav	Dlouhý